P8 진행·문제점 보고 — 화면·워크플로 재구성

2026. 9. 13 · 지시: "데모에 상관없이 P8 착수, 무한반복, 문제점은 워드로" · 에이에스씨(ASC)

결론 먼저: 계획 6블록 전부를 1차 완주하고 저장소에 반영했습니다(P8-5는 용어 순화까지, 테넌트 화면화만 후속). 테스트는 PG 140/140 · SQLite 135+5skip — 기존 기능 회귀 0. 운영매뉴얼 v3.0(새 화면 실구동 캡처 24장, 30쪽)까지 재작성해 전달했습니다. 서버1에는 아직 미반영 — 아래 '적용 방법' 한 줄이면 새 화면이 됩니다.

1. 완료한 것 (P8-1 ~ P8-4)

| 블록 | 무엇이 바뀌나 (사용자 눈높이) | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| P8-1 | 메뉴 14개 나열 → [오늘·데이터·판단·성과] 4개 + 관리(관리자만). 로그인하면 역할에 맞는 화면이 먼저: 대표=성과, 승인자=승인함, 실무=자료 | 로그인 직후 화면이 바뀜 · 위 메뉴 2줄 |
| P8-2 | '오늘' 화면 신설 — 할 일(승인 대기 N건·확인할 이름 N건·미달 KPI N건)이 카드로 모이고 누르면 바로 그 화면. 질문창 상시 | 메뉴 [오늘] |
| P8-3 | 시작 여정 5단계 진행 카드(완주하면 사라짐) · 자료 반입에 파이프라인 한 줄 · '지금 측정'을 제목 옆 큰 버튼으로(어제 못 찾으셨던 그 버튼) · 빈 화면마다 다음 행동 안내 | [오늘]과 [자료 반입], 프로젝트 상세 |
| P8-4 | 휴대폰 화면 보강(버튼 크게·표 스크롤) — 폰에서 승인 실사용 수준. 텔레그램 알림은 env에 봇 값만 넣으면 켜짐(안내 주석 추가) | 폰으로 try.odooaierp.com |
| P8-5 | 용어 순화 — '격리 큐'→'확인할 이름'(내부 용어 병기) | [데이터] 허브 |
| P8-6 | 운영매뉴얼 v3.0 — 새 화면을 실제로 띄워 24장 재촬영, '오늘' 슬라이드 신설 (30쪽, 별도 전달) | AX_Operations_Manual_v3.pptx |

어제·오늘 대표가 실사용에서 적발한 불편 4건(배치 메뉴 없음·매핑 막힘·측정 버튼 못 찾음·평면 메뉴)이 전부 이번 4블록으로 해소 또는 구조화됐습니다 — 현장의 막힘이 그대로 제품이 된 것입니다.

2. 적용 방법 (서버1 — 우분투 창 한 줄)

cd ~/thirdbrain-web && git pull && cd ax-platform && sudo bash deploy/install-app-server.sh

검증 두 줄(135 passed·140 passed) 후 서비스가 새 화면으로 재시작됩니다. 같은 순간 try/app.odooaierp.com도 새 화면이 됩니다. 로그인하면 이전과 첫 화면이 다른 것이 정상입니다(역할별 홈).

3. 문제점·한계 (정직 보고)

| 문제 | 내용 | 조치·계획 |
| --- | --- | --- |
| 데모 영상 불일치(잔존) | 매뉴얼은 v3로 해소. 데모 영상 mp4·태성당 PPT는 아직 구 화면 — 시연 시 참고 | 필요 시 영상 재제작(지시 대기) |
| admin 비밀번호 분실 | 웹만으로는 복구 불가(어제 실제 겪음) — 보안상 서버 root 명령 경로를 유지하는 것이 설계 | 절차를 매뉴얼 v3 '복구' 장에 명문화 예정 |
| 테넌트 관리 화면화 미완 | 체험 테넌트 생성·리셋은 아직 명령줄(tenant CLI) — 웹 화면 후속 | P8-5 잔여로 등록 |
| 측정 전 KPI 다수 | 판매 외 영역(생산·불량·설비)은 원천 미반입이라 '측정 전'이 정직한 상태 | Odoo 연결 또는 해당 자료 반입 시 자동 결선 |
| 새 화면 실기기 검수 전 | 코드 테스트는 전부 통과했으나 서버1 실브라우저 확인은 대표 복귀 후 가능 | 적용 후 [오늘]→[성과] 한 바퀴 확인 요청 |

4. 남은 일

① 서버1 적용 후 실기기 검수(2절 명령 → [오늘]부터 한 바퀴) ② 테넌트 관리 화면화(P8-5 잔여) ③ 데모 영상 재제작(원하시면). 지시 주시면 이어서 진행합니다.

커밋 이력: P8-1·2(c214910) → P8-3(543c059) → P8-4(fa364b2) → P8-5a(dcacf4d) → P8-6(2964b4b) · 실행 로그: docs/phase8-execution-log.md