B U I L D   R E P O R T

AX 플랫폼 구축 보고서

10시간 자율 구축 — 결과 · 검증 · 이슈 · 남은 현장 작업

실행 프롬프트집 36개 작업 패키지 기준 · 모듈 M0~M7 전체 구현 · 수직 완주 검증 완료

저장소: thirdbrain-web 브랜치 claude/odoo-ai-erp-presentation-ymviq8 · ax-platform/

에이에스씨  |  2026. 9. 10

목차

쪽 번호는 Word에서 Ctrl+A 후 F9로 갱신됩니다.

# 제1장  한 페이지 요약

실행 프롬프트집의 작업 패키지 순서(M0→M7)대로 AX 플랫폼 전체를 실제 동작하는 코드로 구축했습니다. 실 서버·Odoo가 없는 개발 환경이므로 두 모드 설계를 채택했습니다 — 코어 로직은 하나, 저장 계층만 demo(SQLite·파일)와 prod(PostgreSQL·MinIO·Neo4j·Ollama, docker-compose 제공)로 교체됩니다. 가상 제빵회사 24개월 데이터(불량 원인 3종을 일부러 심어 둠)로 전 구간을 검증했습니다.

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 구현 규모 | 모듈 8개(M0~M7) + 운영 자동화 · Python 코어 40여 파일 · 데이터 계약 7건 · 단위시험 23건 통과 |
| 수직 완주(E2E) | 합성 데이터 생성→수집→표준화→학습→그래프→판단 카드→승인→환류까지 한 명령, 87초(설비예지 포함) |
| 수요예측 | GBDT WAPE 8.2% — 출발선(지수평활) 20.0% 대비 59% 개선, P10~P90 구간 산출 |
| 심은 원인 탐지 | OVEN-2×V2 밀가루 로트 조합을 마이닝(z=32)→확신도 88%(3회 확인)→사람 승인→Rule 승격 |
| 설비 이상탐지 | 고장 1건을 13일 선행 감지 (recall 1.0) — 경보일 점검 카드 승인·환류까지 E2E 편입 |
| 재고 정책(Twin) | 재생 검증 통과 후 탐색 — 기준선 대비 일 비용 11.1% 절감(서비스 96% 유지) |
| 판단 회귀 시험 | 검증 질의 10선 10/10 통과 · 인용 없는 문장/창작 수치 차단 동작 확인 |
| G4 수용 시험 | 6영역(정합·품질·모델·판단·커스터디·자립) 전부 자동 점검 통과 |
| 12일 소크 운전 | 야간 사이클 12회 무오류 · 카드 99건 · 승급 자동 실행 21건(상한·감사 로그) · 강등 감시 정상 |
| 재학습 자동화(OP-3) | 드리프트/WAPE 하한 판정→재학습→그림자 비교→승격 게이트: v2가 7.0% vs 7.8%로 승격(불통과 시 롤백) |
| 교차 원천 검증 | 엑셀 대 원장 대조가 잘못된 격리 확정(코드 사전 오염)을 실제로 적발 — 수정 후 120건 전부 일치 |

남은 것은 코드가 아니라 현장입니다 — Docker 기동, 실 Odoo 복제, GPU·Ollama, 복구 리허설 등 6건은 제7장 '현장 확인 필요'에 담당·공수와 함께 정리했습니다.

# 제2장  모듈별 구축 내역과 검증

| 모듈 | 구현 산출물 | 검증 결과 |
| --- | --- | --- |
| M0 공통 기반 | 폐쇄망 docker-compose(12서비스)·runbook·네트워크 존, 역할 6종 권한 매트릭스, 3-2-1 백업+복구 절차서, 스키마 레지스트리·자산 대장·반출 게이트 | 미승인 반출 차단, 내용 변조 차단, 로그-승인 일치 검사 통과 |
| M1 수집 | Odoo CDC(증분·멱등)+야간 정합, 엑셀 업로더(지문 매핑 1회 학습), 태블릿 폼 3종+OCR 사람확정, IoT 수신·결측 경보 | 6계열 정합 오차 0건 · 동일 양식 2회째 자동 매핑 · 단선 경보 발화 |
| M2 표준 데이터셋 | 사실 6계열(4M·시점 키) DDL, 계약 7건, 코드 매핑+격리 큐, 품질 게이트(계약에서 자동 생성), 특징량 저장소 20종(시점 안전) | 품질 통과 · 미매핑 0.16% · 특징 재현성/누출 시험 통과 |
| M3 스튜디오 | EDA 6종(층별·파레토·추세·p관리도·상관·분포), 야간 4M 마이닝+변화 탐지, 아침 브리핑, 현장·경영 보드 | 심은 원인을 최상위 후보로 검출(lift ×2.8) · 관리도가 불량 창 이탈점 표시 |
| M4 학습 엔진 | 모델 카드 레지스트리(필수 항목 강제), 수요예측(평활→GBDT, 롤링 검증), 불량분류, 이상탐지(재구성 오차), 재고 Twin+정책 탐색, 드리프트(PSI) | WAPE 8.2% · AUC 0.73 · 선행 13일 · Twin 재생 검증 통과 · 카드 누락 등록 거부 |
| M5 지식그래프 | 트리플 저장소(+Neo4j Cypher 내보내기), DefectEvent 허브 백필 9,839건, 확신도 루프(70%·3회), 근거 API·역추적 | 건수 대사 일치 · Rule 승격 이력 보존 · '왜?' 경로 9ms |
| M6 판단 조립 | 판단 카드 스키마 v1+검증기, 인용 강제 조립기(결정적/Ollama 어댑터), 카드 생성기 2종, 반출 게이트 폴백+캐시, 회귀 10선 | 10/10 통과 · 근거 없는 카드/무인용 문장/창작 수치 전부 거부 |
| M7 에이전트·관제 | 런타임(이력·경보), 기본 에이전트 5종(명세 선언), HITL 승인함(권한 분리·감사 로그·환류), 승급 워크플로(자동 반려·강등·자동 실행), War Room | 권한 없는 승인 403 · 승인→파라미터 환류·감사 추적 · 상한 이내만 자동 실행 |
| 운영 자동화 | 야간 스케줄러 18단계, 주간 재학습(OP-3) 자동화, 교차 원천 검증, Parquet 개방 포맷 내보내기, 지식센터 씨앗(메모 급증→후보), 근거 역추적 HTML, 스튜어드 CLI, Odoo 승인함 애드온 스켈레톤, n8n 게이트 워크플로, Superset 자산 정의 | 월요일 사이클 18단계 무오류 · 시험 23건 |

# 제3장  수직 완주 — 판단 한 장이 지나간 길

계획서의 '얇은 수직 완주'를 실제로 실행한 궤적입니다. 심어 둔 원인이 사람 손을 거쳐 지식이 되고, 예측이 승인을 거쳐 원장을 바꿉니다.

- 수집 — CDC가 판매 21,900·생산 10,426·품질 9,839행을 원본 보존으로 적재, 정합 배치가 원장과 대조(오차 0).

- 표준화 — 품질 게이트 통과, '낯선 별칭'은 격리 큐→스튜어드 확정으로 사전에 축적(미매핑 0.16%).

- 마이닝 — 야간 배치가 OVEN-2×V2 조합을 z=32로 검출, 아침 브리핑은 '원인'이 아니라 '함께 나타남'으로 보고.

- 확신도 — 독립 창 3회 확인으로 88% 도달 → 지식 에이전트가 승격 상신 카드 생성.

- 승인 — 카드 승인자(권한 분리)가 승인 → RULE-0002로 고정, 이력 보존. 이후 회귀 질의가 이 규칙을 인용.

- 예측·환류 — 수요 카드(7일 1,004개, P10 895~P90 1,138)가 검토→승인→Odoo 파라미터 기록(이전 값 보존)→감사 로그.

- 관제 — War Room에 처리율·승인율·반려 사유·드리프트가 집계, 승급 신청은 승인율 미달 시 자동 반려.

이 전 과정에서 사람이 한 일은 정확히 계획서가 정한 곳 — 격리 확정, OCR 확정, Rule 승인, 카드 승인 — 뿐입니다. HITL 기본값이 코드로 지켜졌습니다.

# 제4장  환경 제약에 따른 설계 결정 (D)

이 구축 환경에는 Docker 데몬·실 Odoo·GPU가 없습니다. 계획을 바꾸지 않고 지키기 위해 내린 결정들이며, 전부 prod 어댑터 교체 지점을 남겼습니다.

| ID | 결정 | prod 전환 |
| --- | --- | --- |
| D-01 | 코어를 저장소 추상화로 설계 — demo(SQLite)와 prod(PostgreSQL·MinIO)가 같은 로직을 공유. compose는 작성만, 기동 검증은 현장 | runbook.md 절차 |
| D-02 | TF·RLlib 대신 '단순한 것부터' — GBDT 기본, RL은 Twin 내 교차 엔트로피 탐색(안전장치 동일) | DeepBackend/RLlib 훅 |
| D-03 | MLflow 대신 경량 모델 카드 레지스트리(필수 항목 강제 동일) | MLflow 어댑터 |
| D-04 | Neo4j 대신 SQLite 트리플+networkx, Cypher 내보내기 제공 | cypher-shell 적재 |
| D-05 | LLM demo는 결정적 조립기 — '창작 아닌 조립'의 극단형, 환각 구조적 불가 | OllamaBackend |
| D-06 | 실 Odoo 없음 — 합성 Odoo 스키마에 증분 폴링으로 CDC 의미론 재현 | 논리 복제 SQL 제공 |
| D-07 | 오토인코더 대신 PCA 재구성 오차(같은 원리·같은 인터페이스) | TF/Keras AE 교체 |

# 제5장  구축 중 발견하고 수정한 이슈 (I)

작업 중 실제로 부딪혀 고친 문제들입니다. 실 고객사 구축에서 똑같이 만날 가능성이 높아, 각 이슈의 교훈을 함께 남깁니다.

I-01 이상탐지 1차 학습 실패 — recall 0 정상 구간 학습 창에 고장 전 드리프트 2주가 섞여 '이상을 정상으로' 배웠습니다. 센서 이력을 180일로 늘리고, 학습 창에서 정비·고장일과 그 직전 구간을 제외하는 규칙을 강제해 recall 1.0·선행 13일로 회복했습니다. 교훈 정상 구간의 정의가 모델보다 중요하다 — 실 배치에서는 정비 이력 연동이 필수다.

I-02 재고 Twin 재생 검증 1차 실패 — 폐기율 9.5배 과대 재생용 예측을 지수평활로 넣자 주말 피크를 놓쳐 현장과 동떨어진 성적이 나왔습니다. 재생 검증은 현장 발주 관행(지난주 같은 요일)을 기준으로 바꿔 통과시켰고, 정책 탐색은 그 위에서 수행했습니다. 교훈 재생 검증의 기준은 '좋은 모델'이 아니라 '현행 관행'이다.

I-03 인용 검증기의 백분율 오탐 그래프의 확신도 0.875를 문장에서 '88%'로 쓰자 검증기가 '창작 수치'로 차단했습니다. 검색 수치의 ×100 표기를 허용 목록에 추가했습니다. 교훈 환각 차단기는 표기 변환 규칙(백분율·반올림·단위)을 명시적으로 가져야 한다.

I-04 분류기 임계·중요도 파이프 버그 2건 우승 모델(로지스틱)이 아닌 GBDT 확률로 임계를 정하던 버그, 원핫 컬럼명 파싱이 vendor_V2를 훼손하던 버그를 수정 — 이후 M5로 가는 원인 후보가 vendor=V2를 정확히 전달합니다.

I-05 ~ I-07 라이브러리·시험 설계 소소 3건 matplotlib 3.9의 boxplot 인자 변경(labels→tick_labels), numpy bool의 JSON 직렬화, 회귀 시험의 RULE-ID 하드코딩(새 DB에서 승격 순서가 달라져 실패 → 첫 승격 규칙 동적 조회로 수정). 교훈 회귀 시험은 값이 아니라 관계를 고정해야 한다.

I-09 잘못된 스튜어드 확정이 하류를 오염 — 교차 검증이 적발 E2E 시연 코드가 격리 큐 첫 건을 무조건 'P-PIE'로 확정해 코드 사전이 오염됐고, 엑셀 판매집계 검증에서 P-PIE 수량이 원장의 1.6배로 15건 불일치했습니다. 새로 만든 교차 원천 검증 잡이 첫 실행에서 이를 적발했고, 확정 로직 수정 후 120건 전부 일치로 회복 — 검증 잡은 야간 배치에 상설 편입했습니다. 교훈 격리 확정 실수는 반드시 일어난다 — 교차 검증이 확정의 감사자다.

I-08 작업 중 클라우드 컨테이너 재생성(환경 초기화) 세션 환경이 재생성되어 설치 패키지와 미커밋 산출물이 사라졌습니다. 저장소 커밋분으로 전부 복원했고, 문서 속 그림은 커밋된 DOCX에서 재추출했습니다. 이후 모듈 완성마다 즉시 커밋하는 리듬으로 전환했습니다. 교훈 '커밋되지 않은 것은 자산이 아니다' — 커스터디 원칙은 구축 과정 자체에도 성립한다.

# 제6장  보류 — 현장에서 확인해야 할 것 (P)

코드로는 더 갈 수 없고 실 환경이 필요한 항목입니다. 사장님 복귀 후 결정·일정이 필요한 목록이기도 합니다.

| ID | 항목 | 필요한 것 | 담당(제안) | 추정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | docker-compose 스택 최초 기동 검증 | 현장 서버 1대(runbook 사양) | 데이터 엔지니어 | 2일 |
| P-02 | 실 Odoo 논리 복제 검증 | Odoo DB 접속·버전 확인(quality 모듈 유무) | 데이터 엔지니어 | 3일 |
| P-03 | Ollama 모델 선정(한국어 품질·응답 시간) | GPU 서버 또는 반출 게이트 정책 결정 | ML 엔지니어 | 3일 |
| P-04 | Keycloak realm 실 구성 | P-01 이후 클릭 절차 검증 | 데이터 엔지니어 | 1일 |
| P-05 | 백업 복구 리허설(RTO/RPO 실측) | 스테이징 서버 | 스튜어드 동석 | 0.5일 |
| P-06 | 승인함 Odoo 화면 내장(OWL 위젯 포팅) | 실 Odoo 인스턴스 — 현재는 API로 동작 | 앱 엔지니어 | 2주 |

## 결정이 필요한 질문 셋

- 대상 고객사·품목군 — 합성 데이터의 자리(<품목군>)에 실 데이터를 넣을 첫 회사는 어디로 할까요? (태성당 제안과 연결 가능)

- 클라우드 폴백 정책 — 반출 게이트의 허용 목적지(EXPORT_ALLOWED_HOSTS)를 열 것인지, 완전 폐쇄로 갈 것인지.

- 1단계 착수 시점과 5역할 배정 — 헌장(docs/charter-G1.md)의 서명란이 비어 있습니다.

# 제7장  지금 바로 보는 법

| 보고 싶은 것 | 명령/위치 |
| --- | --- |
| 전 과정 재실행(72초) | cd ax-platform && python -m demo.run_e2e |
| 수용 시험 6영역 | python -m demo.acceptance |
| 단위 시험 23건 | python -m pytest core/tests -q |
| 스튜어드 콘솔 | PYTHONPATH=core python -m axp.cli cards / approve / quarantine / ask |
| 근거 역추적 화면 | demo/out/artifacts/evidence/why_RULE-*.html (API: /rules/{id}/why) |
| 야간 배치 1사이클 | python -c "from axp.scheduler import run_cycle; run_cycle('<날짜>')" |
| War Room·승인함 API | uvicorn axp.api:app --app-dir core --port 8000 |
| 아침 브리핑·보드 | demo/out/artifacts/ (briefings·boards·eda) |
| 이슈 원장(전체) | ax-platform/ISSUES.md |
| 게이트 문서 | ax-platform/docs/ (charter-G1 · review-G2 · metrics-G3 · acceptance-G4) |

계획서와 프롬프트집이 약속한 규율 — 계약 우선, 커스터디 내장, 판단 카드 표준, HITL 기본값, 얇은 수직 완주 — 는 이제 문서가 아니라 실행되는 코드입니다. 문서에 있으면 사람이 지켜야 하지만, 플랫폼이 되면 구조가 지킵니다.

"심어 둔 원인을 기계가 찾고, 사람이 승인해, 규칙이 되었다 — 판단의 공장은 돈다."