서드브레인 · 브레인그래프 프로젝트

개발 현황 종합 보고서

피지컬브레인 앱 · GPU 서버 실가동 · 브레인그래프 플랫폼

완료 상세 · 미개발/향후 계획 · 장단점 분석

2026년 7월 20일  |  v1.0  |  기준: GitHub claude/physical-ai-book-yrzi3h (테스트 80/80)

# 1. 총괄 요약

| 항목 | 수치·상태 |
| --- | --- |
| 개발 기간 | 2026.7.16 ~ 7.20 (5일) — 사용자·Claude 공동 개발 |
| 완료 태스크 | 1차 T01~T20 / 2차 T21~T25 / 실가동 T26~T29 / 플랫폼 G태스크 18개 (총 47개+) |
| 자동 테스트 | 80개 전부 통과 (시작 시 0개) — 매 태스크 커밋·푸시 규율 유지 |
| 실가동 | GPU 서버(RTX 5080)에서 24시간 가동 — 실LLM(qwen2.5:7b)·텔레그램 알림·옵시디언 연동 |
| 화면 | 10개: 오늘·신호·지식그래프·시나리오·학습·일·사이클·인터뷰·승인·프로필 (+마음 카드) |
| 문서 자산 | 책 v0.2(학술판)·KG-DMAIC v2·플랫폼 제안서 v2·유산 헌장·런북 9종·결정 로그 |
| 철학의 영속화 | braingraph-philosophy 스킬 + AGENTS.md 메모리 — 어떤 세션도 헌장 위에서 시작 |

한 줄 요약: 5일 만에 '책의 구상'이 '테스트 80개를 가진 가동 중인 시스템'이 되었고, 매주 유산 패키지가 자동 생성되는 상태다 — 언제 멈춰도 선물이 되도록.

# 2. 시스템 전경 (아키텍처)

[개인 팩: 몸·학습·일·마음]  [투자 팩: 충격전파]  [기업 팩: Odoo(대기)]
        ↓ Frame 등록 ↓
[그래프 코어: 레지스트리 · 저장소 · 사서(GraphRAG) · 사이클 엔진 · 승인 큐 · 인터뷰 · 유산 패키지]
        ↓
[심장박동(분당 틱·5분 동기화·주간 유산)] → [대시보드 · 텔레그램 · 음성 · 로봇 어댑터]

- 코어는 도메인을 모른다 — 팩이 Frame(온톨로지)·갭 발견자·실행기를 주입한다. 새 도메인 = 팩 추가

- 원본의 규율: 지식은 볼트(옵시디언), 측정은 로컬 DB, 기업은 Odoo(예정) — 그래프는 언제나 거울

- 안전의 규율: 모든 시스템 변경은 승인 큐(HITL) 경유, AI 4대 금지, 근거 없는 답 금지

# 3. 개발 완료 상세

## 3.1 피지컬브레인 1차 (T01~T20) — 로컬 앱

| 영역 | 내용 |
| --- | --- |
| 지식그래프 | 온톨로지 v1(7노드·6관계)→v2.4(16노드·15관계), SQLite 저장소(Neo4j 승격 준비), 볼트 동기화(해시 증분·archived) |
| 돌봄 루프 | 아침 브리핑·복약 알림(20분 재알림→미확인 정직 기록)·보호자 알림·주간 리포트·저녁 마감 |
| 이중 안전망 | 1층 임계값 고정문구(긴급 180/120·주의 135/85) + 2층 AI 관찰 어조 — 스위스 치즈 모델 |
| AI 사서 | 의도 8종 + 규칙 폴백(LLM 없이 완전 동작) + 금지영역 차단 |
| 오케스트레이터 | YAML 규칙 엔진 — 시나리오 A(아침)·B(혈당)·C(저녁), 가상 시계 테스트 |

## 3.2 2차 준비 (T21~T25) — GPU·음성·로봇

| Task | 산출물 |
| --- | --- |
| T21 | GPU 셋업 스크립트(우분투·Windows), 도커 GPU 프로파일(Ollama+STT) |
| T22 | 경량 vs 대형 LLM 비교 리포트 생성기 |
| T23 | 음성 클라이언트(푸시투토크: 녹음→STT→사서→TTS, piper·medium 확정) |
| T24 | LeRobot 데이터셋 스펙 + 학습 런북(텔레옵→수집→학습→평가) |
| T25 | 로봇 어댑터·가상 로봇·MQTT 토픽 규약 — 시나리오 A 종단 검증(이동→서빙→확인) |

## 3.3 실서버 가동 (T26~T29) — DESKTOP-ACK17CB

- Plan B(BIOS 없이 Windows 네이티브): setup.ps1 원클릭 설치 — 실LLM qwen2.5:7b 연결 (주식학습 19:00~05:30과 GPU 동거 설계)

- 텔레그램 실알림 수신 확인, 아침 7시 자동 브리핑 수신 확인

- 옵시디언(회사 OneDrive) 실볼트 연동 — 실제 약 3종으로 가동, 포트 8810

- 삼성헬스 파서(심박·수면·걸음) + 볼트 인박스 자동 처리 + 혈압 입력 폼 — 실데이터 투입 진행 중

## 3.4 브레인그래프 플랫폼 (G태스크 18개, 7/20 하루)

| 구분 | 완료 내용 |
| --- | --- |
| 코어 (G01~07) | 코어 분리·Frame 레지스트리·그래프 닥터·사서 2.0(근거 인용 GraphRAG)·KG-DMAIC 사이클 엔진(위저드·갭보드·관리도)·승인 큐(HITL: 승인 없는 변경 0건)·프로필(별도 DB=상속 단위) |
| 개인 4마스터 | 몸(측정 사전 — 노트로 무코드 확장)·학습(커리큘럼 트리+선수 게이트+숙달 입자화+간격반복)·일(OKR×칸반×PARA)·마음(감정 보존+다정한 질문) |
| 지능 루프 | 암묵지 인터뷰(갭→질문→확인누적→승인→실행)·에이전트 빌더(임계값 갭→YAML 초안→승인→실발화) |
| 투자 팩 | 반도체 가치사슬·충격전파 질의(경로=근거)·사서 통합 — 3팩 공존 증명 |
| Phase 3 선행 | 유산 패키지(주1회 자동+상속 리허설)·템플릿 6종·보안 점검표 |

# 4. 미개발 항목과 향후 개발 계획

## 4.1 단기 — 사용자 입력이 열쇠 (1~4주)

| 항목 | 내용 | 필요한 것 |
| --- | --- | --- |
| G09~10 Odoo 커넥터 | Odoo 모델→그래프 미러링(읽기), 승인 후 쓰기 — 기업 그래프의 시작 | Odoo 인스턴스 설치·주소 |
| G14 온보딩 마법사 | 사용자 여정 30분 완주 다듬기 | 실사용에서 막힌 지점 피드백 |
| G17 베타 | 본인(개인+기업)+아내(개인)+외부 1개사 2주 실사용 | 실사용 + CTQ 수치 |
| G18 JEDAIX 연동 | 확정 지식 교환 지점 정의, 세그먼트 협력 | 정인호 컨설턴트 협의 |
| G19~20 패키징·런칭 | 개인/기업/컨설팅 3상품·가격·데모 | 사업 의사결정 |

## 4.2 중기 — 로봇 4단계 (T32~T40, 1~3개월)

- T32 BIOS 가상화+WSL2+도커 (보류 중 — LeRobot 학습의 전제)

- T33~35 LeKiwi 부품 주문(~150만원)·조립·텔레옵 — 책 15장 절차

- T36~38 시연 데이터 수집(스킬당 50+)·ACT 학습·평가(10회 중 8회)

- T39 실물 아침 시나리오 완주 — 가상 로봇으로 이미 검증된 어댑터에 실물만 연결

## 4.3 확장 백로그 (필요 시)

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 학습 마스터 확장 | 국가 교육과정 전체 JSON 이식(현재 스타터 11개념), 전공 코스맵(K-MOOC 등), 유튜브 시청기록 자동 파싱 |
| 마음 2·3단계 | 수면·HRV 간접 신호 상관 표시(해석은 사람), EEG 어댑터(책 2부 연계) |
| 사서 강화 | 임베딩 벡터 검색 병행(현재 이름 기반), 대화형 인터뷰 고도화, 음성 사서 상시화 |
| 저장소 승격 | Neo4j 전환(GRAPH_BACKEND — 인터페이스 준비됨), 그래프 시각화 고도화 |
| T41 스크랩 OCR | 볼트 스크랩 폴더 자동 OCR·지식화 (기술 검증 완료) |
| 삼성헬스 확장 | 혈압·HRV·스트레스·산소포화도 파서 추가 (내보내기에 존재 확인됨) |
| 모바일·접근성 | 휴대폰 화면 최적화, 어르신 글자 크기 모드 |

# 5. 장단점 분석 (정직한 평가)

## 5.1 강점

| 강점 | 근거 |
| --- | --- |
| 철학이 구조다 | 유산 5원칙·HITL·근거 인용·미확인 정직성이 문서가 아니라 테스트로 고정됨 — 원칙 위반 코드는 테스트가 거부 |
| 실가동 검증 | 데모가 아니라 실서버에서 실LLM·실알림·실볼트로 돌아가는 중 — '독자가 따라 할 수 있는 책'의 산 증거 |
| 확장 구조 | Frame/Instance·팩·어댑터 — 새 도메인·새 기기·새 ERP가 코어 수정 없이 추가 |
| 데이터 주권·상속 | 마크다운+SQLite, 프로필=이동 단위, 주간 유산 패키지+리허설 — 30년을 보는 형식 |
| 비용 효율 | 1인+AI 5일 개발, 인프라는 기존 PC — 외주 대비 수십 배 저렴, 전 과정이 GitHub에 재현 가능 |
| 방법론-제품 일체 | KG-DMAIC가 곧 제품(사이클 엔진) — 컨설팅 상품과 소프트웨어가 서로를 판다 |

## 5.2 약점·리스크 (대비책 포함)

| 약점 | 영향 | 대비책 |
| --- | --- | --- |
| 실사용 검증 부족 | 화면·문구가 개발자 관점일 수 있음 — 어르신·비개발자 사용성 미확인 | G17 베타(가족 우선), G14는 피드백 후 |
| 1인+AI 개발 의존 | 지속성·버스팩터 리스크 | 전 산출물 GitHub·테스트 80개·문서화 — 누구든(다른 AI든) 이어받을 수 있게 축적 |
| 소형 LLM 한계 | 7b 모델의 문장력·추론 한계 | 규칙 폴백으로 안전은 무영향, GPU 여유 시 14b 승격 경로 준비 |
| 학습 커리큘럼 스타터 수준 | 11개념 — 실제 교과 전체 아님 | 구조·판정 로직은 완성, 데이터(JSON) 이식만 남음 |
| 사서 검색이 이름 기반 | 동의어·서술형 질의에 약함 | 벡터 검색 병행 백로그 — 근거 인용 원칙은 유지 |
| 기업 팩 미착수 | 제안서의 한 축(Odoo) 미검증 | Odoo 정보 수령 즉시 G09 — 매핑 설계는 완료 |
| 로봇 하드웨어 부재 | 'Physical' AI의 몸이 아직 없음 | 어댑터·시나리오는 가상으로 종단 검증 — 실물은 연결만 |
| SQLite 동시성 한계 | 다사용자 서비스 시 병목 | 개인·소기업 규모엔 충분, Neo4j/PostgreSQL 승격 경로 설계됨 |

# 6. 권장 다음 4주

| 주 | 회원님 | Claude |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 서버 pull·재시작, 사이클 Define 완주, 마음 기록 시작, 삼성헬스 투입 완료, 사모님 학습 시작 | 실사용 이슈 즉시 수정, G14 초안 |
| 2주차 | Odoo 설치(또는 위치 결정), 판단 일지 습관 시작 | G09 Odoo 읽기 커넥터 |
| 3주차 | 정인호 컨설턴트에 제안서 공유·협의 | G10 승인 후 쓰기, G18 연동 정의서 |
| 4주차 | 베타 회고(CTQ 수치), BIOS 재도전(여유 시) | G17 리포트, G19 상품안 초안 |

"로봇은 사는 것이고, 지능은 기르는 것이며, 유산은 오늘 쓰는 것이다."
— 이 보고서의 모든 코드가 그 문장의 각주다.