TensorFlow 기반 AX 방법론 구축

실 행 계 획 서

ERP 트랜잭션 데이터의 온톨로지-지식그래프 연결과

4M 기준 불량 데이터 마이닝을 중심으로

에이에스씨 · 『AI ERP 혁명 — Odoo와 지능형 ERP』 방법론 실행 문서

2026. 9

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 계획서는 우리가 추구하는 AX 방법론 — "기록하는 ERP에서 판단하는 ERP로" — 의 지능화 단계(5단계 로드맵의 4단계)를 TensorFlow 프레임워크로 실행하기 위한 기술 실행 계획이다. 핵심 과제는 두 가지다.

- ERP(Odoo) 트랜잭션 데이터를 추출·정제(트랜스퍼)하여 온톨로지-지식그래프로 연결하는 데이터 마이닝 파이프라인의 구축

- 품질 불량 데이터를 4M(Man·Machine·Material·Method) 기준으로 분해하여 지식그래프에 연결하고, 불량의 원인 추론과 예측을 가능하게 하는 것

## 1.2 TensorFlow의 역할 정의

TensorFlow는 AI 모델을 구축·훈련·평가·배포하는 오픈소스 머신러닝 프레임워크다. 데이터를 다차원 텐서(tensor)로 표현하고, 자동 미분(automatic differentiation)으로 그래디언트를 계산하며, CPU·GPU·TPU로 연산을 가속한다. 학습된 모델은 TF Serving(서버), TensorFlow Lite(모바일·에지), TensorFlow.js(브라우저)로 배포되어 — 데이터에서 배포까지 완전한 머신러닝 워크플로를 하나로 연결한다.

우리 아키텍처에서 TensorFlow의 자리는 명확하다. 판단의 두뇌가 아니라 학습과 추론의 엔진이다. 원장(Odoo)이 사실을 기록하고, 지식그래프가 의미를 연결하며, TensorFlow는 그 사이에서 패턴을 학습해 예측·분류·임베딩을 공급한다. 최종 확정과 승인은 언제나 사람(HITL)이 한다.

## 1.3 적용 범위와 전제

- 원천 시스템: Odoo(단일 PostgreSQL 원장) — 품질검사·생산실적·작업지시·BOM·로트·구매입고·설비·근태

- 전제 조건: 데이터의 3정5S — 품목·공정·설비·불량사유 코드체계 정비와 재고·실적 정확도 95% 이상 (5S 없이 AI 없다)

- 지식그래프 저장소: Neo4j(지식 부스터), 자동화 배관: n8n, LLM 보조: 온프레미스 Ollama + 클라우드 병행

# 2. 전체 아키텍처 — 다섯 계층의 파이프라인

실행 구조는 다섯 계층으로 정의한다. 각 계층의 산출물이 다음 계층의 입력이 되며, 마지막 계층의 판단이 승인 게이트를 거쳐 원장 파라미터로 환류된다.

| 계층 | 구성 요소 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| L1 원천 | Odoo PostgreSQL (품질·생산·구매·재고·인사) | 트랜잭션 레코드 |
| L2 트랜스퍼(ETL) | CDC 이벤트 스트림 + 일 배치, 스테이징 DB | 정제된 사실 테이블 |
| L3 특징량·학습 | 특징량 저장소, TensorFlow 학습 파이프라인(tf.data · Keras) | 특징량 · 학습 모델 |
| L4 온톨로지-지식그래프 | 4M 스키마(Neo4j), 트리플 생성기, 확신도 관리 | 불량-4M 연결 그래프 |
| L5 추론·환류 | TF Serving 추론 API, GraphRAG 질의, HITL 승인 게이트 | 예측·원인 후보·파라미터 갱신 |

설계 원칙: 모든 특징량과 그래프 노드는 원장 트랜잭션에서만 생성한다(근거 추적 가능). 그래프의 '판단·규칙' 노드는 반복 검증(확신도 70%·3회 이상)과 사람의 승인을 거친 것만 편입한다 — 통계가 검증하고, 사람이 통치한다.

# 3. ERP 데이터 트랜스퍼(ETL) 설계

## 3.1 대상 데이터와 수집 방식

| 원천(Odoo 모델) | 내용 | 수집 방식 | 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| quality.check / quality.alert | 검사 결과·불량 판정·불량사유 코드 | CDC 이벤트 | 실시간 |
| mrp.production / mrp.workorder | 작업지시·생산실적·작업자·설비·공정조건 | CDC 이벤트 | 실시간 |
| stock.lot / stock.move.line | 원료·완제품 로트, 입출고·소모 이력 | CDC 이벤트 | 실시간 |
| purchase.order / res.partner | 입고 로트의 공급처·단가·리드타임 | 일 배치 | 일 1회 |
| maintenance.request / equipment | 설비 마스터·고장·보전 이력 | 일 배치 | 일 1회 |
| hr.employee / 근태·교대 | 작업자·숙련등급·교대조 | 일 배치 | 일 1회 |
| IoT 게이트웨이(선택) | 설비 온도·진동·전류 등 센서 시계열 | 스트림 | 초~분 |

## 3.2 정제 규칙 — 데이터의 3정5S

- 정리: 중단 품목·폐기 코드 제외, 테스트·취소 트랜잭션 필터링

- 정돈: 품목·공정·설비·불량사유·작업자 코드를 표준 사전에 매핑 (코드는 온톨로지의 어휘)

- 청소: 결측 보정 규칙 명시(결측은 '모름' 노드로 보존 — 임의 대체 금지), 이상치는 플래그 후 보존

- 청결: 스키마 검증(타입·범위·참조 무결성)을 적재 전 자동 실행, 실패 건은 격리 큐로

- 습관화: 일 마감 시 데이터 품질 리포트 자동 발행(결측률·지연 입력률·코드 미매핑률)

## 3.3 불량 사실 테이블(Defect Fact) 정의

모든 마이닝과 그래프 연결의 중심이 되는 단일 사실 테이블을 정의한다. 불량 1건 = 1행이며, 4M 차원 키를 모두 보유한다.

defect_fact (

defect_id, ts, product_id, process_id, defect_code, qty, severity,

man_id,        -- 작업자 (교대조, 숙련등급 조인)

machine_id,    -- 설비 (모델, 가동시간, 최근 보전일 조인)

material_lot,  -- 원료 로트 (공급처, 입고일, 보관기간 조인)

method_id,     -- 작업표준/레시피 버전 (공정조건 파라미터 조인)

workorder_id, inspection_id   -- 근거 추적용 원장 참조

)

# 4. 4M 온톨로지-지식그래프 스키마

## 4.1 클래스 설계

불량 이벤트(DefectEvent)를 허브로 4M 클래스를 연결한다. 각 클래스는 Odoo 원장 레코드와 1:1로 대응하는 속성(원장 ID)을 보유해 언제든 근거로 되돌아갈 수 있다.

| 4M | 클래스(주요 속성) | Odoo 원천 | 관계(→ DefectEvent) |
| --- | --- | --- | --- |
| Man | Worker(숙련등급·근속·교대조), Shift | hr.employee, 근태 | performedBy / duringShift |
| Machine | Equipment(모델·연식·가동시간), MaintenanceEvent, SensorState | maintenance.*, IoT | producedOn / stateAt |
| Material | MaterialLot(공급처·입고일·보관기간·시세), Supplier | stock.lot, purchase.* | consumedLot / suppliedBy |
| Method | SOP·Recipe(버전·공정조건), ProcessParam | mrp.bom, 작업표준 | usedMethod / paramAt |
| 허브 | DefectEvent(불량코드·수량·심각도·시각), Product, Process | quality.*, mrp.* | — |

## 4.2 관계와 확신도(wave)

- 사실 관계(FACT): performedBy·producedOn·consumedLot·usedMethod — 원장에서 결정론적으로 생성, 확신도 100%

- 원인 후보 관계(CAUSAL_CANDIDATE): 마이닝·모델이 제안하는 '불량 ← 4M 요인' 연결 — 확신도 0~100%의 wave로 관리

- 확정 규칙(GOVERNED_RULE): 확신도 70% 이상 + 3회 이상 반복 확인 + 담당자 승인 시에만 승격 — 이후 검사 강화·파라미터 보정에 사용

## 4.3 그래프 적재 예시 (Cypher)

MERGE (d:DefectEvent {id:$defect_id, code:$defect_code, ts:$ts, qty:$qty})

MERGE (w:Worker {id:$man_id})    MERGE (d)-[:PERFORMED_BY]->(w)

MERGE (m:Equipment {id:$machine_id})  MERGE (d)-[:PRODUCED_ON]->(m)

MERGE (l:MaterialLot {id:$material_lot}) MERGE (d)-[:CONSUMED_LOT]->(l)

MERGE (s:SOP {id:$method_id, ver:$ver}) MERGE (d)-[:USED_METHOD]->(s)

// 모델이 제안한 원인 후보 (확신도는 속성으로)

MERGE (d)-[c:CAUSAL_CANDIDATE {conf:$conf, model:$model_ver}]->(l)

# 5. TensorFlow 데이터 마이닝·모델링 계획

네 종류의 모델이 지식그래프를 '채우고', 그래프가 다시 모델의 특징량을 '풍부하게' 만드는 상호 강화 구조를 만든다. 전 모델은 tf.data 입력 파이프라인과 Keras API로 구현하고, 실험 추적은 TensorBoard를 사용한다.

## 5.1 모델 포트폴리오

| # | 모델 | 기법(TensorFlow) | 산출물 → 그래프 연결 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 불량 발생 예측·분류 | Wide & Deep (범주형 임베딩 + 연속형), 클래스 불균형 보정 | 고위험 4M 조합 → CAUSAL_CANDIDATE 후보 생성 |
| M2 | 4M 요인 기여도 분석 | 그래디언트 기반 특성 기여도(Integrated Gradients) | 불량별 요인 기여도 → 원인 후보의 확신도 초기값 |
| M3 | 엔티티 임베딩·링크 예측 | TF-GNN 그래프 신경망 (또는 TransE형 임베딩) | 숨은 연결(예: 특정 공급처 로트↔특정 설비의 조합 위험) 발굴 |
| M4 | 이상탐지·텍스트 태깅 | 오토인코더(공정조건 이상), 한국어 텍스트 분류(작업일지·클레임의 4M 자동 태깅) | 암묵지 신호 → seeds 등록(6 Station 인터뷰 대상) |

## 5.2 학습 파이프라인 골격 (Keras)

feat = { 'man_id': tf.keras.Input([], dtype=tf.string), ... }  # 4M 키

emb = [ Embedding(vocab[k], 16)(Lookup(vocab_list[k])(v))

for k, v in categorical.items() ]          # 범주형 임베딩

wide = tf.keras.layers.concatenate(cross_features)  # 교차항(4M 조합)

deep = MLP([256,128,64])(concat(emb + continuous))

out  = Dense(1, activation='sigmoid')(concat([wide, deep]))

model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy',

metrics=[AUC(), Recall()])           # 불량=희소 클래스

# 배포: SavedModel → TF Serving REST — n8n이 야간 배치로 호출

## 5.3 평가·운영 기준

- 평가: 시계열 분할 검증(과거로 학습, 미래로 평가) — 데이터 누수 금지. 기본 지표는 AUC·재현율, 운영 지표는 '경보의 적중률'

- 재학습: 주 1회 자동 재학습 + 데이터 드리프트 감지 시 트리거, 모델 버전은 그래프의 model 속성으로 기록

- 설명 가능성: 모든 원인 후보 제안에는 기여도 상위 요인과 근거 레코드(원장 ID)를 첨부 — 근거 없는 제안은 그래프에 넣지 않는다

# 6. 불량 데이터의 4M 지식그래프 연결 — 실행 절차

하나의 불량 이벤트가 원장에서 그래프의 확정 규칙까지 도달하는 7단계 표준 절차다.

| 단계 | 작업 | 도구 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 불량 판정 발생 → CDC 이벤트 수신 | Odoo → 파이프라인 | defect_fact 1행 |
| 2 | 4M 차원 조인(작업자·설비·로트·표준) | 스테이징 SQL | 완전한 4M 컨텍스트 |
| 3 | FACT 관계 그래프 적재 | Cypher MERGE | DefectEvent + 4M 노드 연결 |
| 4 | 모델 추론(M1·M2) — 원인 후보와 기여도 | TF Serving | CAUSAL_CANDIDATE(확신도) |
| 5 | 패턴 집계 — 동일 후보의 반복 확인 | 그래프 질의 | 확신도 갱신(wave) |
| 6 | 임계 돌파 시 현장 검증 인터뷰(6 Station) | HITL | 확인/반박 기록 |
| 7 | 승인 → GOVERNED_RULE 승격, 검사·파라미터 반영 | 승인 게이트 | 확정 규칙 + 원장 환류 |

활용 예시(GraphRAG 질의): "지난달 크림류 불량 3건의 공통 원인은?" → 그래프가 3건의 DefectEvent에서 4M 경로를 역추적해 "동일 공급처 유지 로트(보관 12일 초과) × 오후 교대"라는 교집합을 근거 레코드와 함께 제시한다. 담당자가 확인하면 해당 조합은 확정 규칙이 되어, 이후 같은 조건의 로트 입고 시 자동으로 검사 강화 지시가 나간다.

# 7. 실행 로드맵 — 12주 파일럿과 확장

| 주차 | 작업 | 산출물·판정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1~2주 | 코드체계·불량사유 사전 정비, defect_fact 설계 확정 | 4M 매핑 정의서, 경영 질문 목록 서명 |
| 3~4주 | ETL 파이프라인 구축(CDC+배치), 스테이징 가동 | 일 단위 자동 적재, 품질 리포트 발행 |
| 5~6주 | 4M 그래프 스키마 적재(FACT 관계), 과거 12개월 백필 | 그래프 노드·관계 적재율 95%+ |
| 7~9주 | M1·M2 모델 학습·검증, TF Serving 배포 | AUC 기준선 합의, 첫 원인 후보 생성 |
| 10~11주 | 확신도 루프·6 Station 검증 프로세스 가동 | 첫 확정 규칙(GOVERNED_RULE) 1건 이상 |
| 12주 | 첫 환류 — 검사 강화·파라미터 보정 승인, 성과 리뷰 | KPI 기준선 대비 개선 보고 |
| 13주~ | 확장: M3(GNN 링크 예측)·M4(텍스트 태깅), 타 공정 복제 | 분기별 확정 규칙 누적, 불량률 추세 |

## 추진 체제

- 데이터 엔지니어 1 (ETL·그래프), ML 엔지니어 1 (TensorFlow), 현장 품질 담당 1 (검증·승인), 컨설턴트 PM 1 — 상시 4역할

- 우리 5단계 로드맵과의 정렬: 본 계획은 3단계(적재) 후반~4단계(지능화)에 해당하며, 1~2단계(진단·기반)의 코드체계 정비가 선행 조건

# 8. 성공 KPI와 리스크 관리

## 8.1 판정 KPI

- 불량률·불량 재발률(동일 4M 조합의 재발) — 최종 성과 지표

- 원인 규명 리드타임: 불량 발생 → 원인 후보 제시까지의 시간 (목표: 익일 → 실시간)

- 확정 규칙 누적 건수와 규칙 적중률(규칙 발동 시 실제 불량 예방 비율)

- 모델 지표: AUC·재현율, 경보 적중률(현장이 느끼는 신뢰의 지표)

## 8.2 리스크와 대응

| 리스크 | 대응 |
| --- | --- |
| 불량 데이터 희소(클래스 불균형) | 가중 손실·오버샘플링, 초기에는 규칙 기반과 병행 — 모델 단독 판단 금지 |
| 코드 미정비로 4M 조인 실패 | 1~2주차 코드체계 정비를 완료 조건으로 — 미매핑률 5% 이하 전 학습 착수 금지 |
| 상관을 인과로 오인 | 모델 제안은 언제나 '후보' — 6 Station 현장 검증과 승인 게이트를 통과해야 규칙化 |
| 현장 수용성(감시로 오해) | Man 요인은 개인 평가에 사용하지 않음을 명文化 — 목적은 문책이 아니라 조건 개선 |
| 모델 드리프트 | 주간 재학습 + 드리프트 감지, 모델 버전·데이터 구간을 그래프에 기록해 재현 가능 |

맺음말 — TensorFlow는 패턴을 배우고, 지식그래프는 의미를 잇고, 사람은 판단을 통치한다. 이 삼분법이 지켜질 때, 불량 데이터는 비용의 기록에서 예방의 자산으로 바뀐다. 본 계획의 첫 12주는 그 전환의 최소 실증이다.