# 피지컬브레인 프로젝트 — 결정 대기 · 에러 로그

운영 방식: Claude가 작업 중 발생한 에러와 회원님만 결정할 수 있는 사항을 이 파일에 누적 기록합니다. Claude는 이 로그에 적고 작업을 계속하며, 회원님은 시간 날 때 한 번에 검토·결정하시면 됩니다. (최신 항목이 위)

## A. 회원님의 결정이 필요한 사항 (미결)

| # | 항목 | 내용 | 선택지 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 권한 "항상 허용" 선택 | 프로젝트 설정에 허용 목록을 추가했지만, claude.ai 웹 화면에 뜨는 커넥터 권한 창은 회원님만 누를 수 있습니다. 다음에 "한번만 허용" 창이 뜨면 "항상 허용" 을 선택해 주세요(특히 Google Drive). | 항상 허용 / 매번 확인 유지 | 다음 프롬프트 등장 시 |
| D-02 | python3 전체 허용 유지 여부 | 문서·PPT 생성 자동화를 위해 `Bash(python3 *)`를 허용 목록에 넣었습니다. 이는 사실상 코드 실행 전권 위임입니다(원격 격리 컨테이너라 위험은 제한적). 불편해도 보안을 우선하려면 이 줄을 삭제하세요. | 유지(편의) / 삭제(보안) | 여유 시 |
| D-03 | ~~GPU 서버 확보~~ ✅ 완료: DESKTOP-ACK17CB | 홈 서버 확보 완료 — RTX 5080 16GB(블랙웰), 드라이버 610.62. 남은 설치: WSL2 + Docker Desktop (`physical-brain/docs/windows-wsl2-setup.md`). 학습 대량 작업만 클라우드 스팟(하이브리드). | 완료 | 완료 |
| D-04 | 발표자료 PPT 드라이브 보관 | 원본 .pptx는 대화창 첨부·GitHub에 있음. 드라이브 보관을 원하시면 다운로드 후 폴더에 끌어다 놓기(10초). Claude의 직접 업로드는 파일 크기 때문에 불안정. | 직접 드래그 / 생략 | 여유 시 |
| D-05 | 책 원고 [메모] 항목 일괄 해소 | 의료 수치 감수(전문가), 법률 감수(통관·개인정보), 인용 페이지 확정, 국역본 서지 — 출간 전 필수. | 감수자 섭외 시기 결정 | 출판사 계약 후 |
| D-06 | 스토리보드 미생성 2컷 | 6컷(SLAM)·10컷(밤 도킹)을 프롬프트 v2로 생성해 오시면 10컷 세트 완성. 3컷·8컷은 재생성 권장. | 생성 진행 / 보류 | 여유 시 |
| D-07 | ~~한국어 TTS 엔진~~ ✅ 확정: piper | 코드 반영 완료 — `.env PIPER_MODEL` 경로만 지정하면 자동 사용, 없으면 espeak-ng 폴백. | piper 확정 | 완료 |
| D-08 | ~~STT 모델 크기~~ ✅ 확정: medium | 코드 반영 완료 — 기본값이 faster-whisper-medium으로 변경됨(어르신 발화 인식률 우선). | medium 확정 | 완료 |

🏁 2026-07-18 저녁 추가 (T28 완료): 실볼트 연결 성공 — `문서\피지컬브레인` 폴더의 실제 약 3종(혈압약 08:00·오메가3 08:30·고지혈증약 21:00)으로 대시보드·알림 가동. 이 과정에서 중대 버그 2건 발견·수정: E-08(서버에 스케줄러 미연결 → 심장박동 내장), 대시보드 '아버지' 하드코딩(동적 인물 목록으로 교체). 옵시디언(다른 PC·개인 OneDrive) 연동은 서버 PC의 OneDrive 계정 확인 후 진행 예정 — 다른 PC에서 보관함 경로와 OneDrive 계정 이메일 확인 필요.

🏁 2026-07-18 서버 가동 보고 (M6 + T26·T27 완료): DESKTOP-ACK17CB(RTX 5080)에서 Plan B(Windows 네이티브)로 앱 가동 성공 — 설치 스크립트 1회 실행, Windows에서 테스트 23/23 통과, qwen2.5:7b LLM 연결, 포트 8810(주식 시스템과 충돌 회피), 텔레그램 실알림 수신 확인("연결 성공"). 이제 매일 07:00 브리핑·복약 알림·주간 리포트가 휴대폰으로 발송됨. 다음: T28(실볼트)·T29(실측정 데이터).

T21~T25 완료 보고: 코드·테스트·런북 전부 GitHub `physical-brain/`에 푸시됨(테스트 23/23 통과). 이 컨테이너에 GPU가 없어 ①로봇 어댑터·가상 로봇은 여기서 종단 검증 완료 ②음성은 타자 모드로 검증 ③GPU 필요 단계(모델 비교·STT·LeRobot 학습)는 서버 도착 즉시 실행 가능한 런북으로 준비. 다음 행동은 D-03(GPU 서버 확보) 결정입니다.

## B. 에러 이력 (해결 상태 포함)

| # | 일시 | 에러 | 원인 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-05 | T01 착수 시 | 개발 컨테이너에 도커 데몬 없음 → Neo4j 구동 불가 | 원격 세션 환경 제약 | 해결(설계 대응): 그래프 저장소를 추상화해 SQLite 백엔드로 1차 전체 검증. Neo4j는 동일 인터페이스 + docker-compose로 준비 — 사용자 PC에서 `make up`으로 전환 가능. 회원님 결정 불필요 |
| E-06 | 테스트 중 | 동일 시각·종류 이벤트 ID 충돌(덮어씀) | 이벤트 ID 설계 누락 | 해결: payload 해시를 ID에 추가, 테스트 18/18 통과 |
| E-07 | T27 텔레그램 연결 시 | .env에 토큰을 넣어도 알림이 dry-run으로만 동작 | 앱 버그: .env 파일을 읽는 코드가 없었음(개발 환경에서는 환경변수를 직접 넣어 미발견) | 해결: 의존성 없는 env_loader 추가, 전 패키지 import 시 자동 로드. 셸 변수 우선·빈 값 무시. 테스트 23/23 통과 |

| # | 일시 | 에러 | 원인 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 세션 중 반복 | Google Drive 업로드 중단 (`Tool permission stream closed`) — 총 8회 | 커넥터 연결 불안정 + 권한 확인 창 흐름이 대용량 전송 중 끊김 | 부분 해결: 허용 목록 추가로 권한 창 제거 → 재시도 예정. 대용량(PPT 원본)은 구조적으로 불안정하여 D-04로 우회 |
| E-02 | PPT 드라이브 업로드 | 88KB 베이스64 분할 전송 시도 → 전송 중 중단 | 대용량 파라미터 + 커넥터 불안정 | 우회 확정: 원본은 대화창·GitHub 제공, 드라이브에는 요약 문서(업로드 재시도 중) |
| E-03 | 초기 세션 | claude.ai 스킬(brain-management-writing) 직접 실행 불가 | 웹 전용 스킬은 이 환경에서 미지원 | 해결: 스킬의 원칙(1~3브레인 프레임, 4단 구성)을 수동 반영 |
| E-04 | 산발적 | GitHub/Gmail/Drive 커넥터 수시 재연결 | 원격 세션의 MCP 서버 특성 | 대응 중: 재연결 대기 후 재시도로 처리, 작업 유실 없음 |

## C. 권한 설정 변경 내역 (오늘 적용)

`.claude/settings.json` (프로젝트 설정)에 허용 목록 신설 — 이제 아래 작업은 확인 창 없이 진행됩니다:

Google Drive: 파일 생성·검색·목록·메타데이터·읽기 (5종)

파일 도구: Write, Edit, SendUserFile, Artifact

Bash: `python3 *`(D-02 참고), `pip install *`, `git add/commit`, `git push -u origin claude/*`(작업 브랜치 한정), `mkdir -p`, `base64`, `split`

주의: 이 설정은 이 저장소(thirdbrain-web) 세션에만 적용됩니다. 그래도 창이 뜨는 경우는 ① 위 목록 밖의 새로운 도구이거나 ② claude.ai 커넥터 자체의 1회 승인 창입니다 — 그때 "항상 허용"을 눌러 주시면 됩니다(D-01).