AX PLATFORM — PHASE 3 FINAL REPORT

3단계 실행 종합레포트

실(實) Odoo 17 실증 완결 — 복제·승인함·환류·야간 파이프라인 전 구간

에이에스씨(ASC) · 2026. 9. 11 · 실행 환경: 클라우드 컨테이너(PG16 로컬, GPU 없음)

지시: "3단계 실행계획서를 무한반복으로 시간에 구애받지 않고 실행"

1. 한 페이지 요약

결과: 3단계 실행계획(12주) 중 이 환경에서 실행 가능한 단기 항목 6건 전부 완료 + 12주 계획 W2 항목(복구 드릴·CDC 소크 4사이클 무경보 종결)까지 선실행. 2단계까지는 '합성 Odoo 흉내'였던 연동 구간을 이번에 진짜 Odoo 17을 설치해 실물로 검증했고, 그 과정에서 실버그 4건(P3-I1·I4·I7·I9)을 적발·수정했고, 마지막으로 실 Odoo 발원 데이터로 야간 파이프라인 전 단계를 정상 완주시켰다. 테스트 51→58개(양쪽 백엔드 green), 신규 커밋 9건 전부 푸시.

| 핵심 지표 | 2단계 종료 시점 | 이번 실행 후 |
| --- | --- | --- |
| Odoo 연동 검증 수준 | 합성 sqlite Odoo + 축약 스키마 리허설 | 실 Odoo 17.0(모듈 70개) — ORM 문서 생성→복제→뷰 투영 실측 |
| 논리 복제 publication | 고정 13테이블 목록(Community에서 실패) | 모듈 인지형 DDL — 11테이블 발행·부재 2종 자동 제외 |
| 실컬럼 매핑 | 없음 — demo 컬럼명 가정 | 매핑 뷰 6종 + 컬럼 차이 매트릭스 문서 |
| Odoo 화면 승인함(P-06) | 스켈레톤 코드만 | 실설치 E2E — 47카드 동기화·승인→파라미터 환류·감사 2건 |
| 동시 사용자 내성 | 미측정 | 820요청 무오류 · 동시20 p95 319ms · /ask p95 93ms |
| POS 판매 반입 | 없음 (Odoo·엑셀만) | 어댑터 2종 — cp949·멱등·이중 집계 경고, 테스트 5종 |
| 백업 사고 방어(P2-I9) | 리허설 문서 | 실구독 상태 실증 — 기본 pg_dump에 구독 포함 확인 |
| 계약 문서 | 제안서·계획서 | SLA 초안 v0.1(실측 근거 SLO) + 현장 체크리스트 A~G |
| prod 적재 경로 | 없음 — demo 폴링뿐 | sync_prod 신설 — 복제 뷰→스테이징 증분·멱등(19행→0행 실측) |
| 실데이터 파이프라인 | 합성 데이터만 완주 | 실 Odoo 발원 데이터로 야간 사이클 '전 단계 정상' 완주 |

이 보고서의 원칙 — 수치는 전부 이번 실행에서 실측한 값이다. 실 Odoo는 이 컨테이너에 설치한 표준 Community 17.0이며, 고객사 실데이터는 아직 없다 — '실물 검증'은 소프트웨어 실물이지 현장 데이터가 아니다.

2. 항목별 실행 상세 (P3-1 ~ P3-6)

■ P3-1 · 실 Odoo 17 인스턴스 구축

- 확보: PyPI에 Odoo 패키지 없음 → GitHub odoo/odoo 17.0 브랜치 소스(40,079 파일)로 설치. 구식 패키지 7종 빌드 실패는 휠 대체로 우회(절차 문서화).

- 초기화: PG16에 base → sale·purchase·stock·mrp·maintenance 설치, 모듈 70개 installed.

- 실측 확인: quality_check/quality_alert는 Enterprise 전용 — Community 고객의 '기본 상태'가 모듈 부재임을 실물로 확인(2단계 P2-I12 가정의 실증).

■ P3-2 · 논리 복제 실검증 + 컬럼 매트릭스 (P-02 완결)

- publication을 모듈 인지형 DO 블록으로 개정(P3-I1) — 존재 테이블 11개만 발행, 부재 테이블은 NOTICE로 가시화.

- 구독 11릴레이션 전부 ready. ORM으로 판매주문 S00001 생성·확정·출고 완료(WH/OUT/00001)까지 전 구간 실복제 확인.

- 컬럼 차이 흡수: Odoo는 모델마다 수량 컬럼명이 다르다(sale: product_uom_qty · purchase: product_qty). demo 스키마 그대로면 전 계열 적재가 깨졌을 문제(P3-I3)를 매핑 뷰 6종으로 흡수 — 플랫폼 코드 무변경.

■ P3-3 · Odoo 승인함 애드온(axp_inbox) 실설치 E2E (P-06)

- 실 Odoo 17에 무경고 설치(모델·뷰 3종·크론·권한 그룹). 47카드 동기화, 대기 5건·7유형 전부 표시.

- 환류 실측: Odoo 승인 버튼 → 플랫폼 자동 실행 — replenish_policy:demand_factor 0.928→0.92 기록 + 감사 로그 2건(approve/feedback). 재동기화로 Odoo 화면 상태도 executed 반영.

- 반려 사유 강제(미선택 시 차단)·열람 전용 사용자의 승인 차단(AccessError)·'왜?' 근거 경로 표시까지 검증.

■ P3-4 · 동시 사용자 부하 + psycopg_pool 판단

| 동시 | 요청 | 성공 | p50 | p95 | RPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 100% | 4ms | 7ms | 201 |
| 5 | 100 | 100% | 34ms | 72ms | 130 |
| 10 | 200 | 100% | 70ms | 167ms | 120 |
| 20 | 400 | 100% | 134ms | 319ms | 123 |
| 질의 /ask ×100 | 100 | 100% | 50ms | 93ms | 181 |

판단: 파일럿 규모(동시 ≤20)에서는 psycopg_pool 도입 보류. 도입 기준 3가지(워커 2+ 수평 확장 · 동시 50+ 목표 · 연결 오류 관측)를 로그에 명문화 — 필요해질 때가 명확하다.

■ P3-5 · POS 반입 어댑터 2종

- 일별 정산 집계(daily)·영수증 단위 로그(receipt) — cp949/euc-kr·콤마/세미콜론/탭 자동 판별, 열 이름 동의어 자동 매핑, 못 알아본 양식은 needs_mapping 반문.

- 안전장치: PII 컬럼 차단(기존 재사용) · 같은 파일(sha256) 재반입 차단(멱등) · Odoo 판매와 겹치는 (날짜×매장) 이중 집계 경고 — CLI 스모크에서 실경보 확인.

- CLI: python3 -m axp.cli pos daily|receipt <파일> --by <이름>. 테스트 5종 추가 — 전체 56/56.

■ P3-6 · SLA 초안 + 파일럿 현장 체크리스트

- sla-draft.md: SLO 8항목 전부 실측 근거로 설정(가용성 99.0%·웹 p95 1초·야간 완료 06시·RPO 24h/RTO 1h 등). 정직 조항 — 카드는 제안이고, 예측 정확도는 SLO가 아니라 보고 지표.

- pilot-site-checklist.md: 온사이트 D0~4주차 게이트 A~G. 리허설로 실증된 항목([리허설 완료])과 현장에서만 확인 가능한 항목을 구분.

3. 실행 중 발견한 문제 9건 (P3-I1 ~ I9) — 전부 처리

이번에도 문제는 실행이 찾아냈다. 특히 I1·I4·I9는 실 Odoo를 설치하지 않았다면 첫 고객 현장에서 터졌을 결함이다.

| 번호 | 문제 (어디서 터지나) | 처리 |
| --- | --- | --- |
| I1 | 고정 테이블 목록 CREATE PUBLICATION이 Community에서 즉시 실패 — quality_* 테이블 부재. 고객 모듈 구성마다 깨지는 정적 DDL | 존재 테이블만 발행하는 모듈 인지형 DO 블록으로 개정 (해결) |
| I2 | PyPI에 Odoo 없음 + 구식 sdist 다수가 최신 OS에서 빌드 실패 — 고객사 서버에서도 겪을 설치 마찰 | 소스 설치 절차 문서화. 운영은 공식 deb/도커 1순위 권고 (우회 확립) |
| I3 | Odoo에 'qty' 단일 컬럼 없음 — 모델마다 수량 컬럼명 상이. demo 스키마 가정이면 전 계열 적재 실패 | 매핑 뷰 6종으로 흡수 + 컬럼 매트릭스 문서화 (해결) |
| I4 | 승인함 애드온 kind 선택지에 production_plan 누락 — 실동기화에서 ValueError로 전체 동기화 중단(카드 1장이 전량을 막음) | 선택지 추가 + 행 단위 savepoint 격리·실패 카운트 로깅 (해결) |
| I5 | 첫 동기화 실패 시 api_base 설정까지 같은 트랜잭션으로 롤백 → 이후 조용히 0건 동기화 | 설정 저장 별도 커밋 절차 명시 — cron 경로는 영향 없음 (절차 확립) |
| I6 | 복원 드릴 중 FK 오류 16건 — 추적 결과 파이프라인 무결성 문제가 아니라 잔류 pytest 스키마의 테스트 데이터 | 원인 규명 — 정합은 reconcile·quality 게이트 담당 구조 유지 |
| I7 | PG pytest가 실행마다 스키마를 만들고 안 지워 30여 개 영구 누적 — 덤프 비대·복원 소음 | 일괄 정리 + conftest 종료 시 자동 DROP(56테스트 후 불변 실측) (해결) |
| I8 | 정리 스크립트 LIKE 'ax_%'의 _ 와일드카드가 매핑 뷰 스키마(axp_prod)까지 삭제 | 멱등 SQL 재적용으로 복구 · 이스케이프 절차 명기 (해결·교훈) |
| I9 | 실 Odoo 발주 라인엔 로트가 없어(로트는 입고에서 생김) fact_procurement의 NOT NULL·PK lot_id 즉시 붕괴 — demo 데이터엔 늘 로트가 있어 숨어 있던 결함 | 자재·공급사별 유일 표식 'LOT-미상:자재:공급사'로 차원·사실 일관 적재, 입고 확정 시 backfill 재처리 (해결) |

백업 사고 실증 (P2-I9 재검증) — 실제 구독이 걸린 DB의 기본 pg_dump에 CREATE SUBSCRIPTION이 포함됨을 실물로 확인 — 이 덤프를 복원하면 복원본이 원장에서 재복제를 시작하는 이중 수집 사고가 난다. --no-subscriptions 표준을 실측으로 재확정. 복원 소요 6초·건수 일치.

4. CDC 정합 소크 (1차 종결) · 산출물 집계

매 사이클 실 Odoo ORM으로 판매 3건(확정)·발주 1건·정비요청 1건을 만들고, 복제 9테이블의 건수+수량 합계를 원장과 전수 대조했다. 4사이클 연속 무경보 전수 일치로 1차 종결 — 60분 간격 감시는 계속 유지한다.

| 사이클 | 시각(UTC) | 정합 | 슬롯 지연 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09-11 20:55 | 9계열 전부 일치 | 198 kB |
| 2 | 09-11 21:00 | 9계열 전부 일치 | 176 kB |
| 3 | 09-11 21:03 | 9계열 전부 일치 | 70 kB |
| 4 | 09-11 21:10 | 9계열 전부 일치 | 232 kB (배수 중) |

| 산출물 | 내용 |
| --- | --- |
| 신규 코드 | pos.py(어댑터 2종) · sync_prod(prod 적재기) · odoo17_prod_mapping.sql(뷰 6종) · odoo_cdc_prod.sql 개정 · axp_inbox v17.0.0.2 · CLI pos 명령 · 스케줄러 AXP_CDC 스위치 |
| 테스트 | 51 → 58개 (+7) — SQLite·PostgreSQL 양쪽 green, PG 스키마 자동 정리 포함 |
| 문서 | phase3-execution-log.md(이행+P3-I 전부) · sla-draft.md · pilot-site-checklist.md |
| 실증 환경 | 실 Odoo 17.0 인스턴스(odoo_real) + 복제 구독 + 매핑 뷰 — 재현 절차 로그에 기록 |
| 커밋 | 9건 전부 푸시 (2bb4f50 … 7f7bb6e) |

5. 남은 일 — 현장이 주어인 것들, 그리고 4단계

12주 계획의 나머지는 계약·현장·사람이 전제다. 별도로, odooaierp.com에서 웹앱을 실행해 고객이 AX 플랫폼을 스스로 체험·구현하게 만드는 것은 4단계 종합실행계획서(별첨)로 정리했다.

| 항목 | 12주 계획 위치 | 착수 조건 |
| --- | --- | --- |
| 보유 서버에 install-app-server.sh 실행 + CI 활성화 | W1 | 서버 접근 — 반나절 |
| GPU 서버 llm_bench 3모델 비교(P-03) | W1 | GPU 서버 가동 — 반나절 |
| 실데이터 반입·격리 큐 운영·어휘 워크숍 | W3~4 | 첫 고객 계약(태성당 9/14 데모 후속) |
| 4주 홀드아웃 성적표 → 계속/중단 판정 | W7~10 | 실데이터 4주 축적 |
| 발주 카드 시범 승인 10건+ (실 Odoo 초안 확정 흐름) | W9~10 | 현장 승인자 지정 — 애드온은 검증 완료 |
| 운영 이양 리허설·2호 고객 제안 준비 | W10~12 | 파일럿 성적표 |

에이에스씨(ASC)  이형근  |  근거: docs/phase3-execution-log.md · 커밋 2bb4f50..cb8b9ae