AX 플랫폼 UX·아키텍처 재구성 제안서

벤치마킹 재비교 · 워크플로 중심 화면 재설계 · 전체 시스템 구성도 · 운영 방안

+ 8단계(P8) 실행계획서

2026. 9. 13 · 에이에스씨(ASC)

근거: 서버1 실설치·실사용 실측(2026-09-12~13, docs/phase7-execution-log.md) · 벤치마킹은 각사 공개 자료 기반

요지 한 문단: 기능은 이미 갖춰졌다(M0~M7 + 프로젝트·KPI 루프, 테스트 132종, odooaierp.com 실서비스). 문제는 화면이 기능 단위(14개 평면 메뉴)로 나뉘어 있어 사용자의 일(워크플로)을 따라가지 못하는 것이다. 어제·오늘 대표가 직접 겪은 막힘 3건(배치 실행 메뉴 없음 · 매핑 등록 불가 · 터미널 의존)이 그 증거다. 제안: 메뉴를 ‘기능 목록’에서 ‘오늘 → 데이터 → 판단 → 성과’ 4개 허브의 일 중심 구조로 재편하고, 모든 화면이 ‘다음 할 일’을 스스로 안내하게 한다. 코어 로직은 그대로 두고 화면 계층만 바꾸므로 위험이 낮다.

1. 현시점 진단 — 무엇이 있고, 어디서 불편한가

1-1. 있는 것 (실측 기준)

M1~M7 전 모듈 가동(수집→표준화→분석→학습→그래프→판단→에이전트·승인), M0-P 프로젝트·KPI 무한 개선 루프, 과금·체험 발급(6단계 대비), 보안 체계(잠금·CSRF·세션), 서버1 실장비 24시간 서비스 + odooaierp.com 공개(터널), 테스트 132종 그린. — 즉 엔진은 완성 단계.

1-2. 불편한 것 (어제·오늘 대표 실사용에서 실측된 사실)

| 겪은 일 | 원인(구조적) | 교훈 |
| --- | --- | --- |
| '배치 실행'을 못 찾음 | 화면은 있는데 메뉴에 없음(I11) — 기능이 늘 때마다 메뉴가 손으로 관리됨 | 화면 구조가 워크플로가 아님 |
| '처음 보는 양식'에서 막힘 | 다음 행동이 화면에 없고 '관리자에게 요청'으로 끝남(P7-12로 해소) | 빈 상태·오류마다 다음 행동 버튼 필요 |
| 터미널 명령 의존 | 매핑·비밀번호 재설정 등 운영 작업이 명령줄에만 있음 | 비개발자 기준으로 화면 완결성 필요 |
| 메뉴 14개가 한 줄 | 역할 구분 없이 전 기능이 평면 나열 — 대표에게 필요한 건 3개뿐 | 역할이 홈과 메뉴를 결정해야 |

이 4건은 버그가 아니라 하나의 설계 부채다: 화면이 '모듈 구조(M1~M7)'를 노출하고 있고, 사용자의 하루('자료 넣고 → 승인하고 → 성과 보고')를 노출하지 않는다.

2. 벤치마킹 재비교 — 화면·워크플로 관점 (공개 자료 기반)

| 플랫폼 | 화면 문법의 강점 | AX가 가져올 것 | 가져오지 않을 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odoo | 앱 카탈로그·일관된 화면 문법(목록/폼/칸반 전환), 온보딩 위저드 | 화면 문법 통일 — 모든 목록·폼이 같은 조작감 | 방대한 설정 트리(중소기업에 과잉) |
| 더존 Amaranth 10 | 결재함 중심 하루 동선, 모바일 결재 | '승인함이 곧 홈' 발상, 모바일 승인 뷰 | 회계 중심 정보구조 |
| 삼성SDS(Brightics 계열) | 역할별 포털·대시보드 우선 진입 | 역할이 첫 화면을 결정, KPI 카드 우선 | 구축형 커스터마이징 전제(비용) |
| Palantir Foundry | 데이터→행동 연결(온톨로지 위 운영앱), 근거 추적 | 이미 유사(근거 사다리·판단 카드) — 개선점: 데이터에서 바로 행동 버튼 | 빌더 자체를 만드는 복잡성 |
| Power BI 류 | KPI 카드·자연어 질문 진입 | 홈에 KPI 카드 + 질문창 상시 노출(/ask 재배치) | 분석 도구로의 확장(범위 밖) |

공통 결론: 성공한 제품들은 모두 ① 역할별 첫 화면 ② '해야 할 일' 중심 홈 ③ 화면 문법 통일 ④ 막히는 지점에서 해결(인라인 행동) — AX는 엔진·근거·루프에서 이미 이들과 같은 급이거나 앞서고(판단 카드·정직 고지·개선 루프), 화면 계층만 이 네 가지를 갖추면 된다.

3. 제안 — '오늘 → 데이터 → 판단 → 성과' 4허브 정보구조

3-1. 메뉴 재편 (14개 평면 → 4허브 + 관리)

| 허브 | 담는 화면(기존 14개 재배치) | 첫 줄에 보여줄 것 |
| --- | --- | --- |
| ① 오늘(홈) | 아침 브리핑 + 할 일 모음(승인 대기 N건·확인할 이름 N건·미달 KPI N건) + 질문창 | "오늘 할 일 3건" — 클릭하면 해당 화면으로 |
| ② 데이터 | 자료 반입(매핑 포함)·Odoo 연결·격리 큐·배치 실행·자산 대장 | 반입 파이프라인 진행바: 업로드→매핑→확인→반영 |
| ③ 판단 | 승인함·자동실행(위임)·규칙·War Room | 대기 카드 목록 — 3클릭 안에 승인 완료 |
| ④ 성과 | 프로젝트·KPI 대시보드·감사 로그 | 프로젝트별 KPI 카드(달성/미달/측정 전 색상) |
| ⚙ 관리(admin만 노출) | 계정·온보딩 설정·과금·체험 신청 | 관리자 외에는 보이지 않음 |

3-2. 역할이 홈을 결정

| 역할 | 로그인 직후 화면 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 대표/뷰어 | ④ 성과 — 프로젝트 KPI 카드 + 아침 브리핑 요약 | 경영자는 성과부터 |
| 승인자 | ③ 판단 — 대기 카드 목록 | 결정이 그들의 일 |
| 스튜어드(실무) | ② 데이터 — 반입 진행바·격리 대기 | 자료 품질이 그들의 일 |
| admin | ① 오늘 + 시스템 신호(하트비트·정합·구독) | 전체 감독 |

3-3. 다섯 가지 화면 원칙 (이번에 실측으로 검증된 것)

① 모든 빈 상태는 다음 행동 버튼을 가진다 — '측정 전'이면 [자료 반입하러 가기], 프로젝트 없으면 [첫 프로젝트 만들기]. (P7-12 매핑 폼이 실증 사례 — 막힌 자리에서 해결하니 명령이 필요 없어졌다)

② 3클릭 규칙 — 로그인→할 일→완료가 3클릭 안에. 승인: 홈→카드→승인.

③ 전문용어를 사용자 말로 — '격리 큐'→'확인이 필요한 이름들', '배치 실행'→'지금 반영하기', 'CDC'→'Odoo 자동 연결'. 내부 용어는 괄호 병기.

④ 진행바로 여정을 보여준다 — 온보딩 체크리스트(회사 설정→자료→프로젝트→목표→첫 측정 5단계 진행률)와 반입 파이프라인(업로드→매핑→확인→반영)을 상시 표시.

⑤ 웹에서 끝낸다 — 운영에 터미널이 필요한 작업 제로가 목표(매핑은 해소, 남은 것: 초기 비밀번호 재설정·테넌트 관리 → P8-5).

4. 전체 시스템 구성도 (현재 실배치 기준 + P8 반영)

| 계층 | 구성 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 접점 | PC·휴대폰 브라우저 → try/app.odooaierp.com (Cloudflare Tunnel) 또는 사내 localhost:8900 | 가동 중 (9/13 사외망 실측) |
| 공개 경계 | Cloudflare(DNS·TLS·터널) — 인바운드 포트 개방 없음 | 가동 중 |
| 서버1 (업무 PC·WSL2) | 웹앱(4허브 화면) · 스케줄러(야간 배치·KPI 측정·에이전트) · 하트비트 · PG16(표준 데이터셋+플랫폼) | 가동 중 · P8에서 화면 계층 교체 |
| GPU 서버 (192.168.0.5) | Ollama(qwen2.5:14b) — 브리핑·질문 서술 생성(수치 생성 금지 원칙 유지) | 연결 대기 (안내문 전달됨) |
| 원천 | 엑셀/POS 업로드(웹) · Odoo PostgreSQL(논리 복제 CDC — 클라우드에서 48사이클 무결 검증) | 업로드 가동·CDC는 고객 Odoo 연결 시 |
| 개발·검증 | 클라우드 컨테이너(ASC 세션) — 코드·테스트·문서, 산출물은 전부 git | 상시 |

데이터 흐름 한 줄: 원천(엑셀·Odoo) → M1 수집(원본 불변) → M2 표준 데이터셋(품질 게이트) → M3~M4 분석·학습 → M5 지식그래프 → M6 판단 조립(근거 인용 강제) → M7 판단 카드 → 사람 승인 → 실행·환류 → M0-P KPI 측정 → 미달 시 개선 카드 → 조정 → 재측정 ⟲ (무한 루프)

이 흐름은 그대로 두고, 4허브는 이 흐름의 '사람 접점'만 다시 묶는 것이다 — ②데이터=M1·M2, ③판단=M6·M7, ④성과=M0-P, ①오늘=전 모듈의 알림 집합.

5. 운영 시스템 방안

| 리듬 | 할 일 | 화면/자동화 |
| --- | --- | --- |
| 매일 아침 5분 | ① 오늘 화면: 브리핑 확인 → 대기 카드 승인/반려 → 확인할 이름 확정 | 브리핑·승인함 (GPU 연결 시 서술 자동) |
| 매일 자동(야간) | 정합 대조→변환→품질 게이트→마이닝→에이전트→KPI 측정→브리핑 생성 | 스케줄러 (이미 가동) |
| 주 1회 15분 | War Room: 주간 변화·규칙 승격·미달 KPI 개선 카드 검토 | War Room + 프로젝트 |
| 월 1회 | 백업/복구 리허설(원커맨드) · 미납/구독 점검 | 드릴 스크립트 · 과금 화면 |
| 상시 감시 | 하트비트(무응답 경보)·정합 신호·복제 lag — 이상 시 알림 | status 페이지 + 알림 채널(P8-4) |

겸용 장비 리스크(정직 고지): 서버1은 주식예측시스템과 겸용, GPU도 공유다. 파일럿·체험 단계 한정으로 수용하고(재부팅은 안전 시간대, 절전 금지), 유료 고객 단계(6단계)에 전용 장비로 분리한다 — 이는 이미 접수된 결정이며 P8 범위가 아니다.

6. 8단계(P8) 실행계획서 — 화면·워크플로 재구성

원칙: 코어(M1~M7·측정 엔진·보안)는 손대지 않는다. 화면 계층(webapp)만 재편하므로 기존 테스트 132종이 안전망이 된다. 각 블록은 [구현 → 테스트 → 서버1 실기기 확인 → 커밋]으로 닫는다.

| 블록 | 내용 | 완료 기준 | 규모 |
| --- | --- | --- | --- |
| P8-1 | 정보구조 재편 — 4허브+관리 네비게이션, 역할별 기본 홈, 기존 14화면 재배치(주소는 리다이렉트로 보존) | 역할 4종 로그인 각각 맞는 홈 · 기존 북마크 전부 동작 | 중 |
| P8-2 | '오늘' 홈 — 할 일 카드(승인 대기·확인할 이름·미달 KPI·시스템 신호) + 질문창 상시 | 할 일 각각 1클릭 이동 · 0건이면 '오늘은 없음' | 중 |
| P8-3 | 여정 진행바 — 온보딩 체크리스트(5단계)·반입 파이프라인(업로드→매핑→확인→반영), 모든 빈 상태에 다음 행동 버튼 | 신규 프로파일에서 체크리스트만 따라가면 첫 측정 도달 | 중 |
| P8-4 | 모바일 승인 뷰 + 알림 결선 — 승인함·브리핑 폰 최적화, 텔레그램 알림(기존 notify 채널 활성) | 폰에서 카드 승인 3클릭 · 하트비트 경보 폰 수신 | 소 |
| P8-5 | 웹 완결 운영 — 관리자용 비밀번호 재설정·계정 잠금 해제 강화, 용어 순화 일괄 적용 | 운영 시나리오 전부 터미널 없이 완료 | 소 |
| P8-6 | 매뉴얼 v3 + 데모 자산 갱신 — 새 화면 기준 재촬영·재작성 | 매뉴얼-화면 불일치 0 | 소 |

6주 로드맵 (제안)

| 주차 | 블록 | 중간 확인(대표) |
| --- | --- | --- |
| 1~2주 | P8-1 정보구조 + P8-2 오늘 홈 | 새 메뉴로 하루 업무 1회 완주 |
| 3주 | P8-3 여정 진행바·빈 상태 행동화 | 체크리스트만으로 첫 측정 재현 |
| 4주 | P8-4 모바일·알림 | 폰 승인 + 경보 수신 |
| 5주 | P8-5 웹 완결 + 잔여 정리 | 터미널 없는 운영 리허설 |
| 6주 | P8-6 매뉴얼 v3·검수·종합 레포트 | P8 완결 판정 |

병행 트랙 (P8과 독립)

· GPU Ollama 연결(안내문 전달됨 — 연결되면 브리핑 서술 자동)  · 태성당 실데이터 온보딩(자료 두 가지 수령 시)  · Cloudflare 랜딩 재배포·법률 검토(대표 몫)  · KPI 데이터 축적 대기 항목(WAPE 특징 창·편향 표본 등)은 자료가 쌓이면 자동 결선

위험과 대비: 화면 대개편은 기존 사용자의 혼란을 부른다 — 주소 보존(리다이렉트)·용어 병기·매뉴얼 동시 갱신으로 완충한다. 데모(9/14)와 겹치므로 P8 착수는 데모 이후 시작을 권한다. 개편 중에도 서비스는 무중단(화면 계층만 교체, 블록마다 배포 가능 상태 유지).

에이에스씨(ASC) 이형근 · 실행 이력: docs/phase7-execution-log.md · 이 문서는 P8 착수 승인 시 블록 단위로 즉시 실행 가능