# AI ERP 혁명 — Odoo와 지능형 ERP

이형근

목차

# AI ERP 혁명

## Odoo와 지능형 ERP

3정5S와 눈으로 보는 관리에서 LLM 예측 플랫폼까지 — 30년 현장이 증언하는 AX의 길

프롤로그 · 제1부

# 일러두기

- 이 책은 『AI ERP 혁명』 연작의 첫 번째 묶음으로, 프롤로그와 제1부(지능형 ERP 컨설팅 방법론)를 담고 있다. 제2부(Odoo 플랫폼 해부)와 제3부(부문별 온톨로지 메커니즘과 성과 사례)는 별권으로 이어진다.

- 본문에서 ’생산관리 고전’은 일본의 다품종소량·수주생산 생산관리 교본(한국어 번역본)을, 『동기ERP』는 한 세대 전 ERP·동기생산 표준 교본을 가리킨다. 두 책의 지혜는 인용부호와 함께 본문 곳곳에 계승하였다.

- Odoo의 기능 서술은 Odoo 공식 소개자료(2026)와 공개 문서를 근거로 하였다.

# 프롤로그. 왜 지금, 지능형 AI ERP인가 — 3정5S에서 LLM 무한 루프까지

“현장에 답이 있다. 다만 현장은 스스로 말하지 않는다. 보이게 만든 자에게만 말을 건다.” — 어느 일본인 생산관리 선생이 관리판 앞에서 내게 해 준 말

## 1. 현장의 기억: 관리판 앞에 서 있던 시간

30년 전, 내가 처음 배운 경영은 컴퓨터 화면이 아니라 공장 벽에 걸린 관리판 위에 있었다.

가로로 공정이, 세로로 제조번호가 그려진 커다란 판. 그 위에 작업 카드가 자석으로 붙어 있었다. 카드에는 제번, 도번, 작업명, 부품명, 수량, 착수일시, 완료 예정일이 손글씨로 적혀 있었고, 카드의 폭은 작업의 소요시간에 비례해 잘려 있었다. 아침 조회 때 공장장이 그 판 앞에 서면, 어느 로트가 어느 공정에서 멈춰 있는지, 오늘 무엇부터 손대야 하는지가 한눈에 보였다. 누구도 보고서를 기다리지 않았다. 판이 곧 보고서였다.

그 판이 힘을 가질 수 있었던 것은, 그 아래에 더 깊은 규율이 있었기 때문이다. 일본인 선생들은 그것을 3정5S라 불렀다. 정해진 물건이(정품), 정해진 자리에(정위치), 정해진 양만큼(정량) 있게 하라는 3정. 그리고 정리(整理)·정돈(整頓)·청소(淸掃)·청결(淸潔)·습관화(躾)의 5S. 필요 없는 것을 버리고, 필요한 것에 주소를 주고, 더러움을 닦아내며 이상을 드러내고, 그 상태를 기준으로 만들고, 마침내 사람의 몸에 배게 한다. 생산관리 고전은 이 다섯 걸음을 “먼저 실행하고, 철저하게 하고, 끈덕지게 계속하는 것”이 성공의 열쇠라고 가르쳤다.

그 시절 나는 다품종소량·수주생산 공장들을 다니며 이 규율이 만들어 내는 힘을 목격했다. 정돈이 구석구석 미친 공장에서는 ’찾기 로스’가 격감했고, 통로가 빈 공장에서는 물건이 흘렀고, 관리판이 정확한 공장에서는 납기가 지켜졌다. 반대로 어느 공장의 불용 재고 총점검에서는 10년 동안 한 번도 쓰이지 않은 부재가 줄줄이 나왔다. 5S가 무너진 곳에서는 어떤 관리 기법도 모래 위의 성이었다.

한 세대 전, 후쿠시마 선생의 『동기ERP』는 이 현장의 규율과 전사 시스템을 잇는 다리를 놓았다. 도요타식 간판이 상징하는 현장의 풀(pull)과, ERP가 담당하는 전사의 계획은 경쟁 관계가 아니라 역할 분담이라는 것 — ERP가 큰 계획을 세우고 현장의 풀이 그것을 실시간으로 동기화한다는 사상이었다. 나는 그 책으로 표준의 시대를 배웠다. 이 책은 그 계보 위에서, 같은 질문을 AI의 시대에 다시 묻는 시도다.

당시의 나는 3정5S를 공장 바닥의 기술로만 이해했다. 그것이 실은 정보 시스템의 원형이었다는 것, 한 세대 뒤 인공지능의 성패까지 결정하는 원리였다는 것을 깨달은 것은 훨씬 나중의 일이다.

## 2. 30년의 역설: 시스템은 늘었는데, 왜 여전히 눈으로 확인하는가

그 후 30년, 나는 ERP·MES·SCM 컨설턴트로 수많은 공장의 전산화를 도왔다. 종이 전표는 데이터베이스 레코드가 되었고, 관리판은 모니터 속 화면이 되었다. 월말 결산은 며칠에서 하루로 줄었다. 우리는 그것을 정보화라 불렀고, 디지털 전환(DX)이라 불렀다.

그런데 이상한 일이 벌어졌다. 시스템이 늘어날수록, 현장 관리자들은 오히려 다시 눈으로 확인하러 다니기 시작했다. 전산 재고와 실물 재고가 달랐기 때문이다. 같은 볼트가 세 개의 다른 코드로 등록되어, 한 코드로는 재고가 남고 다른 코드로는 부족해 또 발주가 나갔다. 시스템은 멀쩡히 돌아가는데 회사는 자기 창고에 무엇이 있는지 몰랐다. 작업일보는 퇴근 전에 몰아서 적혔고, 그마저 “공장장도 제조부장도 진지하게 보려고 하지 않는” 숫자가 되었다. 화면은 많아졌지만 믿을 수 있는 화면은 드물었다.

나는 이 역설의 원인을 오래 생각했다. 결론은 단순했다. 우리는 시스템을 도입하면서 3정5S를 건너뛰었다. 물리적 현장에서 정리·정돈 없이 관리판만 걸면 관리판이 거짓말을 하듯, 데이터의 세계에서 코드체계와 기준정보의 정돈 없이 ERP만 깔면 ERP가 거짓말을 한다. 30년 전 선생들이 공장 바닥에서 가르친 원리가, 데이터베이스 안에서 그대로 반복되고 있었던 것이다.

그리고 지금, 우리는 그 위에 AI를 얹으려 한다. 여기서 질문이 시작된다. 기록조차 정돈하지 못했던 우리가, 판단을 기계에 맡길 수 있는가? 이 질문에 답하는 것이 이 책의 목적이며, 그 답의 구조를 미리 말하면 이렇다 — AI 시대의 성패는 새로운 기술이 아니라, 오래된 원칙을 데이터의 세계로 옮기는 정확함에서 갈린다. 3정5S가 그 출발점이고, 눈으로 보는 관리가 그 중간이며, 스스로 학습하는 예측 루프가 그 종착점이다.

## 3. 왜 ’지금’인가: 세 개의 시곗바늘이 겹치는 순간

목적을 말하기 전에, 시점을 말해야 한다. 왜 하필 지금인가. 나는 세 개의 시곗바늘이 지금 한 지점에서 겹치고 있다고 본다.

첫 번째 바늘은 현장의 시계다. 한국 중소 제조업의 베테랑들이 은퇴하고 있다. 30년 동안 몸으로 축적한 판단 — 이 소리가 나면 베어링을 봐야 한다든가, 이 거래처의 ’급하다’는 진짜 급한 것이라든가 — 이 문서 한 장 남기지 못하고 공장 문을 나서고 있다. 인력난은 그 빈자리를 채울 사람마저 구하기 어렵게 만들었다. 암묵지의 소실은 되돌릴 수 없는 손실이며, 그것을 붙잡을 수 있는 시간은 지금이 마지막이다. 판단을 기록하고 학습하는 시스템은 이제 선택이 아니라 생존의 문제다.

두 번째 바늘은 기술의 시계다. 거대언어모델(LLM)이 실용의 문턱을 넘었다. 이전의 AI는 정형 데이터의 예측 모델이었고, 그래서 데이터 과학자가 있는 대기업의 전유물이었다. 지금의 AI는 언어를 다룬다. 작업일보의 문장을 읽고, 베테랑의 인터뷰를 구조화하고, 경영자의 질문을 데이터 질의로 번역한다. 중소기업의 데이터 대부분이 비정형 — 말, 메모, 사진 — 이었기에, 언어를 다루는 AI의 등장은 중소기업에게 더 큰 사건이다. 게다가 오픈소스 모델과 오픈소스 ERP의 성숙은 이 능력의 가격을 중소기업이 감당할 수 있는 수준으로 끌어내렸다. Odoo처럼 70여 개 앱이 단일 데이터베이스 위에서 도는 플랫폼을 라이선스 비용 없이 시작할 수 있는 시대는 이전에 없었다.

세 번째 바늘은 경쟁의 시계다. 스마트공장 보급사업으로 국내 수천 개 공장에 시스템이 깔렸고, 도입 기업의 생산성·품질·원가 지표가 유의미하게 개선되었다는 정부 통계가 쌓였다. 그러나 그 대부분은 기초 단계 — 기록의 디지털화 — 에 머물러 있다. 기록에서 판단으로 넘어간 기업과 기록에 머문 기업의 격차는 이제부터 벌어진다. 늦게 출발한 기업이 따라잡을 수 없는 것은 시스템이 아니라 시스템 위에 쌓인 데이터와 학습의 시간이다. 데이터는 복리로 쌓인다. 1년 늦으면 1년치 학습을 영원히 살 수 없다.

현장은 비어 가고, 기술은 열렸고, 격차는 벌어지기 시작했다. 세 바늘이 겹치는 이 순간이, 중소기업이 지능형 ERP로 건너갈 수 있는 — 그리고 건너가야 하는 — 창이다.

## 4. 데이터의 3정5S: 수집의 철학

물리적 3정5S를 데이터의 언어로 옮겨 보자.

데이터의 정위치(定位置) — 모든 사실에는 하나의 주소가 있어야 한다. 품목 하나에 코드 하나, 거래처 하나에 코드 하나. 같은 볼트가 세 코드에 흩어져 있는 순간, 그 볼트에 관한 진실은 어디에도 없다. 기준정보와 코드체계는 데이터의 번지수다. 뒤에서 상세히 다루겠지만, 코드체계는 단순한 번호 붙이기가 아니라 회사가 세계를 분류하는 방식 — 곧 온톨로지의 어휘다.

데이터의 정품(定品) — 정해진 자리에는 정해진 것만 있어야 한다. 수량 필드에 수량이, 날짜 필드에 날짜가, 불량 코드 필드에 승인된 코드만 들어가야 한다. 자유 텍스트로 적힌 “불량 조금 있음”은 데이터가 아니라 낙서다. 입력 규칙과 검증이 정품을 지킨다.

데이터의 정량(定量) — 기록된 수와 실제 수가 일치해야 한다. 전산 재고 100개, 실물 97개인 시스템은 100개짜리 거짓을 매일 생산하는 기계다. 실시간 수집(바코드·POP·IoT)과 주기적 실사가 정량을 지킨다.

그 위에 5S의 다섯 동사가 데이터 관리의 순서가 된다. 불용 코드와 중복 코드를 버리는 정리, 기준정보와 코드체계를 세우는 정돈, 오류와 결측을 닦아내는 청소, 입력 규정과 검증 규칙으로 오염을 막는 청결, 그리고 현장이 데이터를 지키는 문화로 만드는 습관화. 이 다섯 걸음이 곧 데이터 품질 방법론이며, 제1부 2장에서 컨설팅 절차로 상세히 전개한다.

왜 이것이 AI의 전제인가. 기계학습은 데이터에서 패턴을 찾는 기술이고, LLM은 기록에서 맥락을 읽는 기술이다. 어느 쪽이든 재료가 오염되어 있으면 그럴듯한 거짓을 생산한다. 쓰레기가 들어가면 쓰레기가 나온다는 오래된 격언은, 모델이 강력해질수록 더 위험해진다 — 강력한 모델은 쓰레기조차 그럴듯하게 포장하기 때문이다. 5S 없이 AI 없다. 이것이 이 책의 첫 번째 명제다.

## 5. 눈으로 보는 관리의 진화: 보는 관리에서 추론하는 관리로

눈으로 보는 관리(目で見る管理)의 본질은 장식이 아니라 속도였다. 이상(異常)이 발생한 순간과 그것이 발견되는 순간 사이의 시간을 최소로 만드는 것. 관리판, 색깔 카드, 바닥의 흰 선, 부저 — 모두 “정상과 이상을 누구나 즉시 구별하게 만드는” 장치였다. 생산관리 고전이 정돈의 목표를 “눈으로 보는 관리로 진행하자”고 정의한 이유가 여기에 있다.

이 원리는 세 단계로 진화한다.

1단계, 보이는 공장. 관리판이 모니터가 된 단계다. Odoo의 칸반 보드는 디지털 관리판이고, 대시보드는 디지털 안돈이다. 다만 여기까지는 사람이 봐야 한다. 화면이 아무리 실시간이어도, 보는 사람이 자리를 비우면 이상은 발견되지 않는다.

2단계, 말하는 공장. 데이터가 스스로 이상을 감지하고 말을 거는 단계다. 재고가 재주문점을 뚫으면 발주 초안이 만들어지고, 공정 실적이 관리 한계를 벗어나면 품질 경보가 울리고, 아침이면 “OO정밀 브래킷 납기 D-2, 알루미늄 재고 부족, 5번 품목 불량 2건”이라는 한 문장 브리핑이 도착한다. 눈으로 보는 관리의 목표였던 ’이상 발견의 즉시성’이 사람의 시선 없이 달성된다.

3단계, 추론하는 공장. 이상을 알리는 것을 넘어, 원인을 거슬러 찾고 결과를 미리 내다보는 단계다. “이 로트의 불량은 어느 자재, 어느 설비, 어느 조건과 연결되는가”를 데이터의 관계망 위에서 역추적하고, “이 주문을 받으면 납기를 지킬 수 있는가”를 시뮬레이션으로 미리 답한다. 여기에 이르면 관리판은 디지털 트윈이 된다 — 공장의 모든 사건이 노드와 관계로 연결된 지식그래프 위에서, 경영의 질문이 예측과 시뮬레이션으로 답을 얻는 세계다.

30년 전의 공장장은 관리판을 보고 오늘을 지휘했다. 지능형 ERP의 경영자는 디지털 트윈에게 내일을 묻는다. 도구는 바뀌었지만 원리는 같다. 보이게 만든 자에게만 현장은 말을 건다. 달라진 것은 ’보는 주체’에 AI가 더해졌고, ’보는 시제’에 미래가 더해졌다는 것뿐이다.

## 6. DMAIC의 재해석: 개선 사이클을 데이터 루프로

품질 혁신의 역사에서 우리는 이미 완성된 사고의 틀 하나를 물려받았다. 6시그마의 DMAIC — 정의(Define), 측정(Measure), 분석(Analyze), 개선(Improve), 관리(Control)의 다섯 단계다. 문제를 고객과 경영의 언어로 정의하고, 현상을 숫자로 측정하고, 원인을 데이터로 분석하고, 검증된 대책으로 개선하고, 표준화로 성과를 붙잡아 두는 것. 모토로라와 GE가 다듬은 이 사이클은 QC 스토리와 PDCA의 계보를 잇는, 인류가 만든 가장 정교한 ’조직적 학습의 문법’이다.

그러나 현장에서 DMAIC에는 늘 두 가지 한계가 있었다. 첫째, 느리다. 프로젝트 한 사이클에 몇 달이 걸리고, 그래서 1년에 몇 개의 문제밖에 다루지 못한다. 둘째, 사람에 갇힌다. 블랙벨트가 떠나면 사이클이 멈추고, 보고서는 캐비닛에서 잠든다. 나는 훌륭하게 완수된 6시그마 프로젝트의 보고서가, 3년 뒤 같은 문제의 재발 앞에서 아무도 열어 보지 않는 파일로 남아 있는 것을 여러 번 보았다. 개선은 성공했지만 학습은 조직에 남지 않았던 것이다.

이제 이 사이클을 데이터의 언어로 다시 읽어 보자.

| DMAIC | 전통적 수행 | 지능형 ERP에서의 수행 |
| --- | --- | --- |
| Define | 프로젝트 헌장, CTQ 정의 | 경영 질문을 KPI와 데이터 질의로 정의 |
| Measure | 현장 실측, 표본 조사 | 트랜잭션·POP·IoT의 실시간 전수 수집 |
| Analyze | 통계 분석, 특성요인도 | ML·그래프 분석·LLM의 원인 학습 |
| Improve | 대책 수립, 파일럿 | 예측·What-if 시뮬레이션 기반 추론과 처방 |
| Control | 표준서 개정, 관리도 | 시스템 환류(자동 액션·규칙 갱신)와 상시 감시 |

정의–수집–학습–추론–환류. DMAIC의 다섯 단계는 그대로 데이터 플랫폼의 다섯 기능이 된다. 이 책이 말하는 ’지능형’이란 신비한 무언가가 아니라, 검증된 개선의 문법을 데이터 루프로 옮겨 심은 것이다. 방법론은 새로 발명되지 않았다. 실행의 주체와 속도가 바뀌었을 뿐이다.

## 7. LLM 무한 루프: 사람이 분기마다 돌리던 사이클을, AI가 상시로 돌린다

바로 그 ’주체와 속도의 교체’가 이 시대의 결정적 사건이다.

거대언어모델의 등장으로, DMAIC 사이클의 각 단계를 언어로 수행하는 것이 가능해졌다. 경영 질문을 데이터 질의로 번역하는 것(Define), 흩어진 기록과 현장의 보고를 구조화하는 것(Measure), 통계 결과와 그래프 탐색을 종합해 원인 가설을 세우는 것(Analyze), 시뮬레이션 결과를 비교해 처방을 제안하는 것(Improve), 결정된 표준을 시스템 규칙과 작업지시로 배포하는 것(Control) — 모두 언어의 일이며, 언어의 일은 이제 기계가 거든다.

그러면 이런 그림이 가능해진다.

┌─ Define ── 경영 질문·KPI 정의 ──┐
        │                                 ▼
   Control ◄─ 표준화·환류          Measure ── 실시간 수집
        ▲      (Odoo 액션)                │   (Odoo·POP·IoT·암묵지)
        │                                 ▼
     Improve ◄── 예측·What-if ──── Analyze ── 학습·원인 추론
              (시뮬레이션·처방)      (ML·지식그래프·LLM)

   ── 루프는 멈추지 않는다: 1회전마다 데이터가 쌓이고,
      쌓인 데이터가 다음 회전의 예측을 더 정확하게 만든다 ──

사람이 분기에 한 바퀴 돌리던 사이클을, LLM 에이전트가 온톨로지 지식그래프 위에서 밤낮없이 돌린다. 어제의 예측과 오늘의 실적이 어긋나면 그 오차가 즉시 다음 학습의 재료가 된다. 루프가 한 바퀴 돌 때마다 수요예측의 오차가 줄고, 납기 답변의 정확도가 오르고, 불량 원인 추적의 적중률이 높아진다. 무한 루프란 과장이 아니라 설계 사양이다 — 멈출 이유가 없도록 설계된, 스스로 정확해지는 예측 플랫폼.

이 루프가 도달하려는 곳을 구체적으로 그려 보자. 영업 회의에서 “다음 달 이 제품군의 수주는 얼마나 될 것인가”를 물으면, 과거 수주 이력과 파이프라인, 시장 신호를 학습한 모델이 구간 추정으로 답한다. 구매 담당자가 발주 버튼을 누르기 전에, 시스템이 “이 공급업체의 최근 납기 편차가 커졌으니 안전재고를 이틀 치 늘리라”고 제안한다. 공장장이 설비 증설을 고민하면, 디지털 트윈이 증설안과 외주안의 리드타임·원가를 시뮬레이션으로 비교해 준다. 품질 문제가 터지면, 지식그래프가 그 로트와 연결된 자재·설비·작업 조건을 역추적해 용의선상을 한 시간 안에 좁혀 준다. — 경영의 네 가지 영원한 질문, 즉 매출·원가·납기·품질에 대해 시스템이 근거를 가지고 먼저 말을 거는 상태. 그것이 이 책이 말하는 ’정확한 예측을 하는 플랫폼’이다.

물론 조건이 있다. 루프는 자유낙하가 아니라 궤도 비행이어야 한다. 중요한 판단에는 사람의 승인 게이트를 두고(Human-in-the-Loop), 가설은 통계적 검정을 통과해야 하며, 모든 자동 조치는 감사 기록을 남긴다. 판단의 최종 서명자는 언제나 사람이다. 그리고 그 서명의 축적이 다시 루프를 학습시킨다. AI가 사람을 대체하는 구조가 아니라, 사람의 판단이 시스템의 정확도로 복리(複利)처럼 쌓이는 구조 — 이것이 우리가 만들려는 플랫폼의 철학이다.

## 8. 이 책의 목표: 철학에서 실행으로

이제 이 책의 목표를 명제로 정리할 수 있다.

첫째, 원칙은 계승한다. 3정5S, 눈으로 보는 관리, 현장 주도형 통제, 동기생산 — 한 세대 전 현장이 검증한 원리들은 폐기의 대상이 아니라 번역의 대상이다. 이 책의 방법론은 전부 그 번역 위에 서 있다.

둘째, 데이터를 경영의 제1자산으로 삼는다. 정확한 수집 없이 학습 없고, 학습 없이 추론 없다. 데이터의 3정5S가 모든 것의 전제다.

셋째, DMAIC 루프를 플랫폼에 심는다. 개선을 이벤트가 아니라 상시 프로세스로 만든다. LLM이 돌리는 무한 루프가 그 엔진이다.

넷째, 예측을 목표로 한다. 기록하는 시스템은 과거를 말하고, 지능형 시스템은 미래를 말한다. 매출·원가·납기·불량 — 경영의 모든 질문에 예측과 시뮬레이션으로 답하는 플랫폼이 종착점이다.

다섯째, 도구는 열려 있어야 한다. 라이선스 비용 없이 시작해 모듈로 확장하는 오픈소스 Odoo를 베이스로, frePPLe·n8n·Dify·Neo4j를 부스터로 삼는다. 중소기업이 감당할 수 있는 길이어야 혁명이라 부를 수 있다.

제1부는 이 철학을 실행하는 컨설팅 방법론이다. ERP 50년과 지능형 ERP의 정의(1장)에서 출발해, 현장 진단과 데이터의 3정5S(2장), 눈으로 보는 관리의 디지털 전환(3장), 부품전개와 일정계획(4장), DMAIC 데이터 루프(5장), AX 컨설팅 5단계 로드맵(6장), 그리고 공정편성 재구축과 예측 플랫폼의 완성(7장)까지 — 30년 전 공장 바닥의 지혜와 오늘의 AI를 하나의 실행 순서로 엮었다.

이 순서 자체가 컨설팅의 순서이기도 하다. 어느 장에서든 독자는 두 개의 목소리를 듣게 될 것이다. 하나는 관리판과 작업표의 시대를 살았던 생산관리 고전의 목소리이고, 다른 하나는 지식그래프와 LLM의 시대를 여는 오늘의 목소리다. 두 목소리가 같은 원리를 말하고 있다는 것을 확인하는 순간마다, 독자는 이 전환이 낯선 도약이 아니라 익숙한 원칙의 연장임을 느끼게 되리라 믿는다.

관리판 앞에 서 있던 그 시절의 나에게 누군가 말해 주었다면 좋았을 것들을, 이제 같은 길을 걷는 독자에게 건넨다. 현장은 여전히 말하지 않는다. 그러나 보이게 만든 자에게는 — 이제 데이터와 AI의 힘으로, 과거만이 아니라 미래까지 — 말을 걸어 온다.

2026년 여름, 저자 씀

# 제1부. 현장에서 플랫폼으로 — 지능형 ERP 컨설팅 방법론

제1부는 프롤로그의 철학을 실행 순서로 옮긴다. ERP 50년과 지능형 ERP의 정의에서 출발해, 현장 진단과 데이터의 3정5S, 눈으로 보는 관리의 디지털 전환, 부품전개와 일정계획, DMAIC 데이터 루프, AX 컨설팅 5단계 로드맵, 그리고 공정편성 재구축과 예측 플랫폼의 완성까지 — 한 세대 전 공장 바닥의 지혜와 오늘의 AI를 하나의 컨설팅 방법론으로 엮는다.

# 제1장. ERP 50년과 지능형 ERP: 동기ERP에서 AI ERP까지

“엔터프라이즈 시스템이 제공하는 것은 범용의 해법이다. 그러나 기업의 경쟁우위는 언제나 고유함에서 나온다. 시스템의 논리와 비즈니스의 논리가 충돌할 때, 무엇을 양보할 것인가를 결정하는 것은 기술자가 아니라 경영자여야 한다.” — Thomas H. Davenport, Putting the Enterprise into the Enterprise System (1998)의 논지 요약

## 1.1 두 개의 계보가 만나는 자리

나는 30년 동안 두 개의 세계를 오가며 일했다. 하나는 전산실의 세계다. 서버와 데이터베이스, 품목 코드와 BOM, 야간 배치로 돌아가는 소요량 계산의 세계. 다른 하나는 공장 바닥의 세계다. 기름 냄새와 절삭음, 벽에 걸린 관리판과 그 위에 꽂힌 작업 카드, 마루에 페인트로 그어진 자재 두는 곳의 구획선. 컨설팅 초년병 시절 일본식 생산관리를 현장에서 배울 때, 나를 가르친 이들은 시스템 화면이 아니라 공장 바닥을 먼저 보게 했다. 정리·정돈이 안 된 공장에서는 어떤 시스템도 소용없다는 것, 관리판 한 장이 잘못 설계된 전산 화면 열 개보다 낫다는 것을 그때 몸으로 익혔다.

오랫동안 이 두 세계는 서로 다른 언어를 썼다. 전산실은 MRP와 ERP라는 미국식 계산의 언어를, 공장 바닥은 5S와 간판(かんばん)이라는 일본식 현장의 언어를 썼다. 그러나 두 언어가 답하려는 질문은 처음부터 같았다. “지금 무엇이, 어디에, 얼마나 있으며, 다음에 무엇을 해야 하는가.” 이 장은 그 두 계보 — 계산의 계보와 현장의 계보 — 가 각각 어떻게 진화해 왔고, 어디서 합류하며, 그 합류 지점에서 왜 ’지능형 ERP(Intelligent ERP)’가 태어나는지를 논한다. 이 책 전체의 역사적 좌표를 그리는 장이다.

## 1.2 계산의 계보: MRP에서 클라우드 ERP까지

ERP의 역사는 화려한 기술 용어로 치장되어 있지만, 출발점의 질문은 소박하다. “다음 주에 무엇을 얼마나 만들어야 하고, 그러려면 무엇을 언제까지 사 와야 하는가.” 이 질문에 계산으로 답하려는 시도에서 자재소요계획(MRP, Material Requirements Planning)이 태어났고, 반세기에 걸쳐 다섯 세대의 진화가 이어졌다. 각 세대는 앞 세대가 해결하지 못한 잔여의 문제를 물려받으며 태어났다.

| 세대 | 시기 | 해결한 문제 | 남긴 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| MRP | 1960~70년대 | 자재 소요의 계산 자동화 | 능력·현실과의 괴리, 데이터 부정확 |
| MRP II | 1980년대 | 제조 자원의 폐쇄 루프 계획 | 제조 바깥 부문과의 단절 |
| ERP | 1990년대 | 전사 프로세스와 데이터의 통합 | 시스템 논리와 경영 논리의 충돌 |
| 확장 ERP·클라우드 | 2000~2010년대 | 기업 경계의 확장, 소유 비용 절감 | 데이터 증가와 판단 능력의 정체 |
| AI ERP | 2020년대~ | 판단의 지능화 (진행 중) | 의미 통합·신뢰성 (이 책의 주제) |

### MRP와 MRP II: 계산과 폐쇄 루프 (1960~1980년대)

MRP의 지적 기원은 재고 이론의 오래된 맹점에 대한 통찰이었다. 완제품의 수요는 시장이 결정하는 불확실한 독립 수요지만, 그 완제품에 들어가는 부품과 원자재의 수요는 자재명세서(BOM, Bill of Materials)를 따라 논리적으로 계산되는 종속 수요(dependent demand)다. 완제품 100대를 만들기로 했다면 모터는 정확히 100개가 필요하며, 여기에 확률은 개입하지 않는다. 추측할 필요가 없는 영역에서 추측하고 있었다는 발견 — 이것이 MRP의 출발점이다. 문제는 수만 개 품목, 다단계 BOM, 품목별 리드타임을 고려한 시점 전개의 계산 규모였고, 컴퓨터의 등장이 그 필요조건을 채웠다. IBM의 조지프 올리키(Joseph Orlicky)가 1964년 원리를 정립했고, 같은 해 공구 제조사 블랙앤데커가 최초의 MRP를 가동했다. 1975년 올리키의 저작 출간 무렵 약 700개 기업이던 도입사는 1981년 약 8,000개로 확산되었다(Orlicky, 1975; Jacobs & Weston, 2007).

그러나 초기 MRP는 공장의 생산 능력을 고려하지 않은 채 무한 능력을 가정했고, 야간 배치로 계산된 계획은 다음 날 아침 현장의 현실 — 설비 고장, 불량, 결근 — 과 이미 어긋나 있기 일쑤였다. 무엇보다 MRP는 입력 데이터의 정확성에 전적으로 의존했다. BOM이 틀리고 재고 기록이 실물과 다르면, 계산은 정교한 오답을 양산할 뿐이었다. “쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다”는 격언이 뼈아픈 실무 경험으로 확립된 것이 이 시대이며, 데이터 정확성이 훗날 ERP 핵심성공요인 연구(Umble, Haft & Umble, 2003)의 단골 항목이 된 것도 이 경험의 유산이다. 이 교훈은 2장에서 데이터 품질론으로 다시 소환된다.

이 한계에 대한 응답이 제조자원계획(MRP II, Manufacturing Resource Planning)이다. 올리버 와이트(Oliver Wight)가 1981년 정립한 MRP II는 능력소요계획을 결합해 자재 계획을 설비·인력의 제약과 대조했고, 현장 실적이 계획으로 피드백되는 폐쇄 루프(closed-loop)를 만들었으며, 생산계획을 수량과 화폐 단위로 동시에 표현해 공장의 계획을 경영의 계획으로 번역했다(Wight, 1981). 그러나 MRP II는 여전히 제조 중심의 시스템이었고, 회계·인사·영업·물류는 각자의 ’정보의 섬’으로 남아 있었다. 같은 고객과 같은 품목이 시스템마다 다른 코드로 존재했다. 이 문제의식이 다음 세대의 이름에 새겨진다.

### ERP: 통합의 시대와 Davenport의 경고 (1990년대)

1990년 가트너 그룹은 MRP II의 다음 세대를 전망하며 ERP(Enterprise Resource Planning)라는 용어를 제시했다(Wylie, 1990). Manufacturing이 Enterprise로 바뀐 것은 계획의 대상이 공장에서 기업 전체로 확장되었다는 선언이다. 1992년 출시된 SAP R/3로 대표되는 1990년대의 ERP는 관계형 데이터베이스와 클라이언트/서버 아키텍처 위에서 재무·영업·구매·생산·인사를 하나의 데이터베이스로 통합했다. 주문 하나가 입력되면 여신 확인, 재고 할당, 생산 지시, 출하, 청구, 회계 반영이 하나의 흐름으로 이어졌고, 부서마다 다르던 숫자가 하나의 원장으로 수렴했다. ’하나의 정보는 한 번만 입력하고, 모든 부서가 참조한다’는 ERP의 심장 원리가 여기서 완성된다.

그러나 통합의 절정에서 가장 중요한 경고가 나왔다. 토머스 대븐포트(Thomas H. Davenport)가 1998년 하버드 비즈니스 리뷰에 발표한 「Putting the Enterprise into the Enterprise System」이다. ERP 패키지는 범용의 ‘모범 사례’ 프로세스를 내장하며, 도입 기업은 시스템을 기업에 맞추거나 기업을 시스템에 맞추거나를 선택해야 한다. 전자는 비용과 위험을 폭증시키고, 후자는 기업 고유의 일하는 방식 — 때로는 경쟁우위의 원천 — 을 범용 표준으로 대체한다. 이 선택은 기술적 판단이 아니라 전략적 판단이므로, ERP 도입은 정보 부서의 프로젝트가 아니라 경영진의 프로젝트여야 한다는 것이 그의 결론이었다(Davenport, 1998). 이 경고는 예언이 되었다. 이후 축적된 실패 사례를 분석한 핵심성공요인(CSF) 연구들은 명확한 전략 목표, 최고경영진의 몰입, 변화관리, 데이터 정확성, 교육훈련을 공통 요인으로 지목했는데(Holland & Light, 1999; Umble, Haft & Umble, 2003), 이 목록에 순수하게 기술적인 항목은 거의 없다. ERP의 실패는 소프트웨어의 실패가 아니라 경영의 실패였다. 도구가 AI로 바뀌어도 이 실패의 문법은 바뀌지 않는다는 것을, 6장의 AX 컨설팅 로드맵에서 다시 확인할 것이다.

### 확장 ERP와 클라우드: 경계 확장의 시대 (2000~2010년대)

2000년대의 ERP는 두 방향으로 진화했다. 하나는 기능의 수평 확장이다. ERP는 고객관계관리(CRM), 공급망관리(SCM), 제품수명주기관리(PLM)와 결합하며 기업이라는 섬의 내부 지도에서 공급망이라는 군도(群島)의 해도로 확장되었다(Jacobs & Weston, 2007). 다른 하나는 전달 방식의 전환, 곧 클라우드다. 소프트웨어를 소유하는 대신 서비스로 구독하는 SaaS 모델은 초기 투자와 운영 인력의 장벽을 낮춰, IT 전담 인력을 두기 어려운 중소기업에 ERP의 문을 넓혔다. 이 시기에 주목할 또 하나의 흐름이 오픈소스 ERP의 등장이다. 2005년 벨기에의 파비앙 팽커스(Fabien Pinckaers)가 시작한 TinyERP는 OpenERP를 거쳐 오늘의 Odoo(오도)가 되었고, 라이선스 비용 없이 시작하는 모듈형 ERP라는 새로운 선택지를 만들었다.

이 세대가 해결한 문제는 접근성과 범위였다. 그러나 남긴 한계는 역설적이다. 시스템은 더 많은 곳에서 더 많은 데이터를 모으게 되었지만, 그 데이터로 ’판단’하는 능력은 거의 자라지 않았다. 대시보드는 늘었지만 대시보드를 읽고 결정하는 것은 여전히 사람이었다. 데이터의 축적 속도가 인간의 해석 속도를 추월하면서, 기록과 판단 사이의 간극은 오히려 벌어졌다.

## 1.3 현장의 계보: 일본 생산관리와 동기ERP

계산의 계보가 미국에서 자라는 동안, 태평양 건너에서는 전혀 다른 접근이 성숙하고 있었다. 도요타의 오노 다이이치(大野耐一)가 체계화한 저스트 인 타임(JIT)과 간판방식이다. MRP가 중앙의 컴퓨터가 계획을 계산해 현장으로 밀어내는(push) 방식이라면, 간판은 후공정이 필요한 것을 필요한 때에 필요한 만큼 앞공정에서 끌어당기는(pull) 방식이다. 그 사상의 핵심은 계산이 아니라 낭비의 철저한 배제였다. 과잉 생산요소, 너무 만든 낭비, 과잉 재고, 그리고 과잉 재고가 낳는 파생 낭비 — 이 연쇄를 끊는 것이 개선의 정석이었다.

“낭비를 제로로 접근해 가는 것만이 진정한 능률 향상이다. 단지 도요타 생산방식에서는, 필요한 수만큼밖에 만들어서는 안 되는 것이다.” — 오노 다이이치의 말, 일본 생산관리 고전(『다품종소량·수주생산의 생산관리』, 이하 ‘생산관리 고전’)에서 재인용

그런데 간판방식은 대량 반복생산이라는 조건 위에서 성립한다. 한국과 일본의 절대다수 중소 제조기업이 처한 현실 — 다품종소량·수주생산 — 은 사정이 다르다. 품목은 수백, 수천으로 갈리고, 로트는 작고, 수주는 변경과 취소를 거듭하며, 특급 주문이 수시로 끼어든다. 생산관리 고전의 저자가 책 첫머리에서 이 업태를 정면으로 지목한 이유다.

“제조업의 업태는 지극히 다양합니다. 이 책에서는 특히 다품종소량·수주생산 형태의 중소·중견 제조업에 초점을 좁히고 있습니다. 뭐라 해도 이 업태의 생산관리에는, 보통 방법으로는 되지 않는 어려움이 있습니다.” — 생산관리 고전, 머리말

생산관리 고전이 제시한 처방은 하나의 일관된 순서였다. 먼저 5S와 ’눈으로 보는 관리’로 현장의 기초를 만든다. 그 위에서 수주 정보를 정비하고, 발송(작업수배)과 현장 주도의 통제·조정으로 공정의 흐름을 개선한다. 진도와 제작 실적은 POP(생산시점관리)와 퍼스컴 LAN으로 파악한다. 이 토대가 마련된 뒤에야 부품전개와 일정계획의 개선에 착수하고, 최후에 공정편성의 재구축을 지향한다. 시스템을 먼저 사 오는 것이 아니라 현장의 질서를 먼저 세우고, 그 질서를 컴퓨터로 무장시키는 순서 — 이 책 제1부의 장 구성(2장 5S, 3장 눈으로 보는 관리, 4장 부품전개와 일정계획, 7장 공정편성)이 정확히 이 순서를 계승한다.

이 계보가 겨냥한 과녁도 분명했다. 매출 확대로 얻는 제1의 이익, 구매 절감으로 얻는 제2의 이익을 넘어, 생산관리 개선 — 리드타임 단축, 재고 압축, 코스트다운 — 으로 얻는 ’제3의 이익’이다. 그 원점은 QCD, 곧 품질(좋은 물품을)·원가(보다 싸게)·납기(정확하게, 보다 단기간에)를 계속 추구하는 것이며, 고전은 이를 “만고불역의 진실”이라 불렀다. 그리고 그 위에 경쟁력의 결정 수단으로 ’비즈니스 스피드’를 더했다. 치면 울리도록 신속한 응답, 스피디한 판단과 지시 전달, 깨달으면 그 자리에서 실행. 고객의 문의에 즉석에서 가능 납기와 진척 상황을 회답하는 능력이 경쟁우위를 가른다는 것이다. 흥미로운 것은 이 고전이 컴퓨터를 배척하기는커녕 “이것 없이 앞으로의 생산관리는 있을 수 없다고 단언해도 좋다”고까지 썼다는 점이다. 현장의 계보는 처음부터 정보기술과의 결합을 전제하고 있었다.

사례 생산관리 고전은 비즈니스 스피드의 모범으로 도시바(東芝) 오우메 공장의 ’좌석예약 시스템’을 든다. 고객으로부터 문의가 들어오면 그것을 항공권 좌석예약과 같은 형태로 생산계획에 짜 넣어 확정 납기를 즉시 회답하고, 일정 기간이 지나면 ’예약 취소’가 되는 구조다. 수주가 확정되기도 전에 납기를 약속할 수 있는 능력 — 이것이 계획 시스템과 현장 데이터가 실시간으로 맞물릴 때 생기는 경쟁력이며, 오늘날 지능형 ERP가 AI로 확장하려는 능력의 원형이기도 하다.

이 계보가 도달한 조직론적 결론도 기억해 둘 가치가 있다. 고전은 최종 목표를 “컴퓨터로 무장한 자율협조 생산방식”이라 명명했다. 기계의 톱니바퀴 같은 세분화된 분업이 아니라, 개인 혹은 소수의 그룹에게 하나의 정리된 일을 일관해서 맡기고, 목표(완료 시기와 품질)는 위에서 지시하되 수행 과정은 담당자의 자율적 자기관리에 맡기며, 그 대신 적확한 판단에 필요한 정보를 신속하게 공급하고 관리자는 결과를 엄정하게 평가하는 구조다. 정보는 중앙이 독점하지 않고 현장으로 흘려보내되, 책임과 판단도 현장에 함께 넘긴다 — 한 세대 뒤의 언어로 옮기면, 이것은 데이터 민주화와 권한 위임의 원형이다. 훗날 5장에서 다룰 인간-AI 협업(HITL) 구조의 사상적 뿌리가 여기에 있다.

두 계보의 명시적 합류를 시도한 것이 일본의 컨설턴트 후쿠시마가 정리한 『동기ERP』다. 제목이 말하는 동기(同期)생산은 간판방식의 풀 사상에서 왔다. 이 책의 통찰은 간판과 ERP를 경쟁 관계로 보지 않고 역할 분담으로 본 데 있다. ERP는 전사 수준의 큰 계획 — 수주, 소요량 전개, 조달, 대일정 — 을 세우고, 현장은 풀 신호로 그 계획을 실시간으로 동기화하며 실행한다. 중앙의 계산(push)과 현장의 자율(pull)이 층을 나누어 맞물리는 구조다. 나는 이 역할 분담이야말로 다품종소량·수주생산의 정답에 가장 가깝다고 30년의 현장에서 확인해 왔다. 뒤에서 보겠지만, Odoo의 MRP와 frePPLe의 풀 기반 계획, 그리고 현장 칸반의 조합(4장)은 이 사상의 현대적 구현이다.

## 1.4 한국 ERP 30년: 도입과 확산, 그리고 남은 거리

한국의 ERP 역사는 세계사의 축약판이면서 고유한 굴절을 갖는다. 1980년대까지 대기업 정보화는 부서별 업무 전산화, 곧 ’정보의 섬’의 시대였다. 전환점은 1995년 삼성의 SAP R/3 도입이다. 신경영과 글로벌 체제 전환을 추진하던 대기업에게 ERP는 전산 시스템이 아니라 글로벌 표준 프로세스의 이식 수단이었고, 1997년 외환위기가 요구한 경영 투명성과 결합재무제표는 역설적으로 확산을 가속했다. 중소기업으로의 확산은 정부가 견인했다. 2001~2003년의 중소기업 IT화 지원사업은 3만 개 기업의 정보화를 목표로 ERP 도입 비용을 지원했지만(중소기업청, 2001), 지원금에 맞춰 급조된 소프트웨어와 도입 후 방치되는 시스템이라는 ’구축과 활용의 간극’도 함께 남겼다. 이 과정에서 세무회계에서 출발한 더존, 중견 제조업을 겨냥한 영림원 등 국산 ERP가 성장했다. 국산의 강점은 기술이 아니라 적합성 — 한국의 세무 신고, 부가가치세, 4대 보험, 어음 관리를 표준 기능으로 품은 것 — 이었고, 그 결과 시장은 대기업·공공의 SAP와 중소기업의 국산 패키지라는 이중 구조로 굳어졌다.

2010년대 후반부터는 스마트공장 정책이 두 번째 물결을 만들어 2022년까지 약 3만 개 중소기업이 스마트공장을 도입했다(중소벤처기업부, 2022). 그러나 2024년 실태조사에 따르면 도입률은 19.5%에 머물고 도입 기업의 75.5%가 기초 수준에 그치며, 중소 제조기업의 AI 도입률은 약 1% 수준으로 진단된다(중소벤처기업부, 2024·2025). 기록의 인프라는 상당히 깔렸으나 깊이는 얕고, 판단의 지능화는 이제 시작 단계라는 뜻이다. 30년 전 ’전산화’가 그랬듯, AX(AI 전환)라는 다음 언덕이 지금 막 시야에 들어왔다. 그리고 그 사이의 공간 — 국산 패키지의 표준 기능으로는 부족하고 글로벌 패키지의 비용은 부담스러운 중소·중견 제조기업의 공간 — 에 Odoo와 같은 오픈소스 ERP가 새로운 선택지로 들어서고 있다.

## 1.5 지능형 ERP의 정의: 기록을 넘어 판단으로

이제 두 계보의 현재 위치를 확인하자. 50년의 진화를 관통하는 궤적이 있다. MRP는 계산을, MRP II는 계획을, ERP는 기록의 통합을, 확장 ERP와 클라우드는 기록의 범위와 접근성을 완성해 왔다. 오늘의 기업은 역사상 가장 완전한 자기 기록을 보유하고 있다. 그러나 경영자의 아침을 여는 질문들 — “다음 달 이 제품의 주문은 늘 것인가”, “이번 로트의 불량은 어느 자재, 어느 설비에서 비롯되었는가”, “이 설비를 증설해야 하는가, 외주로 돌려야 하는가” — 앞에서 시스템은 침묵한다. ERP는 ’무엇이 일어났는가’를 기록하는 시스템(SoR, System of Record)이지, ’왜 일어났으며 다음에 무엇이 일어날 것인가’를 판단하는 시스템(SoI, System of Intelligence)이 아니었기 때문이다(기록·참여 시스템의 구분은 Moore, 2011). 기록은 디지털이 되었지만 판단은 아날로그로 남았고, 판단을 담당해 온 베테랑들이 지금 대규모로 은퇴하고 있다.

2020년대의 기술 성숙이 이 간극을 좁힐 조건을 만들었다. 수요예측 경진대회 M5(2020)에서 기계학습은 최고 수준의 통계 벤치마크보다 약 22.4% 높은 정확도를 기록해, ERP에 축적된 판매·재고 데이터가 예측 자산으로 전환될 수 있음을 실증했다(Makridakis, Spiliotis & Assimakopoulos, 2022). 대규모 언어모델(LLM)은 자연어로 ERP에 질의하고 지시하는 인터페이스를 열었고, 주요 ERP 벤더들은 문서 인식·이상 탐지·생성형 비서를 제품에 내장하기 시작했다. 그러나 여기서 한 가지를 분명히 해 두어야 한다. AI 기능을 ‘내장한’ ERP와 지능형 ERP는 같지 않다. 청구서를 읽어 전표를 채우고 리드에 점수를 매기는 기능들은 개별 업무 자동화로서 가치가 있지만, 각 기능은 자신이 속한 모듈의 데이터만 본다. 경영의 질문은 언제나 모듈을 가로지른다.

이 책이 말하는 지능형 ERP는 다음 다섯 가지 요건을 갖춘 시스템이다. 첫째, 단일 데이터 원천이다. 품목·거래처·공정의 마스터와 모든 거래가 하나의 원장으로 수렴해, 전사가 같은 사실 위에서 일해야 한다. 둘째, 의미 기반 통합이다. 테이블에 담긴 값들이 코드체계와 온톨로지를 통해 ’무엇이 무엇과 어떻게 연결되는가’라는 의미의 그물로 이어져야, 모듈을 가로지르는 질문에 답할 수 있다. 셋째, 실시간 수집이다. 데이터는 발생한 그 자리, 그 순간에 잡혀야 하며, 하루 뒤에 옮겨 적은 일보는 이미 기억으로 보정된 기록일 뿐이다. 넷째, 학습·추론 루프다. 쌓인 데이터에서 패턴을 학습하고, 예측과 처방을 추론하며, 그 결과가 다시 업무로 환류되는 사이클이 일회성 프로젝트가 아니라 상시로 돌아야 한다. 다섯째, 인간 협업이다. AI의 판단은 사람의 승인 게이트를 거쳐 실행되고, 사람의 경험은 다시 시스템의 지식으로 흡수되는 쌍방향 구조여야 한다.

| 요건 | 내용 | 계보의 뿌리 | 본서의 장 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 단일 데이터 원천 | 전사가 하나의 마스터·하나의 원장을 공유(SSOT) | ERP의 통합 원리, 3정5S의 기준정보 | 2장 |
| ② 의미 기반 통합 | 코드·온톨로지로 데이터의 ’의미’가 연결됨 | 눈으로 보는 관리의 코드·번지 | 2·7장 |
| ③ 실시간 수집 | 발생 시점·발생 장소에서 데이터를 잡음 | POP(생산시점관리) | 3장 |
| ④ 학습·추론 루프 | 수집→학습→추론→환류의 상시 사이클 | 개선의 QC 스토리, DMAIC | 5장 |
| ⑤ 인간 협업 | 사람이 승인·개입하는 HITL 구조 | 현장 주도형 경영, 자율협조 | 5·6장 |

다섯 요건을 관통하는 구도를 한 장으로 그리면, 프롤로그에서 선언한 이 책의 관통 철학이 된다.

[한 세대 전 현장]                  [지능형 AI ERP 플랫폼]
3정5S (정위치·정품·정량)     →    데이터의 3정5S (마스터 정비·정합성·정확한 수량)
눈으로 보는 관리 (관리판)     →    데이터로 보는 관리 (실시간 수집·가시화)
개선의 QC 스토리             →    6시그마 DMAIC 사이클
사람이 분기마다 돌리는 개선   →    LLM이 상시로 돌리는 무한 루프 (수집→학습→추론→환류)
                                  = 정확한 예측을 만드는 플랫폼

주목할 것은 다섯 요건 중 어느 것도 하늘에서 떨어진 신개념이 아니라는 점이다. 단일 원천은 ERP 통합의 원리이자 기준정보 정비의 결과이고, 의미 기반 통합은 눈으로 보는 관리가 코드와 번지로 하던 일의 확장이며, 실시간 수집은 POP의 직계 후손이고, 학습·추론 루프는 사람이 돌리던 개선 사이클의 기계화이며, 인간 협업은 생산관리 고전이 말한 현장 주도형 경영·자율협조 생산방식의 계승이다. 현장의 원칙은 변하지 않았다. 그 원칙을 실행하는 주체가 사람의 눈에서 데이터의 루프로 확장되었을 뿐이다. 다만 확장에는 조건이 있다. 판단에는 그 기업 고유의 의미 구조 — 품목과 공정과 고객과 불량이 서로 어떻게 연결되는가에 대한 명시적 지식 — 가 필요하며, 범용 LLM을 얹는 것만으로는 충족되지 않는다. 이것이 이 책이 온톨로지 지식그래프를 지능형 ERP의 중핵에 놓는 이유이고(7장), 그보다 먼저 데이터 품질의 원점인 3정5S에서 출발하는 이유다(2장).

## 1.6 왜 Odoo인가

이 책은 지능형 ERP의 베이스 플랫폼으로 오픈소스 Odoo를 선택한다. 이유는 다섯 요건과의 정합성에 있다. 첫째, Odoo는 판매·구매·재고·제조·회계가 처음부터 하나의 데이터베이스, 하나의 마스터 위에서 도는 모듈형 통합 플랫폼이다. ERP·MES·SCM을 별개 제품으로 세워 연동하는 순간 기준정보는 다시 흩어지는데, 단일 플랫폼은 이 가장 비싼 실패를 원천에서 생략한다(요건 ①). 둘째, 오픈소스이므로 데이터 모델과 소스 코드가 열려 있다. 온톨로지 추출, 외부 학습 파이프라인 연결, LLM 에이전트의 액션 실행 같은 지능화 계층을 제약 없이 얹을 수 있다(요건 ②·④). 셋째, 바코드·태블릿·IoT 입력을 표준 기능으로 지원해 POP형 실시간 수집을 현장에 곧바로 세울 수 있다(요건 ③). 넷째, 라이선스 비용 없이 시작할 수 있어, IT 전담 인력이 0~1명인 50인 이하 기업 — 생산관리 고전이 겨냥했던 바로 그 독자층 — 이 감당할 수 있는 총소유비용을 만든다.

물론 정직하게 말해 둘 것이 있다. Odoo는 만능이 아니다. 한국의 세무·전자세금계산서 로컬라이제이션은 표준으로 제공되지 않아 별도 대응이 필요하고, 표준 MRP의 일정계획은 유한 능력을 다루지 못해 본격적인 APS는 frePPLe 같은 부스터로 보강해야 하며(4장), 커뮤니티 버전과 엔터프라이즈 버전의 기능 차이도 따져 보아야 한다. 이 책 2부에서 모듈별로 장점과 한계를 함께 다룬다. 그럼에도 ’현장의 질서를 먼저 세우고 컴퓨터로 무장한다’는 생산관리 고전의 순서를, 한 세대 뒤의 기술 스택으로 다시 걷기에 Odoo만 한 출발점은 없다는 것이 30년 컨설턴트로서의 내 결론이다.

다음 장부터 그 길을 걷는다. 출발점은 화면도 서버도 아니다. 공장 바닥과 데이터베이스의 가장 낮은 곳, 3정5S다.

## 핵심 요약

- ERP 50년사는 각 세대가 해결한 문제와 남긴 한계의 연쇄다. MRP(계산 자동화)→MRP II(폐쇄 루프 계획)→ERP(전사 통합)→확장·클라우드(경계 확장)로 진화했으나, 기록 능력의 완성에 비해 판단 능력은 정체되었다.

- Davenport(1998)의 경고 — ERP의 성패는 기술이 아니라 시스템 논리와 비즈니스 논리의 충돌을 다루는 경영의 몫 — 와 CSF 연구가 지목한 비기술적 요인(경영진 몰입, 변화관리, 데이터 정확성)은 AI 시대에도 유효하다.

- 일본 생산관리의 계보는 JIT·간판의 풀 사상과, 다품종소량·수주생산을 위한 5S·눈으로 보는 관리·POP·현장 주도형 경영의 체계를 남겼다. 목표는 QCD와 비즈니스 스피드로 얻는 ’제3의 이익’이다.

- 『동기ERP』는 두 계보의 합류를 제시했다. ERP가 전사 계획을 세우고 현장의 풀이 실시간으로 동기화하는 역할 분담 — 이 사상이 본서 방법론의 뼈대다.

- 한국 ERP 30년은 1995년 대기업 SAP 도입, 정부 주도 중소기업 보급, 국산 ERP 성장, 스마트공장 3만 개로 이어졌으나, 도입률 19.5%·기초 수준 75.5%·AI 도입률 약 1%라는 수치가 남은 거리를 보여준다.

- 지능형 ERP는 기록(SoR)을 넘어 판단(SoI)하는 ERP이며, 5대 요건 — 단일 데이터 원천, 의미 기반 통합, 실시간 수집, 학습·추론 루프, 인간 협업 — 을 갖춘 시스템이다. 다섯 요건 모두 한 세대 전 현장 원칙의 디지털 확장이다.

- Odoo는 단일 DB 통합, 오픈소스의 확장 자유, POP형 실시간 수집, 낮은 진입 비용으로 5대 요건의 베이스가 된다. 단, 한국 로컬라이제이션과 APS 한계는 정직하게 보강해야 한다.

## 이 장의 참고문헌

- Davenport, T. H. (1998). Putting the Enterprise into the Enterprise System. Harvard Business Review, 76(4), 121–131.

- Holland, C. P., & Light, B. (1999). A Critical Success Factors Model for ERP Implementation. IEEE Software, 16(3), 30–36.

- Jacobs, F. R., & Weston, F. C. (2007). Enterprise Resource Planning (ERP): A Brief History. Journal of Operations Management, 25(2), 357–363.

- Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2022). M5 Accuracy Competition: Results, Findings, and Conclusions. International Journal of Forecasting, 38(4).

- Moore, G. (2011). Systems of Engagement and the Future of Enterprise IT. AIIM White Paper.

- Orlicky, J. (1975). Material Requirements Planning: The New Way of Life in Production and Inventory Management. McGraw-Hill.

- Umble, E. J., Haft, R. R., & Umble, M. M. (2003). Enterprise Resource Planning: Implementation Procedures and Critical Success Factors. European Journal of Operational Research, 146(2), 241–257.

- Wight, O. (1981). MRP II: Unlocking America’s Productivity Potential. Oliver Wight Publications.

- Wylie, L. (1990). ERP: A Vision of the Next-Generation MRP II. Gartner Group Research Note.

- 일본 생산관리 고전, 『다품종소량·수주생산의 생산관리』 (저자 소장 번역본). QCD·비즈니스 스피드·제3의 이익·5S·눈으로 보는 관리·POP·자율협조 생산방식 관련 인용.

- 후쿠시마, 『동기ERP』 — 동기생산과 ERP의 역할 분담에 관한 표준 교본.

- 중소기업청 (2001). 중소기업 IT화 지원사업 계획.

- 중소벤처기업부 (2022·2024·2025). 스마트공장 보급사업 성과분석, 스마트제조혁신실태조사, AI 기반 스마트제조혁신 전략 (각 연도 발표자료).

# 제2장. 컨설팅의 출발: 현장 진단과 3정5S — 데이터 품질의 원점

“생산관리에 한하지 않고, 공장 개선의 토대는 5S입니다. 이것 없이는 어떤 개선 노력도 모래 위에 누각을 쌓는 것과 같다는 것을, 이 기회에 한 번 더 가슴에 새겨 주세요.” — 일본 생산관리 고전(『다품종소량·수주생산의 생산관리』, 이하 ‘생산관리 고전’)

## 2.1 창고에서 시작된 진단

컨설팅을 시작할 때 나는 회의실이 아니라 창고로 먼저 간다. 20년 전 어느 겨울, 한 중소 제조기업의 컨설팅도 그렇게 시작되었다. 창고 안쪽 선반에는 언제 들어왔는지 아무도 모르는 부재가 먼지를 쓰고 쌓여 있었고, 통로에는 반제품 팔레트가 구획선 없이 뒤엉켜 있었으며, 작업자는 치공구 하나를 찾느라 오전의 십수 분을 썼다. 오후에 전산실로 자리를 옮겨 품목 마스터를 열었을 때, 나는 오전에 본 창고를 다시 보고 있다는 기분이 들었다. 같은 볼트 하나가 세 개의 다른 코드로 등록되어 있었다. 한 코드로는 재고가 남았고, 다른 코드로는 부족해 또 발주가 나갔다. 시스템은 멀쩡히 돌아가고 있었지만, 회사는 자기 창고에 무엇이 있는지 몰랐다.

그날 나는 분명히 보았다. 어질러진 창고와 어질러진 데이터베이스는 같은 병이다. 물리 현장의 불용품 더미는 데이터베이스의 불용 코드 더미와 정확히 동형(同型)이고, 치공구를 찾는 로스는 데이터를 찾는 로스와 동형이다. 그래서 이 책의 컨설팅 방법론은 진단에서 출발하되, 진단의 잣대를 한 세대 전 일본 생산관리가 완성한 3정5S에서 가져온다. 이 장의 전반부는 그 원전의 3정5S를 구체적 사례와 함께 복원하고, 후반부는 그것을 데이터에 적용하는 ‘디지털 3정5S’ 방법론으로 전환한다. 결론을 미리 말하면 이렇다. 5S 없이 개선 없듯, 데이터의 5S 없이 AI는 없다.

## 2.2 물리의 3정5S: 현장 개선의 원점

### 5S와 3정이란 무엇인가

5S는 정리(整理, Seiri)·정돈(整頓, Seiton)·청소(淸掃, Seiso)·청결(淸潔, Seiketsu)·습관화(躾, Shitsuke)의 일본어 머리글자에서 온 말로, 도요타를 비롯한 일본 제조업이 전후 수십 년에 걸쳐 체계화한 현장 관리의 기초 공사다(체계적 정리는 Osada, 1991; Hirano, 1995). 다섯 단어의 의미는 엄밀히 구분된다. 정리는 필요한 것과 불필요한 것을 나누어 불필요한 것을 버리는 일, 정돈은 필요한 것을 누구나 꺼내기 쉽고 되돌리기 쉽게 자리 잡는 일, 청소는 더러움을 없애며 동시에 설비와 현장의 이상을 점검하는 일, 청결은 앞의 3S가 유지되는 상태를 표준과 규정으로 굳히는 일, 습관화는 그 규정을 몸에 배게 하여 문화로 만드는 일이다. 여기에 3정(三定) — 정위치(定位置, 정해진 자리)·정품(定品, 정해진 물건)·정량(定量, 정해진 양) — 이 결합한다. 어떤 물건이(정품), 어디에(정위치), 몇 개(정량) 있어야 하는가를 정해 두면, 그 상태에서 벗어난 모든 것이 ’이상’으로서 한눈에 드러난다.

원전이 거듭 강조하는 것은 5S가 정신 운동이 아니라 즉효성 있는 개선 기법이라는 점이다. 생산관리 고전은 5S만으로 생산성이 배로 늘거나 불량 발생이 줄어든 사례를 들며, “지식으로서 참고하는 것이 아니라 실행 과제로서 받아들이라”고 말한다. 동시에 형해화(形骸化)를 경계한다. 5S 선전지가 누렇게 바래고 그 바로 아래에 찢어진 상자가 방치된 공장 — 슬로건만 남은 5S는 없느니만 못하며, 그런 선전물부터 떼어내는 것이 5S의 시작이라는 것이다.

그리고 성공의 열쇠를 조직의 가장 높은 곳에 둔다.

“종업원은 항상 사장과 공장장의 본심을 살피고 있습니다. 그리고 지극히 민감하게 그것을 알아채 버립니다. 사장과 공장장이 마음속에서 ’5S를 실행하자’라고 결심하는 것, 여기에서 모든 것이 시작됩니다.” — 생산관리 고전

사례 원전에는 지바(千葉)의 한 중견 오프셋 인쇄업 사장의 이야기가 나온다. 그는 5S를 결심한 뒤 화장실 청소를 자기 손으로 시작했다. 이른 아침 누구보다 빨리 회사에 나와 혼자서, 1년을 묵묵히 계속했다. 원전은 이것이 “호순환에 이르는 입구를 연 것”이라고 적는다. 캠페인 포스터 백 장보다 경영자의 1년이 조직을 움직인다.

### 정리 — 빨간 패 작전과 10년 묵은 부재

첫 번째 S인 정리의 실행 엔진이 ’빨간 패 작전’이다(원전은 이 기법을 히라노의 저서에서 참고했다고 밝힌다). 절차는 프로젝트답게 구체적이다. 사장 또는 공장장이 대호령을 내리고 추진 총괄책임자를 세운다(순서 1). 누구의 눈에도 불필요품임이 보이도록 B5 크기의 빨간 종이를 준비한다(순서 2). 무엇이 불필요품인가의 기준 — 예컨대 “과거 1개월 이상 사용되지 않았고, 향후 1개월 이내 사용 예정이 없는 것” — 을 정한다(순서 3). 하나도 놓치지 말고 냉정하게 패를 붙이되, 판단이 서지 않으면 과감히 붙인다(순서 4). 불량품·사장품(死藏品)·체류품·자투리로 구분한 일람표를 만들어 사장·공장장이 주재하는 처분판정회의에 올린다(순서 5). 판정이 내려지면 용기를 가지고 즉각 버린다(순서 6). 그 결과가 어떠했는가.

“어느 공장에서 불필요 재고를 총점검해 보니, 여기 10년 동안 사용된 적이 없는 부재가 줄줄이 나왔다고 한다. 또 어느 기업에서는 본사가 이사할 때 불필요 서류를 폐기했더니 대형 트럭 몇십 대 분이나 되었다.” — 생산관리 고전

원전은 불필요품을 단지 공간의 문제로 보지 않는다. 불필요품은 부실자산으로 대차대조표에 계상되어 재무 내용을 오인시키고 경영판단을 그르치며, 인간의 모럴을 근본부터 썩게 하는 “독”이다. 그리고 빨간 패의 대상은 물건만이 아니다. “죽어 있는 규정이라든가 작업표준도 처분의 대상입니다. 현실에서 동떨어져 버린 규정·표준은 ’규칙 경시’라는 독을 퍼뜨리는 병균입니다.” 낡은 규정의 폐기 — 이 조언이 뒤에서 데이터 검증 규칙의 유지보수 원칙으로 이어진다는 것을 기억해 두자.

### 정돈 — 정위치·정품·정량, 그리고 찾기 로스의 격감

두 번째 S인 정돈은 3정이 실현되는 자리이며, 3장에서 본격화할 ’눈으로 보는 관리’의 출발점이다.

“정돈이란 먼저, 필요한 물품을 꺼내기 쉽게, 그리고 원래의 장소로 되돌리기 쉽게 하는 것입니다. 그 위에 더 나아가면 ’무엇이, 어디에, 몇 개 있는 것일까’가 누구의 눈에도 확실히, 바로 알 수 있는 구조를 만드는 것입니다.” — 생산관리 고전

실행 항목은 손에 잡힐 듯 구체적이다. 자재 두는 곳(창고·구획)을 확실히 정하고, 자재마다 선반·팔레트 등 두는 장소를 정리하며, 무엇을 어디에 수납할지 명확히 정한다. 거꾸로 말하면 “어느 자재든 정해진 장소 이외에는 절대로 두지 않는다”는 규칙이다. 두는 장소에는 선반 구획마다 ’번지(番地)’를 달아 명시하고, 그 구획에 품목명과 코드를 표시한다. 반제품 두는 곳은 마루에 페인트로 구획을 긋는다. 구획에서 삐져나온 부품, 구획 밖에 놓인 로트는 그 자체로 ’무엇인가의 이상’이라는 경보가 된다. 치공구는 사용자가 꺼내기 쉽고 되돌리기 쉬운 높이(어깨에서 허리 사이)에 두고, 놓는 자리에 공구의 형태를 그려 두면 되돌릴 위치가 명확해지고 되돌리지 않은 이상이 일목요연해진다. 효과에 대한 원전의 증언은 간명하다. “정돈이 구석구석 미쳐 있으면, ‘찾기’ 로스가 격감합니다.” 다품종소량 생산에서는 로트가 바뀔 때마다 치공구 교체가 빈번하므로, 이 찾기 로스의 격감이 그대로 준비교체 시간의 단축이 된다.

### 청소·청결 — 닦는 것이 아니라 점검하는 것

세 번째 S인 청소를 원전은 미화 활동이 아니라 생산성의 문제로 다룬다. 자재 두는 곳의 청소는 “쓰레기가 나오는 그 자리에서 그때마다 처리”하는 습관으로 정리·정돈의 정착을 재촉하고, 기계의 청소는 나사의 헐거움과 기름 더러움 같은 미세 결함을 사전에 발견하는 점검 행위다. 원전은 생산 저해 요인을 대결함·중결함·미결함으로 나누고, QC 활동에서조차 무시되기 쉬운 미결함 — 회전부의 기름때, 계측기의 더러움과 뒤틀림 — 이 쌓여 생산성을 파괴하며, 그 배제 수단이 바로 청소·점검이라고 논증한다. 미결함 배제만으로 공정 생산성이 30% 향상된 사례도 든다.

사례 중견 건설기계 메이커 S사는 수주가 늘며 반제품이 공정 사이에 체류하자 건물 증축을 검토했다. 그때 5S 세미나에서 들은 타사 사례를 힌트로 먼저 정리·정돈을 철저히 해 보았더니, 공장 면적의 50%에 가까운 공간이 비어 증축이 필요 없어졌다. 여세를 몰아 설비를 공정 흐름에 따라 직선 배치하고 넓은 통로를 냈더니 생산성이 두 배로 향상되었다. “5S를 진심으로 해서 정말 좋았다”는 것이 사장의 소감이었다. — 생산관리 고전

사례 청소가 점검이라는 명제를 보여주는 작은 일화도 원전에 있다. 어느 공장에서 통로의 더러움이 심해 불량 발생의 원인으로 지목되었다. 누구나 범인을 절삭분 운반차라고 생각했지만, 잘 조사해 보니 작업자가 의복에 절삭분을 잔뜩 묻힌 채 걸어 다니며 흩뿌리는 것이 최대의 원인이었고, 모두가 아연해했다. 데이터를 다루어 본 사람이라면 웃을 수 없는 이야기다. 오류 데이터의 발생원 역시, 시스템이 아니라 사람의 동선에 숨어 있는 경우가 대부분이기 때문이다.

네 번째 S인 청결은 앞의 3S가 유지되는 상태를 만드는 일이다. 더러움의 발생원을 끊는 고안(절삭 부스러기 자동 흡입, 커버와 패킹), 몸가짐의 청결, 그리고 무엇보다 규정과 기준의 활성화다. 원전은 두 개의 액션으로 나눈다. 첫째, 먼저 지킨다. “부장이든 공장장이든 사장이든, 한 사람도 예외가 있어서는 안 됩니다.” 규정을 지키는 실행의 계속에서 신뢰 관계라는 “기업 조직을 유지하는 최대의 재산”이 생긴다. 둘째, 평소에 점검하고 개선한다. “지키는 것이 불가능한 규정·기준은 본래 있어서는 안 되는 것”이므로, 작업이 개선되고 설비가 바뀌어 실태에서 벗어난 표준은 즉시 수정한다. 지킬 수 없는 규정은 모럴을 즉각적으로 저하시키기 때문이다.

### 습관화 — 규율이 문화가 될 때

다섯 번째 S(원전 번역어로는 ‘예절’, 통용어로는 습관화)는 5S의 매듭이다. “결정된 것은 지키자. ’지킨다’란 ’실행한다’는 것입니다. 실행의 계속에 의해 기업의 체질 그것이 좋은 방향으로 변해 갑니다.”

사례 E사는 대기업에서 분사한 하청 공장이었다. 모기업의 부진으로 갑자기 수주 70% 삭감을 통보받은 사장은 전 사원을 모아 “제구실을 하는 회사란 무엇인가”를 함께 물었다. 진지한 토론 끝에 나온 결론은 놀랍도록 소박했다. 인사를 하자, 청소를 하자, 신발을 가지런히 하자, 서로 이야기하자. 이 기본사항을 실행하지 않고 어떻게 제구실을 하는 회사라 하겠는가라는 통절한 자각이었고, 이 회사는 그 원점에서 출발해 훌륭하게 탈하청을 이루었다. — 생산관리 고전

한 가지 지혜를 더 보태 둔다. 원전은 인간이 긴장을 무한히 유지할 수 없음을 알았다. 5S 운동은 기간을 한정하고, 효과가 나와 정착의 전망이 서면 사장 판단으로 종료를 선언하며, “음률의 고저가 있는 박자”로 다음 스텝으로 나아가라고 조언한다. 5S는 상시 상태가 목표이지, 영구 캠페인이 목표가 아니다.

## 2.3 디지털 3정5S: 데이터 품질의 컨설팅 방법론

### 창고와 데이터베이스는 같은 병을 앓는다

이제 이 장의 전환점이다. 앞 절의 모든 문장에서 ’물품’을 ’데이터’로, ’창고’를 ’데이터베이스’로 바꿔 읽어 보라. 놀랍도록 그대로 성립한다. 10년 안 쓴 부재가 선반을 차지하듯 10년 안 쓴 품목 코드가 마스터를 차지하고, 같은 부품이 여러 자리에 흩어져 있듯 같은 품목이 여러 코드로 흩어져 있으며, 구획선 없는 바닥에 팔레트가 뒤엉키듯 입력 규칙 없는 필드에 제각각의 표기가 뒤엉킨다. 물리 현장의 병리와 데이터의 병리는 동형이므로, 처방도 동형일 수 있다. 이것이 내가 30년 컨설팅에서 정식화한 ’디지털 3정5S’다.

먼저 데이터의 3정을 정의한다. 데이터의 정위치란 하나의 사실이 살아야 할 자리가 단 한 곳으로 정해져 있다는 것 — 곧 단일 데이터 원천(1장 요건 ①)이다. 데이터의 정품이란 그 자리에 올바른 값, 즉 실물과 일치하고 표준 표기를 따르는 데이터만 놓인다는 것이다. 데이터의 정량이란 장부 수량과 실물 수량이 일치한다는 것 — 재고 정확도다. 이 3정이 무너진 대표적 풍경이 도입부의 볼트 사건이다. 같은 볼트가 세 코드로 등록된 순간 정위치가 무너지고(한 품목의 사실이 세 자리에 분산), 정품이 무너지며(어느 코드가 진짜인지 알 수 없음), 정량이 무너진다(재고가 세 코드에 쪼개져 어느 것도 실물과 맞지 않음). 그 회사는 수억 원을 들여 ERP를 도입했지만 기준정보를 정리하지 않은 채 기존 장부의 코드를 그대로 옮겨 담았고, 시스템은 정직하게 잘못된 데이터를 계산해 남는 재고 옆에서 결품 발주를 냈다.

디지털 3정5S는 이 3정을 회복하는 다섯 단계의 실행 순서다. 물리 5S와 마찬가지로 순서가 중요하다. 버리기 전에 자리를 잡을 수 없고, 자리를 잡기 전에 닦을 수 없으며, 표준 없이 습관은 생기지 않는다.

### 데이터 정리 — 불용·중복 코드의 빨간 패 작전

첫 단계는 버리는 것이다. 품목·거래처·BOM·계정 마스터 전체를 추출해, 최근 일정 기간(통상 1~2년) 동안 거래가 한 건도 발생하지 않은 코드, 중복 등록이 의심되는 코드, 의미를 아는 사람이 아무도 없는 코드에 디지털 빨간 패를 붙인다. 물리 빨간 패 작전의 기준 설정(순서 3)이 그대로 필요하다. 예컨대 “최근 24개월 수불 실적 없음 + 향후 수주·발주 예정 없음”을 체류 코드의 기준으로 정한다. 판정회의도 그대로 필요하다. 전산 담당자가 임의로 지우게 해서는 안 되며, 원전이 처분판정회의를 사장·공장장 주재로 두었듯 데이터 폐기 판정에는 현업 책임자가 참여해야 한다. Odoo에서는 이 작업이 안전하다. 레코드를 물리적으로 삭제하는 대신 보관(archive) 기능으로 비활성화하면, 과거 거래 이력은 보존되면서 검색과 선택 목록에서는 사라진다. 물리 세계의 ‘빨간 패 두는 장소’(즉시 버리기 어려운 것을 모아 보호관찰하는 곳)에 해당하는 완충 장치인 셈이다. 낡은 규정을 폐기하라는 원전의 조언도 계승한다. 아무도 지키지 않는 입력 지침, 현실과 어긋난 필수값 규칙, 죽어 있는 승인 절차가 있다면 이 단계에서 함께 버린다.

### 데이터 정돈 — 코드체계 정비, 데이터의 정위치

두 번째 단계가 디지털 3정5S의 심장이다. 살아남은 데이터에 자리를 잡아 주는 일, 곧 기준정보와 코드체계의 정비다. 물리 정돈이 선반에 번지를 달고 품목명을 명시했듯, 데이터 정돈은 코드 부여 규칙(예: 대분류-중분류-규격-일련번호)을 정해 코드만 보고도 품목의 정체를 읽을 수 있게 하고, 품목 분류 체계와 규격·단위 표기 표준을 세운다. ‘1품목 1코드’ 원칙은 시스템 제약으로 강제한다. Odoo로는 품목의 내부 참조(internal reference)에 고유 제약을 걸어 중복 등록을 차단하고, 제품 카테고리로 분류 체계를, 제품 변형(variant)과 속성으로 규격 파생을, 단위(UoM) 마스터로 수량 표기를 일원화한다. 신규 코드 등록은 담당자를 한 명으로 정하고 승인 절차를 문서화한다 — 창고에서 “정해진 장소 이외에는 절대로 두지 않는다”던 규칙의 데이터판이다. 세 코드였던 볼트는 이 단계에서 하나의 코드로 통합되고, 나머지 둘은 보관 처리되어 이력만 남긴다. 이 정돈이 완성되어야 “무엇이, 어디에, 몇 개 있는가”를 시스템에 물으면 즉답이 나오는 상태, 곧 데이터판 눈으로 보는 관리(3장)의 토대가 선다.

정돈의 대상은 품목 코드만이 아니다. 거래처 마스터(같은 회사가 상호 표기 차이로 두세 번 등록되는 병리), 설비·공정 코드(작업 실적과 고장 이력이 매달릴 자리), 불량·고장의 원인 코드(사람마다 다른 말로 적으면 영원히 집계되지 않는 항목), 그리고 BOM(부품표)까지 — 훗날 학습과 추론이 매달릴 모든 기둥이 이 단계에서 세워진다. 특히 원인 코드의 정돈은 3정의 정품에 해당하는 작업으로, 두 작업자가 같은 베어링 고장을 한 명은 ‘소음’, 한 명은 ’진동’으로 적으면 시스템은 둘을 다른 사건으로 본다. 같은 사건이 같은 코드로 적힐 때 비로소 경험이 통계가 되고, 통계가 예측이 된다.

### 데이터 청소 — 오류·결측의 클렌징과 실사

세 번째 단계는 닦는 것이다. 코드체계가 섰어도 그 안의 값에는 여전히 때가 끼어 있다. 오탈자와 비표준 표기, 비어 있는 필수 항목, 단위가 뒤섞인 수량, 실물과 다른 재고. 데이터 청소는 이들을 찾아 고치는 클렌징 작업이며, 물리 청소가 그랬듯 단순한 미화가 아니라 점검이다. 결측이 몰려 있는 필드는 입력 절차에 미결함이 있다는 신호이고, 특정 부서의 오류 빈발은 교육 또는 화면 설계의 문제를 가리킨다. 재고의 정량을 회복하는 실사가 이 단계의 핵심 행사다. Odoo의 재고 조정 기능으로 전 품목 실사를 한 차례 수행해 장부와 실물을 일치시키고, 이후 순환 실사로 유지한다. 중복 거래처는 병합 기능으로 합치고, BOM은 실제 투입과 대조해 수정한다. 원전이 “쓰레기가 나오는 그 자리에서 그때마다 처리하라”고 했듯, 클렌징도 몰아서 하는 연례행사가 아니라 오류가 발견된 그 자리에서 고치는 운영 원칙으로 정착시켜야 한다.

### 데이터 청결 — 입력 규정과 검증 규칙의 표준화

네 번째 단계는 다시 더러워지지 않게 만드는 것이다. 물리 청결이 더러움의 발생원을 끊는 고안이었듯, 데이터 청결은 오류가 입력되는 경로 자체를 막는 표준화다. 실행 항목은 세 갈래다. 첫째, 입력 규정 — 누가, 언제, 어떤 화면에서, 어떤 형식으로 입력하는지를 한 장으로 문서화한다. 둘째, 시스템 검증 — 필수 필드 지정, 선택 목록화(자유 서술의 최소화), 값 범위 검증, 중복 차단 제약을 Odoo 화면과 서버 규칙으로 심는다. 사람의 주의력이 아니라 구조가 품질을 지키게 하는 것이다. 셋째, 승인 게이트 — 신규 마스터 등록과 BOM 변경 같은 파급이 큰 입력은 승인 워크플로를 거치게 한다. 그리고 원전의 규정 활성화 두 원칙을 그대로 적용한다. 규정은 사장부터 예외 없이 지키고, 지킬 수 없게 된 규정은 방치하지 말고 즉시 고친다. 현실과 어긋난 검증 규칙을 방치하면 현장은 우회 입력을 시작하고, 우회가 시작되는 순간 데이터 품질은 규정이 없던 때보다 나빠진다.

### 데이터 습관화 — 현장이 데이터를 지키는 문화

마지막 단계는 문화다. 아무리 좋은 코드체계와 검증 규칙도, 데이터를 만들어 내는 현장이 그것을 자기 일로 받아들이지 않으면 유지되지 않는다. 실행 항목은 이렇다. 발생 시점 입력의 생활화 — 작업 실적과 불량을 그 자리에서 바코드·태블릿으로 찍는 습관(3장의 POP로 이어진다). 데이터 진단의 정례화 — 원전의 ’공장장 주체 직장진단’을 본떠, 월 1~2회 경영자와 현업 책임자가 모여 중복 코드 발생 건수, 결측률, 재고 정확도 같은 데이터 품질 지표를 함께 보고 그 자리에서 개선을 지시한다. 그리고 무엇보다 경영자의 열의다.

“사장 혹은 공장장은 프로젝트 추진의 열의를 계속 가지고, 실행 과정과 성과를 확고히 평가해 주세요. 이것이 5S를 잊어버리지 않게 하기 위한 중요한 점입니다.” — 생산관리 고전

데이터 5S도 정확히 같다. 사장이 회의에서 “이 숫자, 시스템 기준으로 맞습니까”라고 계속 묻는 회사의 데이터는 깨끗해지고, 사장이 감(感)으로 결정하는 회사의 시스템은 형해화한다. 화장실 청소를 1년 계속한 인쇄업 사장의 데이터판은, 매주 월요일 아침 대시보드의 품질 지표를 자기 눈으로 확인하는 경영자다.

다섯 단계와 Odoo 기능의 대응을 정리하면 다음과 같다.

| 단계 | 물리 5S | 데이터 5S 실행 항목 | Odoo 기능 매핑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정리 | 빨간 패 작전, 불용품 폐기 | 불용·중복·무의미 코드 판정과 폐기 | 보관(archive), 미사용 코드 추출 리포트 |
| 정돈 | 번지·구획, 정위치 표시 | 코드체계·분류·단위 표준, 1품목 1코드 | 내부 참조 고유 제약, 카테고리, 변형, UoM |
| 청소 | 발생 즉시 청소, 점검 겸함 | 오류·결측 클렌징, 재고 실사 | 재고 조정, 거래처 병합, 필드 점검 리포트 |
| 청결 | 발생원 차단, 규정 활성화 | 입력 규정, 필수·검증·중복 제약, 승인 게이트 | 필수 필드, 선택 목록, 서버 검증, 승인 워크플로 |
| 습관화 | 매일 실행, 경영자 평가 | 발생 시점 입력, 데이터 진단 정례화, 품질 지표 | 바코드·태블릿 입력, 대시보드, 활동 알림 |

## 2.4 현장 진단: 물리 5S × 데이터 5S 매트릭스

컨설팅 1단계 진단(6장의 로드맵에서 상술)에서 나는 물리 현장과 데이터를 반드시 같은 날, 같은 잣대로 진단한다. 창고가 어질러진 회사의 데이터가 깨끗한 경우를 나는 본 적이 없고, 그 역도 드물기 때문이다. 진단 매트릭스는 다음과 같다. 각 칸을 상(문제없음)·중(부분적 문제)·하(즉시 개선 필요)로 판정한다.

| 항목 | 물리 5S 진단 질문 | 데이터 5S 진단 질문 |
| --- | --- | --- |
| 정리 | 1개월 이상 안 쓴 물품·설비가 현장을 차지하고 있는가 | 2년간 거래 없는 코드가 마스터의 몇 %인가 |
| 정돈 | 자재·치공구에 번지와 정위치가 표시되어 있는가 | 코드 규칙이 문서화되어 있고 중복 코드가 없는가 |
| 청소 | 청소가 점검을 겸해 매일 이루어지는가 | 재고 정확도(장부 대 실물)는 몇 %인가, 결측 필드는 없는가 |
| 청결 | 3S 유지 규정이 있고 실태와 맞는가 | 입력 규정·필수값·검증 규칙이 시스템에 심어져 있는가 |
| 습관화 | 경영자가 현장을 순회하며 평가하는가 | 발생 시점 입력이 지켜지고 품질 지표를 정례 회의에서 보는가 |

진단의 운영 방식은 원전의 ’공장장 주체 직장진단 실시요령’을 그대로 빌린다. 공장장이 관리자들을 소집해 당일 진단 대상을 발표하고, 각자 테마를 골라 약 1시간 진단한 뒤 재집합해 1인당 10~20건을 발표하며, 그 자리에서 “언제까지, 어떻게”를 명언하게 하고, 해당 부서만으로 해결할 수 없는 테마는 공장장이 그 자리에서 지원을 약속한다 — 이것을 월 2~3회 반복한다. 데이터 진단도 같은 형식으로 돌리면 된다. 진단표를 캐비닛에 쌓는 컨설팅이 아니라, 발표 즉시 액션으로 잇는 진단이 원전의 정신이다.

## 2.5 5S 없이 AI 없다

마지막으로, 왜 AI ERP를 말하는 책이 한 장을 통째로 5S에 바치는지를 논증하며 장을 맺는다.

첫째, 학습은 데이터 품질을 증폭한다. 기계학습이든 LLM이든, 모델은 과거 데이터에서 패턴을 학습해 미래를 추론한다. 입력 데이터가 3정을 잃은 상태 — 같은 품목이 세 코드로 흩어지고, 재고 수량이 실물과 다르고, 불량 원인이 제각각의 말로 적힌 상태 — 에서 학습한 모델은, MRP 시대의 격언을 한 단계 증폭해 되돌려준다. 쓰레기를 넣으면 ‘그럴듯한’ 쓰레기가 나온다. 계산기의 오답은 사람이 이상함을 눈치채기라도 하지만, 학습 모델의 오답은 유창한 확신의 형태로 나오기 때문에 더 위험하다.

둘째, 실증 연구가 같은 곳을 가리킨다. ERP 실패 요인 연구는 데이터 정확성을 일관되게 핵심성공요인으로 지목해 왔고(Umble, Haft & Umble, 2003), AI 프로젝트 현장 연구는 모델이 아니라 데이터에서 실패가 시작됨을 보여준다. 구글 연구진이 고위험 AI 적용 사례들을 조사한 연구는, 겉으로 드러나지 않던 데이터 품질 문제가 하류의 모델 성능 붕괴로 연쇄 확대되는 ‘데이터 캐스케이드(data cascades)’ 현상을 보고하며, 조사 대상 실무자의 대다수가 이를 경험했다고 밝혔다. 모두가 모델 작업을 하고 싶어 하고 데이터 작업은 하기 싫어하는 관행이 그 원인으로 지목되었다(Sambasivan et al., 2021). AI의 성패가 알고리즘 선택이 아니라 데이터 정비에서 갈린다는 것 — 이것은 한 세대 전 “공장 개선의 토대는 5S”라던 명제의 오늘의 판본이다.

셋째, 이 책의 관통 구도에서 5S는 생략 불가능한 첫 계단이다. 프롤로그에서 선언했듯 지능형 ERP는 수집→학습→추론→환류의 루프가 상시로 도는 플랫폼이다. 그런데 루프의 첫 마디인 수집은 정돈된 코드 위에서만 의미를 갖고(같은 코드로 적혀야 같은 사건으로 집계된다), 학습은 청소된 값 위에서만 참을 배우며, 환류는 습관화된 현장 위에서만 실행된다. 데이터의 3정5S는 그 루프 전체의 지반 공사인 것이다. 원전의 문장을 다시 빌리면, 이것 없이는 어떤 AI도 모래 위의 누각이다.

물리의 5S가 그러했듯, 디지털 5S도 즉효성이 있다는 점을 덧붙인다. 코드 통합과 실사만으로 중복 발주가 사라지고 결품 소동이 줄어드는 효과는 모델 하나 만들기 전에 이미 나타난다. S사가 정리·정돈만으로 증축을 면했듯, 나는 데이터 정리·정돈만으로 “시스템을 바꿔야 하나”라던 고민이 사라지는 회사를 여럿 보았다. 5S는 AI를 위한 준비 운동이 아니라 그 자체로 제3의 이익의 첫 수확이며, 다음 장에서 다룰 ’눈으로 보는 관리’의 디지털 전환은 이 지반 위에서만 세워진다.

## 핵심 요약

- 5S(정리·정돈·청소·청결·습관화)와 3정(정위치·정품·정량)은 일본 생산관리가 완성한 현장 개선의 기초 공사다. 원전은 형해화한 5S를 경계하고, 사장·공장장이 앞장서 열의를 유지하며 성과를 평가하는 것을 성공의 열쇠로 꼽는다.

- 정리는 빨간 패 작전으로 불필요품을 버리는 일이다(10년 안 쓴 부재가 줄줄이 나온 사례). 정돈은 번지·구획·정위치로 “무엇이 어디에 몇 개”를 한눈에 보이게 하며 찾기 로스를 격감시킨다. 청소는 미결함을 잡는 점검이고, 청결은 규정의 활성화(예외 없이 지키되, 지킬 수 없는 규정은 즉시 수정)이며, 습관화는 그것을 문화로 만드는 일이다.

- 물리 현장의 병리와 데이터의 병리는 동형이다. 불용 재고=불용 코드, 흩어진 부품=중복 코드, 찾기 로스=데이터 탐색 로스. 같은 볼트가 세 코드로 등록되면 데이터의 정위치·정품·정량이 동시에 무너진다.

- 디지털 3정5S 방법론: 데이터 정리(불용·중복 코드 판정과 보관 처리)→정돈(코드체계·1품목 1코드·단위 표준, Odoo 제약으로 강제)→청소(클렌징·재고 실사)→청결(입력 규정·검증 규칙·승인 게이트)→습관화(발생 시점 입력, 데이터 진단 정례화, 경영자 평가).

- 컨설팅 진단은 물리 5S와 데이터 5S를 같은 날, 같은 매트릭스로 수행하고, 원전의 직장진단 요령대로 발표 즉시 액션으로 잇는다.

- 5S 없이 AI 없다. 학습 모델은 데이터 품질을 증폭하므로(GIGO의 증폭판), 데이터 캐스케이드 연구(Sambasivan et al., 2021)와 CSF 연구가 보여주듯 AI의 성패는 데이터 정비에서 갈린다. 데이터의 3정5S는 수집→학습→추론→환류 루프 전체의 지반 공사다.

- 디지털 5S는 준비 운동이 아니라 그 자체로 즉효성 있는 개선이다. 코드 통합과 실사만으로 중복 발주와 결품 소동이 줄어든다.

## 이 장의 참고문헌

- Hirano, H. (1995). 5 Pillars of the Visual Workplace: The Sourcebook for 5S Implementation. Productivity Press. (빨간 패 작전의 원류)

- Osada, T. (1991). The 5S’s: Five Keys to a Total Quality Environment. Asian Productivity Organization.

- Sambasivan, N., Kapania, S., Highfill, H., Akrong, D., Paritosh, P., & Aroyo, L. (2021). “Everyone wants to do the model work, not the data work”: Data Cascades in High-Stakes AI. Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

- Umble, E. J., Haft, R. R., & Umble, M. M. (2003). Enterprise Resource Planning: Implementation Procedures and Critical Success Factors. European Journal of Operational Research, 146(2), 241–257.

- 일본 생산관리 고전, 『다품종소량·수주생산의 생산관리』 (저자 소장 번역본). 5S 재인식, 빨간 패 작전, 정돈과 눈으로 보는 관리, 청소·청결·예절, 규정 활성화, 공장장 주체 직장진단 실시요령 관련 인용.

- 이형근 (저자 전작 원고). 『서드브레인 ERP』 초고 — 기준정보·볼트 3코드 일화의 원 기록.

# 제3장. 눈으로 보는 관리에서 데이터로 보는 관리로

“정돈이란 먼저, 필요한 물품을 꺼내기 쉽게 하는 것이다. 그 위에 나아가면, ‘무엇이, 어디에, 몇 개 있는가’가 누구의 눈에도 확실히, 바로 알 수 있는 구조를 만드는 것이다. 여기를 출발점으로 ’눈으로 보는 관리’를 확대한다.” — 일본 생산관리 고전(『다품종소량·수주생산의 생산관리』, 이하 ’생산관리 고전’)

나는 1990년대 말, 인천의 한 기계가공 공장에서 처음으로 제대로 된 관리판을 보았다. 공장 사무실 벽면을 가득 채운 화이트보드에는 마그넷 명찰이 공정별로 구획된 칸을 따라 붙어 있었고, 명찰마다 로트 번호가 매직으로 적혀 있었다. 점심시간과 퇴근 시간, 각 공정의 반장이 보드 앞에 서서 자기 공정의 명찰을 다음 칸으로 옮겼다. 공장장은 아침마다 이 보드 앞에서 5분간 서 있는 것만으로 어느 로트가 어디서 막혀 있는지를 파악했다. 시스템이라 부를 만한 전산 장비는 수주 관리용 PC 한 대뿐이었지만, 그 공장의 납기 준수율은 내가 본 어느 공장보다 높았다. 30년이 지난 지금, 나는 수십억 원짜리 ERP를 도입하고도 “지금 그 주문이 어디까지 갔는지”를 전화로 물어야 하는 공장을 여전히 만난다. 문제는 도구가 아니었다. 그 공장이 가지고 있었고 많은 공장이 갖지 못한 것, 그것은 ’상태를 즉시 보이게 하는 구조’였다. 이 장은 생산관리 고전이 정립한 눈으로 보는 관리의 도구들 — 관리판, 작업표, 발송, 진도관리, POP — 을 해부하고, 그 각각을 Odoo 기반의 데이터로 보는 관리로 전환하는 컨설팅 실행 순서를 제시한다. 그리고 그 끝에서, 보이는 공장이 어떻게 ’말하는 공장’으로 진화하는지를 논한다.

## 3.1 눈으로 보는 관리: 이상(異常)을 즉시 드러내는 구조

눈으로 보는 관리(目で見る管理, visual management)는 도요타 생산방식의 문헌에서 널리 알려졌지만, 그 본질은 특정 기업의 기법이 아니라 하나의 관리 철학이다. 생산관리 고전은 2장에서 다룬 5S의 ‘정돈’ 단계를 출발점으로 삼아 이를 명확히 정의한다. 정돈이 “무엇이, 어디에, 몇 개 있는가를 누구의 눈에도 즉시 알 수 있게 하는 것”이라면, 눈으로 보는 관리는 그 원리를 물품에서 ’일의 상태’로 확장한 것이다. 원전은 확장해야 할 네 가지 구조를 열거한다.

수주·주잔(수주 잔량)이 한눈에 알 수 있는 구조. 공정 진척 상황이 한눈에 알 수 있는 구조. 공정 트러블이 한눈에 알 수 있는 구조. 공정의 착수 순서가 한눈에 알 수 있는 구조. — 생산관리 고전

여기서 주목할 것은 이 관리의 목적이 ‘보는 것’ 자체가 아니라는 점이다. 원전은 반제품 두는 곳을 페인트로 구획하는 사례를 들며 이렇게 말한다. 구획 이외의 장소에 물건이 놓여 있거나 구획을 초과하면 “그것은 무엇인가 이상(異常)으로서 누구에게도 일목요연하며, 바로 액션을 일으키는 경보가 된다.” 즉 눈으로 보는 관리의 본질은 정상과 이상의 경계를 물리적으로 새겨 두어, 이상이 발생하는 순간 별도의 보고나 분석 없이 누구나 즉시 알아차리고 움직이게 만드는 것이다. 재공품(제작품)의 정돈에서도 같은 원리가 반복된다. 로트 기다림 부품, 다음에 착수할 공정 기다림 부품, 가공 완료 부품의 구분마다 바닥에 색을 나누어 구획하고, 후공정에서 반품된 재가공품은 바탕색이 빨간 전표를 붙여 명시한다. 불량품은 적색 페인트로 구획된 라인 밖 전용 구역에 한 개씩 둔다. 상태가 곧 위치와 색으로 표현되므로, ’숨은 문제’가 구조적으로 존재할 수 없게 된다.

이 철학의 정점에 관리판(공정관리판)이 있다. 원전이 소개하는 어느 공장의 관리판은 앞의 에피소드에서 내가 본 것과 정확히 같은 구조다. 마그넷 명찰에 로트 번호를 기입해 공정별로 구획된 화이트보드에 붙이고, 매일 점심과 퇴근 시각에 각 공정 담당자가 명찰을 다음 공정으로 옮기는 규칙을 둔다. 더 발전된 형태가 소일정계획 겸용 발송판이다. 원전의 규격을 그대로 옮기면 이렇다.

① 관리판에서 하루를 4눈금 정도로 분할한다. 하루 작업시간을 8시간으로 하면 1눈금 2시간이다. ② 이것을 31일분 세운다. ③ 작업의 소요시간을 관리판 눈금의 길이에 맞춰 카드의 크기를 조절한다. ④ 그 카드에 제번(제조번호), 도번(도면번호), 작업명, 부품명, 수량, 착수일시, 완료예정일시 등을 기입한다. ⑤ 우선순위 순으로 왼쪽에서 오른쪽으로 관리판에 배치해 간다. — 생산관리 고전

카드 한 장에 담기는 항목 — 제번·도번·작업명·부품명·수량·착수일시·완료예정일시 — 을 눈여겨보아야 한다. 이것은 오늘날 어떤 MES 화면을 열어도 만나는 작업 오더 레코드의 필드 구성과 사실상 동일하다. 카드의 폭이 소요시간에 비례하므로 관리판은 간트 차트이기도 하고, 카드를 옮기는 행위가 곧 일정 수정이므로 스케줄러이기도 하다. 한 세대 전의 현장은 데이터베이스 없이, 자석과 종이로 오늘의 칸반 보드와 간트 차트를 이미 운영하고 있었던 것이다.

## 3.2 발송: 작업표·출고표와 지시의 기술

관리판이 상태의 가시화라면, 발송(發送, dispatching)은 지시의 실행이다. 원전은 발송을 “일정계획과 순서에 근거하여, 원자재·부품·치공구·도면·작업지도서 등 작업 실행을 위한 준비를 하고, 각 작업자와 기계설비에 짬이 나지 않도록 일을 주며, 납기 달성을 목표로 작업 착수의 순서를 지시하고, 절차 교체 로스가 최소가 되도록 로트의 투입 순서를 지시하는 것”으로 정의하며, 별명으로 ‘작업수배’ 혹은 ’작업분배’라 부른다고 밝힌다. 발송의 두 기능은 명확하다. 작업의 준비(자재·공구·도면을 착수 전에 갖추는 것)와 작업의 할당(개인별로 일을 배분하되, 로트별 납기 달성과 유사 부품 그룹화에 의한 능률 향상을 동시에 노리는 것)이다.

발송이 사용하는 전표(확표)의 중심은 작업표다. 원전이 정리한 작업표의 기입 항목은 발행 시점과 실적 시점으로 나뉜다. 발행 시 기입하는 것은 ①제조번호(제번·공번), ②도번·품명·수량·작업명, ③착수예정기일·완료예정기일, ④표준시간, ⑤수주처·전공정·차공정·담당직장명이고, 현장에서 작업자가 기입하는 것은 ①실적 착수일시·완료일시, ②실적 작업시간, ③완료수·불량수·불량원인이다. 계획 데이터와 실적 데이터가 한 장의 전표에서 만나는 구조로, 이 전표의 왕복이 곧 계획 대 실적 대비의 데이터 흐름이다. 작업표에는 공정마다 한 장씩 발행하는 단기·다엽식(개별전표), 전 공정을 한 장에 연기하는 연기·단엽식, 공정 수만큼 쿠폰을 붙여 완료 시마다 떼어 보고하는 연기·쿠폰식이 있으며, 원전은 생산 형태에 따라 이들을 구분해 적용하되 “단순함이 최선(單純 is 최선)”이라는 운용 원칙을 강조한다. 출고표는 자재 창고에 대한 출고 지시서로, 제조번호·출고 필요 수량·도번·품명·규격·출고처 직장·출고 기일을 기입하며, 계획에 의한 출고 지시, 지시대로 출고되었는가의 확인, 자재 멋대로 사용 방지, 재고 잔수 파악, 원가계산용 재료비 집계라는 다섯 기능을 겸한다. 이동표는 워크를 다음 공정으로 넘길 때 일시·부품명·수량·공정명·인도처를 명기하고 수취인이 날인하는 인수인계 확인서다.

이 전표 체계를 움직이는 물리적 장치가 3단식 발송판이다. 준비중 포켓에 정부(正副) 2부의 작업표를 넣고, 자재·공구·도면 준비가 완료되고 우선순위가 높은 것을 다음 작업 포켓으로 옮기며, 착수 시점에 정본을 작업자에게 건네고 부본을 작업중 포켓으로 옮긴다. 포켓의 위치가 곧 작업의 상태다. 그리고 이 모든 지시의 원천에는 납기순으로 정렬된 수주 데이터가 있다. 원전은 수주 장부를 PC화한 직후의 첫 활용으로 “수주 데이터를 납기가 빠른 순서로 바꿔 나열하라”고 지시하며, “이것이라면 현장에서 어떠한 우선순위로 수배하면 좋을지 일목요연하다. 게다가 고객으로부터 납기 변경 지시가 있어도 다시 정렬하는 것만으로 된다”고 쓴다. 정렬이라는 지극히 단순한 데이터 조작이 현장 지시의 우선순위를 결정하는 것 — 데이터로 보는 관리의 맹아가 여기에 있다.

## 3.3 진도관리: 기다림의 배제와 늦음의 회복

지시가 나간 뒤에는 진도관리가 남는다. 원전은 진도관리를 “일정계획과 작업의 진척 상황을 대비하면서 끊임없이 진척 조정 혹은 일정계획의 수정을 행하는 것”으로 정의한다. 그런데 그 실천론은 계획 대 실적 대비표를 만드는 데서 멈추지 않는다. “대비표를 만들어 바라보는 것만으로는 개선되지 않는다. 결국 ’기다림’에 의한 정체를 없애고 공정 간의 흐름을 좋게 하는 방향으로 액션을 일으키는 것이 최대의 포인트”라는 것이다. 원전이 분류한 기다림의 유형은 네 가지다. 100개 로트에서 1개가 가공 중일 때 나머지 99개가 기다리는 로트 기다림, 가공을 마친 로트가 다음 공정의 선행 로트 완료를 기다리는 가공(공정) 기다림, 부품이 한 종류만 부족해도 나머지 전 부품이 착수하지 못하는 조립 기다림, 가공이 끝나고도 옮겨지지 않은 채 방치되는 운반 기다림. 그리고 이 기다림과 불요품 생산이 만드는 정체가 전체 생산 기간의 90% 이상을 차지한다고 단언하며, 가공시간 대 정체시간의 비율을 1대7에서 1대5로, 최종적으로 1대3으로 압축하는 것을 목표로 제시한다.

늦음이 이미 발생했을 때의 회복 기법도 구체적이다. 감독자는 자기 직장만이 아니라 전 공정의 흐름과 로트의 우선도를 살펴, 여유 있는 작업의 인원을 급한 작업으로 전환하고, 필요하면 베테랑으로 교대시키며, 경제적 로트 사이즈를 필요 로트 사이즈로 축소하고, 평소 다능공화로 준비된 타 부문의 응원을 요청한다. 그래도 안 될 때의 최후 수단이 ’희생 어린양 방식’이다. 늦은 로트를 무리하게 따라잡으려 하면 다음 로트, 그다음 로트가 연쇄적으로 늦어져 장기짝 넘어지듯 전체가 무너지므로, 늦은 로트의 다음 로트 하나를 의도적으로 보류하여 그 이후를 정상 궤도로 되돌리는 것이다. 한두 건의 희생으로 대다수의 납기를 지키는 이 냉정한 계산은, 뒤에서 보듯 오늘날 APS가 수행하는 우선순위 재계산의 수동 버전이라 할 수 있다.

진도관리를 지탱하는 것은 결국 관리자의 발이었다. 원전의 공장장·제조부장 액션 리스트는 “매일 정시 종업 30분에서 1시간 전에 최종 공정에 나가 당일의 사건을 확인하라”, “하루 3회 현장을 순찰하라”, 때로는 말단 작업자에게 “당신은 지금 하고 있는 작업을 언제까지 하라고 지시받고 있는가”를 직접 질문하라고 요구한다. 상태 정보가 현장의 물리적 배치에만 존재하는 한, 관리자는 걸어서 데이터를 수집할 수밖에 없었던 것이다.

## 3.4 POP: 작업일보의 폐지와 공명정대한 공장

생산관리 고전의 가장 급진적인 제안은 5부에 등장한다. 작업일보를 폐지하라는 것이다. 원전은 작업일보가 실패하는 이유를 다섯 가지로 적시한다. 작업자가 진실한 데이터를 기입해 주지 않고, 따라서 공수 파악과 원가계산 자료로 신뢰할 수 없으며, 사후 보고라 빠른 액션으로 이어지지 못하고, 집계 작업이 번잡해 보고가 늦으며, 그래서 공장장도 제조부장도 진지하게 보지 않는다. 그리고 본질을 찌른다. “작업일보 기입은 부가가치를 낳지 않는 작업의 하나다. 스태프가 집계해서 리포트를 작성하는 작업도 그 자체는 부가가치를 창출하지 않는다.”

대안이 POP(Point of Production, 생산시점관리)다. 원전의 정의를 옮기면, “가공·조립 등의 작업 착수 시와 완료 시에 바코드 스캐너 등으로 그 자리에서 실적 데이터를 수집하는 방식”이며, 이에 의해 “어느 로트가 지금 어느 공정에서 어디까지 진척하고 있는가, 재공 정체의 상태는 어떠한가를 언제라도, 누구라도, 어디에서라도 실시간으로 파악할 수 있다.” 원전은 이 상태를 ’공명정대(公明正大)한 공장’이라 부른다. 숨김도 왜곡도 지연도 없이 공장의 실상이 모두에게 투명하게 열려 있는 상태라는 뜻이다.

POP 설계의 핵심 원리는 저자(컨설턴트)와 제조부장의 대화에 압축되어 있다. 이 대화는 30년이 지난 지금 읽어도 현장 데이터 수집 설계의 교과서다.

제조부장: “작업자에게 너무 복잡한 입력 조작을 시키는 것은 피하자. 중요한 데이터는 바코드에 사전에 짜 넣어 두고, 그것을 바코드 리더로 읽는 것만으로 되도록 하자. 수량만은 키를 쳐서 입력시킬 수밖에 없지만, 이 정도라면 슈퍼의 계산대에서도 하고 있는 것이니 우리 공장에서 못 할 것은 없다.” (…) “운반공이 이동표를 사용하고 있으니, 거기에도 바코드를 인쇄하면 ‘인수인계의 확인’과 ’전공정의 지출·다음 공정의 수입’ 시각도 파악할 수 있을 것이다. 그렇게 하면 ’운반 기다림에 의한 공정 간 체류 재고’를 파악할 수 있을 것이다.” — 생산관리 고전

이 짧은 대화에 세 가지 설계 원칙이 들어 있다. 첫째, 입력 비용의 최소화다. 현장 작업자에게 키보드 입력을 요구하는 시스템은 반드시 형해화된다. 중요한 식별 데이터(제번·공정·품목)는 작업표의 바코드에 미리 내장하고, 작업자는 스캔이라는 1초의 동작만 수행한다. 둘째, 수집 지점의 확장이다. 작업표만이 아니라 이동표에도 바코드를 넣으면, 한 공정에서 워크의 수취→작업 착수→작업 완료→지출이라는 네 지점의 시각이 잡히고, 이로써 공정 기다림·로트 기다림·정미 작업·운반 기다림의 전 구간이 로트 단위로 분해된다. 앞 절에서 본 정체 시간 90%의 정체가 어디서 발생하는지가 비로소 측정 가능해지는 것이다. 셋째, 정보 공유의 전면화다. 수집된 데이터는 파일 서버에 모아 LAN으로 연결하고, 제조부장·공장장은 물론 현장 감독자 전원에게 조회용 PC를 배치한다. “담당 직장의 진척 상황만이 아니라 전후 공정의 상황을 제대로 파악하는 것이 적확한 발송과 통제를 가능하게 하기 때문”이다.

POP 가동 후의 공장을 원전은 여섯 인물의 독백으로 그린다. 공장장은 화면에서 진도 50%에 머문 서브조립 2반을 발견하고 넥(Neck) 공정 해소의 손을 쓴다. 공정관리부장은 1반과 3반에서 2반으로 응원을 보내고 희생 어린양 방식의 발동을 준비한다. 서브조립 2반의 반장은 후공정 총조립에 폐를 끼치고 있음을 화면에서 확인하고 로트 사이즈를 축소해 소량 다빈도로 공급하기로 결심한다. 현장 작업자는 작업일보에서 해방되어 “몹시 기분이 편하게” 되었고, 생산기술 스태프는 처음으로 신뢰할 수 있는 공수와 대기 시간 데이터를 얻었으며, 원가계산 스태프는 “신용할 수 없는 실적 공수 보고를 바탕으로 허무한 기분으로 원가계산하던” 시절을 끝낸다. 데이터의 실시간 공유가 계층과 직능을 넘어 각자의 판단을 바꾸는 이 묘사는, 오늘날 우리가 ’데이터 민주화’라 부르는 것의 원형이다.

## 3.5 디지털 대응물: Odoo 위의 관리판·작업표·POP

이제 이 도구들을 현재의 기술 위에 다시 세워 보자. 핵심 주장은 프롤로그에서 선언한 그대로다. 원칙은 변하지 않았고, 실행 주체가 확장되었을 뿐이다. 눈으로 보는 관리의 각 도구는 Odoo 플랫폼 위에 거의 일대일의 대응물을 갖는다.

| 생산관리 고전의 도구 | 기능의 본질 | Odoo 기반 디지털 대응물 |
| --- | --- | --- |
| 관리판·마그넷 카드 | 상태의 가시화, 카드 이동=상태 전이 | 칸반 보드(제조 주문·작업 주문 파이프라인) |
| 소일정계획 겸용 발송판 | 시간축 위의 작업 배치 | 간트 차트 계획 화면, 워크센터별 부하 표시 |
| 작업표(바코드 내장) | 지시와 실적 보고의 왕복 | 작업 주문(WO)과 바코드 출력, 문서 첨부 |
| 출고표·이동표 | 자재 이동의 지시와 확인 | 피킹·내부 이송 오더, 바코드 스캔 검증 |
| POP 단말 | 생산 시점의 실적 수집 | 작업 현장(Shop Floor) 태블릿, 바코드 앱, IoT 박스 |
| 파일 서버+LAN | 정보의 전사 공유 | 단일 PostgreSQL 데이터베이스, 실시간 대시보드 |
| 관리자의 현장 순찰 | 이상의 조기 발견 | 이상 감지 자동 알림, 활동·메시지 스레드 |

첫째, Odoo의 칸반 뷰는 디지털 관리판이다. 제조 주문과 작업 주문이 대기·진행·완료의 열을 따라 카드로 표시되고, 카드에는 원전의 관리판 카드가 담던 그 항목들 — 제조번호, 품목, 수량, 예정일 — 이 담긴다. 다른 점은 카드를 옮기는 주체다. 물리 관리판에서는 반장이 하루 두 번 명찰을 옮겼지만, 디지털 관리판에서는 현장의 실적 입력이 카드를 실시간으로 옮긴다. 가시화의 리듬이 반나절 단위에서 초 단위로 바뀐 것이다. 여기에 페인트 구획의 원리도 이식된다. 지연된 주문은 붉게 표시되고, 칸반 열의 카드 수가 곧 재공의 양이므로 ’구획을 초과한 이상’이 화면 위에서 재현된다.

둘째, 바코드 작업표의 원리는 Odoo 바코드 체계로 계승된다. 제조부장의 통찰 — 중요 데이터를 바코드에 사전 내장하라 — 은 작업 주문서와 로트 라벨, 위치 라벨에 GS1 호환 바코드를 인쇄하고 현장은 스캔만 하는 운용으로 구현된다. Odoo 재고 관리의 바코드 앱은 입고·피킹·이송·재고조사를 스캔 동작으로 처리하며(Odoo 공식 소개자료), 이는 원전이 이동표에 바코드를 넣어 인수인계를 확인하던 것과 동일한 설계다. 원전이 “코드 속에 너무 많은 데이터를 넣지 말고, 제번만 넣고 나머지는 공정관리 파일에서 조합하라”고 조언한 것 역시 오늘날의 원칙 그대로다. 바코드는 키(key)만 담고 속성은 데이터베이스가 가진다.

셋째, POP는 작업 현장 태블릿으로 환생한다. 12장에서 상세히 다루겠지만, Odoo의 작업 현장(Shop Floor) 앱은 워크센터마다 놓인 태블릿에 작업 지시와 작업표준을 표시하고, 작업자의 시작·완료 터치가 실적 시각·노무비·자재 소진·품질 검사를 동시에 갱신한다. 작업일보의 폐지라는 원전의 급진적 제안은 여기서 완성된다. 실적 보고라는 별도의 일이 소멸하고, 일 자체가 기록이 된다. 나아가 IoT 박스로 저울·계측기를 연결하면 측정값 입력조차 자동화되어, 원전이 “수량만은 키를 칠 수밖에 없다”고 남겨 두었던 마지막 수동 입력마저 줄어든다.

넷째, 파일 서버와 감독자 전원의 조회 PC는 실시간 대시보드로 확장된다. 원전의 여섯 장면 — 공장장이 진도 60%를 확인하고, 반장이 전후 공정을 살피는 — 은 오늘날 역할별 대시보드로 재현된다. 다만 결정적 차이가 있다. 원전의 파일 서버는 공정 실적만 담았지만, Odoo의 단일 데이터베이스는 수주·재고·구매·회계가 같은 원천에 있으므로, “이 로트가 늦으면 어느 고객의 어느 수주가 늦는가”라는 연결 질문에 즉답할 수 있다. 통합의 깊이가 다른 것이다.

## 3.6 컨설팅 실행 순서: 수주장부에서 현장 확산까지

생산관리 고전의 탁월함은 도구의 나열이 아니라 도입의 순서에 있다. 원전의 순서를 복기하면 이렇다. 먼저 수주 장부를 PC화하여 수주 데이터를 정비하고(3부), 그 데이터를 납기순 정렬·일정표·주잔 파악에 활용하며, 다음으로 수주 데이터로부터 바코드 내장 작업표를 인쇄하고(5부), 공정 현장에 POP 단말을 배치하되 “일련의 공정 출구와 입구의 2개소부터” 시작해 넥 공정으로, 이어 자재창고·제품창고로, 최후에 구매·외주로 확장한다. “전체상을 그리되, 실시는 작게 하나씩”이 관통 원칙이다. 나는 30년의 컨설팅에서 이 순서를 어기고 성공한 프로젝트를 보지 못했다. 이를 Odoo 기반으로 재구성하면 다음의 4단계가 된다.

1단계, 수주의 전산화와 정렬(2~4주). 영업의 수주를 Odoo 판매 모듈에 입력하는 것부터 시작한다. 원전이 “수주는 제조 활동의 입구”라며 겹쳐 쓴 장부의 혼란을 제거하는 데서 출발했듯, 판매 주문이 단일 원천이 되면 납기순 정렬, 주잔(미납 잔량) 파악, 납품 누계가 자동으로 따라온다. 이 단계의 성공 판정은 단순하다. “다음 주 납기 도래분 일람을 몇 초 안에 뽑을 수 있는가.” 원전이 검색 기능의 예로 든 바로 그 질문이다.

2단계, 바코드 작업표와 지시의 전산화(4~8주). 수주 데이터에서 제조 주문을 생성하고, 작업 주문서를 바코드와 함께 인쇄한다. 이 단계에서 현장은 아직 종이 작업표로 일해도 좋다. 원전이 조립 공장의 경우 “부품전개와 중일정계획은 잠시 현행 방식대로 하고, 작업표 인쇄부터 전산화하라”고 단계를 끊었듯, 계획 로직의 고도화(4장의 주제)와 지시의 전산화는 분리 가능하며 후자가 먼저다. 로트 분할이 빈번한 현장이라면 원전의 조언대로 분할 시 현장에서 즉시 재출력할 수 있게 해 둔다.

3단계, POP의 단계적 배치(8~16주). 작업 현장 태블릿을 배치하되, 원전의 배치 전략을 그대로 따른다. 전 공정 일제 배치가 아니라 공정의 입구와 출구, 그리고 넥 공정에 먼저 놓는다. 입구와 출구만 잡아도 총 리드타임과 재공 총량이 측정되고, 넥 공정을 잡으면 흐름의 병목이 측정된다. 부품가공·조립 일관 공장이라면 원전의 경험칙 — “조립 부문을 선행시키는 것이 좋다. 고객 납기에 직결하기 때문” — 을 따른다. 이 단계에서 작업일보를 공식 폐지하는 것이 중요하다. 태블릿과 일보를 병행시키면 현장은 이중 입력에 지치고 시스템은 신뢰를 잃는다.

4단계, 전사 확산과 공유 포털(16주 이후). 자재창고와 제품창고에 바코드 운용을 확장해 “공장 전체의 입구와 출구를 굳히고”, 구매·외주로 범위를 넓힌다. 그리고 수주·진척·재고 정보의 전사 공유를 제도화한다. 이 단계부터가 다음 절의 주제, 곧 보이는 공장에서 말하는 공장으로의 전환이다.

각 단계에서 컨설턴트가 지켜야 할 원칙도 원전에서 빌려 온다. 첫째, “먼저 실행”이다. 완벽한 코드체계를 기다리지 말고(그것은 2장에서 이미 정비했어야 한다) 보이는 범위에서 시작해 밟아 다진다. 둘째, 현장 입력의 부하를 집요하게 줄인다. 스캔 한 번, 터치 한 번을 넘는 입력을 현장에 요구하는 설계는 반드시 재검토한다. 셋째, 수집한 데이터를 현장에 되돌려 보여 준다. 원전의 여섯 장면이 보여 주듯, 자기 입력이 자기 판단에 도움이 되는 화면으로 돌아올 때만 현장은 입력을 지속한다.

## 3.7 보이는 공장에서 말하는 공장으로

여기까지가 원전이 도달한 지점, 곧 보이는 공장이다. 지능형 ERP는 여기서 한 걸음 더 나아간다. 원전은 POP/LAN이 제공하는 것을 “빠른 반응과 정보의 공유화”로 규정하되, “그것을 파악하고 판단해서 수를 쓰는 것, 이것은 인간의 역할”이라고 선을 그었다. 1990년대의 기술 수준에서 정당한 선이었다. 그러나 오늘날 그 선은 이동했다. 보이는 공장이 상태를 화면에 띄우는 공장이라면, 말하는 공장은 시스템이 이상을 먼저 감지하고, 그 의미를 자연어로 설명하며, 취할 액션의 후보까지 제시하는 공장이다.

구조는 세 층이다. 첫째 층은 이상 감지다. 원전의 페인트 구획이 ’정상 범위의 물리적 표현’이었듯, 디지털에서는 각 지표에 관리 한계를 정의한다. 공정별 재공 수량, 작업 주문의 계획 대비 지연, 워크센터의 시간당 처리량이 한계를 벗어나면 이벤트가 발생한다. 이는 사람이 대시보드를 열어 보기를 기다리지 않는다. 둘째 층은 맥락의 결합이다. n8n 같은 워크플로 엔진이 이벤트를 받아, 관련된 수주·고객·자재·과거 이력을 단일 데이터베이스와 지식 계층에서 모아 붙인다. 셋째 층은 자연어 브리핑이다. LLM이 결합된 맥락을 바탕으로 “서브조립 2공정의 재공이 관리 한계의 1.8배입니다. 원인은 외주 부품 K-201의 입고 지연으로 추정되며, 영향받는 수주는 A사 외 3건, 최단 납기는 금요일입니다. 로트 분할 투입 또는 응원 배치를 검토하십시오”와 같은 한 문단의 보고를 생성해 관리자의 모바일로 보낸다. 원전에서 공장장이 화면을 읽고 스스로 내리던 해석 — “아무래도 이 직장이 넥으로 되어 있는 것 같다. 빨리 손을 쓰지 않으면” — 을 이제 시스템이 초안한다.

오해를 경계해 둔다. 말하는 공장은 판단하는 인간을 대체하는 공장이 아니다. 원전이 인간의 역할로 남긴 “판단해서 수를 쓰는 것”은 여전히 인간의 몫이며, 시스템이 대신하는 것은 걷고, 모으고, 대조하고, 요약하는 시간이다. 공장장의 하루 3회 순찰이 불필요해지는 것이 아니라, 순찰이 확인의 시간에서 대화의 시간으로 바뀌는 것이다. 이 감지-분석-브리핑의 루프를 방법론으로 정식화한 것이 5장의 DMAIC 데이터 루프이며, 넥 공정의 구조적 탐지는 7장에서 다시 다룬다.

## 3.8 영업과 공장: 1일 2회의 페이스 투 페이스에서 실시간 공유 포털로

눈으로 보는 관리의 마지막 조각은 공장 담장 밖에 있다. 다품종소량·수주생산에서 혼란의 최대 원천은 공장 내부가 아니라 수주의 변동이며, 따라서 영업과 공장의 정보 단절이야말로 가장 비싼 단절이다. 원전은 이 문제에 놀랄 만큼 큰 지면을 할애한다. “영업 부문과 제조 부문의 커뮤니케이션은 좀처럼 잘되지 않는 것이 보통이다. 입장도 다르고 문화의 토양이 완전히 다르다”고 진단한 뒤, 공정관리 스태프에게 “1일 1회에서 2회 정도는 영업 부문에 얼굴을 내밀고 커뮤니케이션에 힘쓰라”, “영업 부문은 손님이라는 의식을 가지라”고 처방한다. 특급 주문이 몰려오는 문제에 대해서도 “불확실한 정보라도 좋으니 뭐라도 빠른 연락을 달라는 자세를 계속 나타내라”고, 정보의 확도보다 속도를 우선하라고 가르친다.

그리고 원전은 페이스 투 페이스의 한계를 보완하는 구조를 제시한다. “최량의 커뮤니케이션 개선 방법은 성실한 페이스 투 페이스의 접촉이지만, 이것을 강력하게 보조하는 수단이 정보를 전사에서 공유화하여 영업도 공장도 공명정대하게 하는 것이다.” 영업이 써넣을 정보(거래 문의, 내시, 확정 수주, 변경)와 공장이 써넣을 정보(재고수, 수배 여부, 완료 예정, 진척 상황, 입고·출하수)를 명시하고, 결정적으로 “이들 정보를 써넣는 것을 제도화하고, 사원 전원이 지켜야 하는 규칙에 짜 넣었다”고 쓴다. 정보 공유를 선의에 맡기지 않고 5S의 예절(躾) — 규율의 습관화 — 로 강제한 것이다.

Odoo 기반의 실시간 공유 포털은 이 구조의 완성형이다. 영업의 CRM 파이프라인과 판매 주문, 공장의 제조 주문과 재고가 같은 데이터베이스에 있으므로, 영업 담당자는 고객 앞에서 품목의 가용 재고와 생산 진척을 직접 조회해 납기를 답할 수 있고, 공장은 확정 전 단계의 상담(내시)까지 파이프라인에서 미리 읽어 선행 준비를 한다. 원전이 꿈꾼 “거래 단계에서 납품 완료까지 데이터베이스를 보면 일관해서 알 수 있는 구조”가 별도 구축 없이 플랫폼의 기본 속성으로 주어지는 것이다. 다만 두 가지 원전의 지혜는 기술로 대체되지 않음을 강조해야 한다. 첫째, 입력의 제도화다. 영업이 내시 정보를 시스템에 넣지 않으면 포털은 공허하며, 이것은 규율의 문제다. 둘째, 페이스 투 페이스 그 자체다. 원전이 월 2회 열라고 한 영업·제조·자재 합동회의는 화면이 아니라 회의체이며, 실시간 포털은 그 회의에서 숫자 대조에 쓰던 시간을 판단에 쓰게 해 줄 뿐이다. 12장에서 볼 MPS 기반 S&OP가 정확히 이 회의의 디지털 무대다.

이로써 현장의 기초가 완성되었다. 데이터의 품질을 다지고(2장), 현장의 상태를 실시간 데이터로 잡았다(3장). 다음 장은 이 토대 위에서 비로소 가능해지는 두뇌의 작업, 곧 부품전개와 일정계획으로 올라간다.

## 핵심 요약

- 눈으로 보는 관리의 본질은 ’보는 것’이 아니라 정상과 이상의 경계를 구조에 새겨 이상 발생 즉시 액션을 유발하는 것이다. 페인트 구획, 색 전표, 관리판이 그 도구였다.

- 관리판 카드의 기입 항목(제번·도번·작업명·부품명·수량·착수일시·완료예정일시)은 오늘날 작업 오더 레코드와 동일하며, 관리판·발송판은 칸반 보드와 간트 차트의 물리적 원형이다.

- 발송(작업수배·분배)은 작업표·출고표·이동표로 준비와 할당을 수행하며, 납기순으로 정렬된 수주 데이터가 지시 우선순위의 원천이다. 진도관리의 핵심은 네 가지 기다림의 배제와 희생 어린양 방식의 냉정한 늦음 회복이다.

- POP는 작업일보를 폐지하고 생산 시점에 실적을 수집한다. 설계 원칙은 중요 데이터의 바코드 사전 내장(입력 최소화), 이동표까지 수집 지점 확장, 감독자 전원에의 정보 공유다.

- Odoo 매핑: 관리판=칸반 보드, 발송판=간트 계획, 바코드 작업표=작업 주문·바코드 앱, POP=작업 현장 태블릿·IoT 박스, 파일 서버·LAN=단일 데이터베이스와 실시간 대시보드.

- 컨설팅 실행 순서는 원전의 순서를 계승한다. ①수주 전산화와 납기순 정렬 ②바코드 작업표 ③POP 태블릿의 단계 배치(입구·출구·넥 공정 우선, 작업일보 공식 폐지) ④창고·구매·외주 확산과 공유 포털. “전체상은 크게, 실시는 작게 하나씩.”

- 보이는 공장은 말하는 공장으로 진화한다. 이상 감지→맥락 결합→자연어 브리핑의 3층 구조가 관리자의 순찰·대조·요약 시간을 대체하되, 판단은 인간에게 남는다. 영업-공장의 1일 2회 접촉과 정보 기입의 제도화는 실시간 공유 포털 시대에도 유효한 규율이다.

## 이 장의 참고문헌

- 일본 생산관리 고전, 『다품종소량·수주생산의 생산관리』 (저자 소장 번역본). 특히 II부(5S와 눈으로 보는 관리), III부(수주·주잔 정비), IV부(현장 주도 공정관리·발송·진도관리), V부(POP에 의한 공정 진척·제작수 파악).

- 후쿠시마 요시야스, 『동기ERP』 — 동기생산과 ERP의 역할 분담론(1장 참조).

- Odoo 공식 소개자료 (2026). 『Odoo 모듈 소개』 세미나 자료, 재고 관리·제조 관리 모듈.

- 이 책 12장 「제조 관리」 — Shop Floor 태블릿·품질·IoT 박스의 상세.

- Ohno, T. (1988). Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Productivity Press. — 눈으로 보는 관리와 낭비 배제의 사상적 배경.

- Davenport, T. H. (1998). “Putting the Enterprise into the Enterprise System”. Harvard Business Review, 76(4), 121-131. — 정보 파편화에 대한 통합적 해법으로서의 ERP.

# 제4장. 부품전개와 일정계획: 제번·추번에서 MRP·APS까지

“중 일정계획에는 반드시 공수계획을 첨부할 것. 공정의 능력과 부하의 균형이 잡혀 있지 않은 계획은 그림의 떡이다.” — 생산관리 고전, 공정관리 스태프의 마음가짐

2000년대 초, 나는 경남의 한 산업기계 제조사에서 생산관리 시스템 구축을 맡았다. 킥오프 미팅에서 생산관리 과장이 내민 것은 손때 묻은 A3 대장 한 권이었다. 수주가 확정되면 제조번호 — 그 회사 말로 ‘공번’ — 를 따고, 그 공번 아래 도면번호와 부품 목록을 손으로 전개하고, 납기에서 역산해 착수일을 연필로 적는다. 수주 변경이 오면 지우개로 지우고 다시 쓴다. “한 달에 지우개를 몇 개나 씁니까?”라고 농담을 던졌더니 과장은 웃지 않고 답했다. “지우는 건 괜찮습니다. 무서운 건 지웠다는 걸 현장이 모르는 겁니다.” 나는 이 한마디가 다품종소량·수주생산 일정계획의 본질을 다 담고 있다고 생각한다. 계획은 반드시 틀어진다. 문제는 틀어짐 자체가 아니라, 수정이 현장 말단까지 전파되는 속도다. 이 장은 생산관리 고전이 정리한 계획 체계 — 부품표, 제번·추번, 정미소요량, 대·중·소 일정계획, 공수계획 — 를 해부하고, 그것이 Odoo의 BOM·MRP·MPS와 frePPLe APS로 어떻게 이식되는지, 그리고 그 이식이 성공하기 위한 데이터 조건은 무엇인지를 다룬다.

## 4.1 부품표: 모든 계산의 뿌리

생산계획의 출발점은 부품표(部品表, BOM: Bill of Materials)다. 원전의 정의로는 “최종제품 1단위를 구성하는 부품의 종류와 필요 수량을 정리한 것”이며, 원전은 세 가지 형태를 구분한다. 서머리형 부품표는 최종제품 한 단위당 필요한 부품명과 수량을 단순 집계한 것으로, 최종제품 생산수에 수량을 곱하기만 하면 소요량이 나오는 간편함이 장점이지만, 부모-자식-손자의 계층 관계를 무시하므로 “언제 필요한가”라는 시기를 정확히 계산할 수 없다. 결국 가장 긴 리드타임에 보조를 맞춰 일괄 수배하게 되어 쓸데없는 정체 재고를 만든다. 구조형 부품표는 최종제품을 부모로, 이를 직접 구성하는 부품을 자식으로, 그 아래를 손자로 잡는 계층 구조다. 원전은 그 장점을 명확히 적는다.

이 계층 구조를 공순표(공정순서표)와 대응시켜, 부품마다 공정명·리드타임 등도 일괄한 종합적인 부품표로 하는 것이 가능하다. 또 부품마다 이미 있는 재고수를 공제하면서 정미소요량을 정확하게 계산할 수 있는 것이 장점이다. 이에 의해 정미소요량에 관해서 중 일정계획까지 단숨에 작성하는 것이 가능하게 된다. 반면 계산이 번거로우므로 컴퓨터 이용이 전제가 된다. — 생산관리 고전

여기서 정미소요량(正味所要量, net requirement)이란 총소요량에서 가용 재고와 발주 잔량을 공제한, 실제로 추가 수배해야 하는 수량이다. 부품표로 필요 부품을 전개하는 것이 ’부품전개’이고, 재고를 공제해 정미소요량을 구하는 것이 소요량계산이다. 이 두 계산이 바로 올리키가 1970년대에 정식화한 MRP(자재소요계획)의 핵심 로직이며(Orlicky, 1975), 원전은 그것을 중소기업의 언어로 풀어 놓은 것이다. 절충안인 개량 서머리형(동일 부품이라도 계층이 다르면 별도 취급)도 소개되지만, 원전의 결론은 실용적이다. 조립 부문과 가공 부문을 분리하고 그 사이에 중간재고 부문을 두면 각 부문의 계산이 단순해져 서머리형으로도 충분한 경우가 많다는 것이다. 방식의 우열보다 관리 구조와의 정합이 먼저라는 이 감각은 오늘을 사는 컨설턴트에게도 유효하다.

부품표에서 원전이 지면을 아끼지 않는 대목은 오히려 기반 데이터의 정비다. 첫째, 설계 부문이 만드는 부품표는 그대로는 소요량계산용으로 적합하지 않은 경우가 많으므로 생산기술·자재 부문과의 조정이 필요하다. 오늘날의 용어로 하면 EBOM(설계 BOM)과 MBOM(제조 BOM)의 변환 문제다. 둘째, 공정과의 재묶음이다. 재료→선반→밀링→볼반→열처리→도장이라는 실제 가공 순서를 그대로 부품표 계층으로 등록하면 계산이 번잡해지므로, “선반에서 볼반까지를 ’기계가공’이라는 더미(dummy)의 대공정으로 정리해 등록하고, 그 속은 현장의 소일정계획 이후에 맡기는” 테크닉을 쓴다. 계획 계층은 거칠게, 실행 계층은 세밀하게 — 계획 시스템 설계의 고전적 원칙이다. 셋째, 등록 범위의 결정이다. “볼트·너트류까지 등록하는 것은 시간만 걸리고 쓸데없다.” 상비재료는 부품표에 의한 소요량계산 대상에서 제외하고 정기부정량 발주나 그때마다 발주 같은 재고보충 방식으로 관리한다. 모든 품목을 같은 정밀도로 관리하려는 유혹을 끊는 것, ABC 관리의 사상이 부품표에도 적용되는 것이다.

## 4.2 제번 방식과 추번 방식: 관리 사상의 두 갈래

부품표가 ’무엇이 얼마나 필요한가’를 답한다면, 다음 질문은 ’그것을 어떤 단위로 묶어 관리할 것인가’다. 원전은 생산관리 방식을 제번 관리, MRP, 추번 관리의 세 갈래로 정리한다. 이 구분은 오늘날 한국 중소 제조 현장에서도 여전히 살아 있는 실무 언어이므로 정확히 짚을 가치가 있다.

제번(製番) 방식은 수주 오더마다 혹은 제조 로트마다 제조번호를 부여하고, 최종제품에서 부품·원자재까지 모두 그 번호로 묶어 관리하는 방식이다. 장점은 추적성이다. “상류 공정에서 하류 공정까지, 원자재든 부품이든 제조번호를 표지로 삼아 진척 상황을 일기통관(一氣通貫)으로 뒤쫓을 수 있다. 진도관리가 알기 쉽다.” 수주생산, 특히 개별 사양이 강한 생산에서 제번은 원가 집계의 단위이기도 하고 고객과의 대화 단위이기도 하다. 단점은 경직성이다. 원전은 두 가지를 든다. 공통부품이 어느 제번에 묶여(끈이 붙어) 공정 기다림으로 체류하고 있는데 다른 제번에서는 같은 품목이 부족해 조립 기다림이 발생해도 간단히는 유용할 수 없다는 것, 그리고 리드타임이 긴 원자재를 선행 수배해야 하는데 수주가 미확정이라 제번이 없으므로 ’가(假)제번’을 발행하는 기이한 운용이 생긴다는 것이다.

추번(追番) 방식은 계획과 실적을 누계치(시리얼 번호)로 관리하는 방식이다. 재고 10개에서 시작해 오늘 20개를 만들면 추번 30, 다음 날 15개를 만들면 추번 45가 되는 식으로, “계획도 실적도 추번을 취해 양자를 비교하면 진도가 일목요연하게 파악된다.” 원전은 그 기원이 제2차 대전 중 나카지마(中島) 비행기 공장의 호기(號機) 관리 — “전투기 1형의 1호기, 2호기…” — 에 있다고 소개한다. 제번과 달리 품목별 관리이므로 공통부품 운용이 자유롭지만, “다품종이라도 대부분이 연속(반복) 생산이라는 것이 조건”이다. MRP는 제번의 끈 붙임 없이 품목마다 시기별 소요량을 계산하는 방식으로, 공통부품 관리가 쉬운 대신 “계산이 복잡해 컴퓨터 없이는 처리할 수 없고, 재고와 수배 잔량의 파악에 지극히 엄밀한 정확성이 요구되므로 일정 관리 수준 이상의 공장이 아니면 적용이 어렵다.” 1990년대의 이 경고는 오늘날에도 유효하다. MRP의 실패는 대부분 알고리즘이 아니라 재고 데이터의 부정확에서 온다. 2장의 데이터 3정5S가 계획의 전제인 이유다.

원전의 진짜 통찰은 세 방식이 택일이 아니라는 데 있다. 케이스 스터디의 공장은 부문별로 방식을 혼합한다.

조립 부문 — 제번 방식으로 제번마다 진척 통제한다. 관리센터 — 추번 방식으로 품목마다 관리하고, 조립 부문으로 인도 확정 시에 제번으로 적용(충당)한다. 가공 부문 — 추번 방식, 단 작업표에는 제번을 붙인다. — 생산관리 고전

고객 납기에 직결되는 조립은 수주와 끈이 붙은 제번으로 통제하고, 공통화가 진행된 부품 가공과 중간재고는 품목 단위의 추번으로 돌리며, 두 세계는 중간재고에서 부품이 조립 오더에 충당되는 순간 — “제번 없는 품목별 재고관리에서 제번 끈 붙이기로 비로소 교체되는” 순간 — 연결된다. 가공 부문의 작업표에 “표면상 제번”을 붙이는 배려까지, 현장의 익숙함을 존중하면서 관리 사상을 전환하는 이행 설계의 모범이다.

## 4.3 중간재고관리부문: 분리와 연결의 지혜

이 혼합 방식을 성립시키는 조직적 장치가 공정관리센터 겸 중간재고관리부문이다. 다품종소량·수주생산의 구조적 난제는 “조립은 수주가 확정되지 않으면 착수할 수 없고, 부품 가공은 그것을 기다리면 납기에 댈 수 없다”는 시간의 모순이다. 원전의 해법은 세 단계다. 첫째, 가공 부문과 조립 부문을 떼어 별개의 독립된 관리를 행한다. 두 부문은 “문화도 기질도 판단의 척도도 미묘하게 다르므로” 단일 방식을 강요하지 않는다. 둘째, 그 사이에 중간부품재고를 둔다. 원전은 무재고 경영의 교조화를 경계하며 이렇게 쓴다. “재고를 범죄자 취급하는 것을 그만두고, ’필요한 재고는 가진다. 단 재고수를 제대로 제어한다’는 사상으로 바꿔 달라.” 셋째, 이 재고를 관리하는 부문을 정규 조직으로 세우고, 가공 부문에 대한 (예측 포함) 가공지시서 발행, 중간부품의 재고수 제어, 조립지시서 발행, 전사 대·중 일정계획 편성을 맡긴다. 요컨대 예측 기반의 밀기(push)와 수주 기반의 당기기(pull)가 만나는 결합점(decoupling point)을 물리적 재고와 전담 조직으로 명시화한 것이다.

케이스 스터디에는 이 구조의 성숙한 모습이 그려진다. 부품의 표준화·공통화를 힘껏 추진해 표준화율 70%에 도달했고, 고객 사양 제품이라도 설계 부문이 고객에게 표준품 기반의 제안 활동을 하는 데까지 나아갔다. 조립 부문은 “확정 수주에 의한 조립지시 분만큼 만들고 납기 엄수”가 원칙이되, 반복 빈도가 높은 표준 서브유닛은 관리센터와 상의해 예측 조립이 허용되고 완성 즉시 중간재고로 환류된다. 가공 부문은 멋대로의 예측 가공이 엄금되지만, 프레스 같은 특수 공정은 표준 로트의 일정 범위 내에서 감독자 재량이 인정된다. 원칙과 재량의 경계선이 문서화되어 있는 것 — 이것이 관리 수준이다.

## 4.4 대·중·소 일정계획: 3층 구조와 유연성의 배분

일정계획에 대해 원전은 뚜렷한 3층 구조를 제시한다. 대일정계획은 3개월에서 1년의 장기 계획으로 최종제품을 대상으로 하며, 확도가 낮은 예측 기반이므로 설비투자·충원 계획의 기초와 리드타임이 긴 자재의 선행 수배 근거로 쓴다. 중일정계획은 월차 생산계획으로, 최종 납기를 사수해야 할 기점으로 삼아 기준일정에 근거해 모든 부품의 착수일·완료일을 역산하는, 공정관리 스태프가 작성하는 중심 계획이다. 소일정계획은 직장마다 그 직장이 작성하는 향후 1~3일의 작업자별·기계별 계획으로, 발송의 직접 근거가 된다.

이 3층에서 원전이 강조하는 것은 계층 간 유연성의 배분이다. 다품종소량·수주생산에서는 “선물 수주 확보가 어렵고 변경이 많아” 중일정계획의 정도(精度)가 조잡해지는 것을 피할 수 없다. 그 대응이 인상적이다.

중 일정계획을 변경에 대해서 유연하게 또한 신속하게 대응 수정하면서 즉시 현장으로 전달하고, 소 일정계획과 수배 실행으로 신속하게 피드백한다는 수밖에 없다. — 생산관리 고전

중일정의 부정확을 한탄하는 대신, 수정의 속도와 전파의 속도로 커버하라는 것이다. 케이스 스터디의 관리센터는 “중 일정계획의 수정은 필요에 따라 ’언제라도 수정 OK’라는 융통성 있는 규칙”으로 운영하되, 주 1회는 수주·진도·부하·부품표 관련 시스템 전체를 총복습한다. 그리고 부품전개도 중일정도 “그다지 세부까지는 작성하지 않는다.” 포인트는 최종제품의 품목·수량·납기, 조립 부문에 지급할 부품수와 기간, 가공 부문에 발주할 부품수와 납기, 원재료의 수량과 납기뿐이고, 세부 계획은 각 부문에 맡긴다. 여기에 소일정계획의 현장 주도 원칙이 맞물린다. “소 일정계획은 현장의 실태에 입각해 구체적이고 상세하게 편성하지 않으면 의미가 없다. 현장을 손바닥 보듯 숙지한 감독자가 중심이 되어 작성해야 한다.” 다만 중일정계획의 큰 틀 안에서라는 단서가 붙는다. 중앙은 틀과 납기를, 현장은 순서와 배분을 — 이 역할 분담이 1장에서 본 동기ERP의 사상, 곧 전사 계획(ERP)과 현장 풀(pull)의 분업과 정확히 공명한다.

3층을 잇는 기술적 다리가 기준일정(基準日程)이다. 각 부품·각 공정의 생산 기간을 일수 단위로 정한 것으로, “이것이 정해져 있으면 최종 납기에서 역산해 부품마다 착수일·완료일을 계획할 수 있다.” 주의할 것은 기준일정이 표준시간(시간·분 단위의 정미 작업시간)과 달리 정체 시간을 포함한다는 점이다. 원전은 수주생산 기계공장의 실태로 “가공·검사 시간 20~40%, 정체 시간 60~80%”를 들며, 정체를 계획에서 너무 절약하면 “실행 불가능한 계획”이 된다고 경고한다. 여기서 여유(버퍼)의 철학이 나온다. “공정 간의 연계를 완전히 동기화하는 것은 실제상 곤란하고 여러 불확실한 교란의 발생은 피할 수 없다. 이들에 대한 버퍼로서 적절한 여유를 봐 두는 것은 절대로 필요하다.” 기준일정을 구하는 방법도 세 가지로 정리된다. 반복성 있는 품목은 작업표의 과거 실적에서 조사하고(POP를 도입했다면 “지극히 정확한 실적 데이터를 풍부하게 이용할 수 있다”), 연속 생산품은 유동수 곡선으로 재공수에서 정체 기간을 계산하며, 실적이 없는 품목은 유사 품목 그룹별 추정이나 감독자의 경험 청취로 일률 설정한다. 확정된 기준일정은 수배번수 — 납기로부터 며칠 전에 착수·완료해야 하는가를 세는 역산 눈금(‘착수수번 20번, 완료수번 15번’) — 로 변환되어 일정계획 편성의 자가 된다.

한편 일정계획의 또 하나의 기초인 순서계획(공정 순서와 표준시간의 계획)에 대해 원전은 다품종소량 특유의 현실론을 편다. 순서서를 정성 들여 쓸 시간이 없으므로 “졸속주의(스피드 우선)와 중점주의(중요한 곳만 파악)”로 가되, 숙련 감독자가 요점을 메모하고 작업자가 세부를 입안하며 스태프가 정서하는 3자 협업을 권한다. 완벽한 표준 문서가 아니라 계획 계산에 필요한 두 항목 — 표준 로트수와 표준시간 — 을 우선 확보하라는 실용주의다.

## 4.5 공수계획: 능력과 부하, 그리고 넥 공정

일정계획이 시간 축 위의 배치라면, 공수계획(부하계획·여력계획)은 그 배치가 물리적으로 가능한지의 검산이다. 원전은 단호하다. “기준일정에서 일정계획을 편성했다고 ’OK, 실행해요’라고는 가지 않는다. 다수의 로트를 실제 달력에 포개어 보면 날짜에 따라 능력보다 부하가 커서 ’생산할 수 없다’는 것도 있을 수 있다.” 서두의 제사(題詞)처럼 공수계획이 첨부되지 않은 일정계획은 그림의 떡이다. 계산 구조는 명쾌하다. 사람이 주체인 공정은 작업자 노동시간 기준으로 능력 = 작업시간 × (1-간접작업률) × 작업인원 × 출동률, 기계가 주체인 공정은 능력 = 운전시간 × (1-고장률) × 기계대수로 구하고, 부하는 1개당 표준시간 × 생산소요량 + 절차교체횟수 × 평균절차시간으로 구해 공정마다 대비한다. 결과는 공수산적표(工數山積表) — 부하를 벽돌 쌓듯 기간별로 쌓아 올린 막대그래프 — 로 가시화된다.

그리고 여기에도 중점주의가 관철된다. “모든 공정·직장에 관해서 공수 산적의 계산을 하는 것은 힘드므로, 실전에서는 넥(Neck) 공정을 선택해서 실행한다.” 능력이 부하를 결정하는 것은 병목이므로, 병목의 공수계획만 정밀하면 전체 계획의 실행 가능성은 대략 보증된다는 것이다. 공장장·제조부장의 액션 리스트 제1항이 “생산계획을 보면 넥 공정이 어디인지 바로 알 수 있다. 넥 공정 퇴치의 손을 쓰는 것은 공장장·제조부장밖에 할 수 없다”인 것도 같은 맥락이다. 골드랫이 제약이론(TOC)으로 정식화한 통찰 — 시스템의 산출량은 제약 자원이 결정한다(Goldratt & Cox, 1984) — 이 일본 중소 제조 현장의 실무 규범으로 이미 살아 있었던 셈이다.

마지막 조각은 교란에 대한 즉응이다. 수주 변경이 오면 “빠른 반응(정보 유통의 속도), 빠른 피드백(신속한 판단과 계획 수정, 연락), 빠른 액션(대책의 속도)”의 세 박자로 돌파한다. 몰려오는 특급품에 대해서는 통계적 접근과 조직적 접근을 병용한다. 특급·끼어들기 건수를 조사해 보면 “고작 5~10%라는 의외로 적은 비율”이므로, 그만큼을 ’오더 미정’의 예측 틀로 일정·부하계획에 미리 끼워 두고 실제 수주가 오면 충당하며 계획을 수정한다. 그리고 조직적으로는 특별처리반을 둔다.

특급·끼어들기 전문 특별처리반을 편성해 두고 처리하는 방법을 권장한다. 불과 수 %의 끼어들기로 전 공장이 대혼란하는 피해를 방지할 수 있다면 조금의 로스는 싼 것이다. 특별처리반의 멤버는 최우수의 베테랑 다능공으로 한다. 준비 절차부터 부품 가공에서 조립까지 일관 청부로 한다. 기계설비의 사용도 우선권을 준다. 이렇게 해서 살짝 흘리면 통상 생산 기간의 10분의 1 이하의 단기간으로 납품할 수 있다. — 생산관리 고전

전체의 리듬을 지키기 위해 예외를 전담하는 우회로를 만든다는 이 발상은, 뒤에서 볼 긴급 오더 처리의 조직적 원형이다. 그리고 원전은 이것이 가능한 조건을 잊지 않고 덧붙인다. “전체로서 양호한 리듬이 유지되고 있어야만 그 여유를 이용해 비상조치를 실시하기 쉽다.” 여유 없는 시스템은 예외 하나에 무너진다.

## 4.6 Odoo와 frePPLe로의 이식: BOM·MRP·MPS·APS

이제 이 체계를 지능형 ERP 위에 다시 세운다. 대응 관계를 먼저 조감하면 다음과 같다.

| 생산관리 고전의 개념 | Odoo/frePPLe 대응물 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 구조형 부품표 | 다단계 BOM(반제품 중첩) | 부산물·키트·변형 지원 |
| 부품전개·정미소요량 계산 | MRP 엔진(소요 전개→제조·구매 제안) | 재고·발주 잔량 자동 공제 |
| 대일정계획 | MPS(마스터 생산 일정) | S&OP 회의의 단일 숫자 |
| 중일정계획+공수계획 | frePPLe 유한능력 계획 | 능력 제약 반영, What-if |
| 소일정계획·발송 | 작업 주문 스케줄·Shop Floor 태블릿 | 현장 주도 원칙 계승 |
| 기준일정(수배번수) | 품목·BOM·공정의 리드타임 파라미터 | 실적 데이터로 갱신 |
| 중간재고관리부문 | 재주문 규칙, MTS/MTO 라우트 분리 | 결합점의 시스템화 |
| 제번 관리 | 제조 주문·로트/시리얼·분석 계정 | 원가·추적의 끈 |
| 특급품 특별처리반 | 긴급 오더 우선순위·일정 재계산 | 조직 장치는 여전히 필요 |

부품표는 Odoo의 다단계 BOM으로 직역된다. 반제품의 BOM이 상위 BOM에 중첩되는 구조가 원전의 구조형 그 자체이며, 원전이 강조한 ’공정과의 재묶음’은 BOM 계층을 계획 단위로 거칠게 잡고 세부 공정은 작업 주문의 라우팅으로 넘기는 설계로 구현된다. “볼트·너트는 부품표에서 제외하라”는 조언은 저가 소모품을 BOM 밖에서 재주문 규칙으로 보충하는 표준 실무로 이어진다. 부품전개와 정미소요량 계산은 MRP 엔진의 기본 동작이다. 판매 주문과 MPS로부터 소요를 전개하고 가용 재고와 입고 예정을 공제해 제조 주문과 구매 제안을 생성하는 이 계산은, 원전 시대에 “연필과 전자계산기로” 연습하던 그 계산이 매일 밤 자동으로 도는 것이다.

계획의 3층 구조도 대응물이 뚜렷하다. 대일정계획은 MPS다. 12장에서 본 대로 MPS는 수요 예측과 확정 주문을 놓고 기간별 생산 수량을 결정하며, 영업과 제조가 같은 숫자를 보는 S&OP의 무대가 된다. 원전이 대일정의 용도로 꼽은 ’리드타임 긴 자재의 선행 수배’는 MPS 수량이 MRP를 통해 장납기 자재의 구매 제안으로 전개되는 흐름으로 실현된다. 문제는 중일정과 공수계획이다. 여기서 Odoo의 한계를 정직하게 말해야 한다. Odoo의 표준 스케줄러는 기본적으로 무한능력 가정 위에서 리드타임 역산으로 주문을 배치할 뿐, 워크센터의 능력 제약을 엄밀한 제약 조건으로 놓고 일정을 최적화하지 않는다(frePPLe, 2023). 원전의 언어로 하면, Odoo 단독의 일정계획은 공수계획이 첨부되지 않은 계획 — 그림의 떡이 될 위험을 안고 있는 것이다.

이 결핍을 메우는 것이 계획 부스터 frePPLe다. frePPLe는 Odoo 공식 커넥터로 품목·BOM·워크센터·판매 오더·재고 데이터를 읽어, 자원 능력·인력·자재 가용성·리드타임의 제약을 모두 반영한 유한능력(finite capacity) 계획을 계산하고, 결과를 제조 오더와 구매 제안으로 Odoo에 되돌린다(15장 참조). 원전의 공수산적표는 frePPLe의 자원별 부하 화면으로, “능력 초과 시 중일정을 조정하는 지시는 인간이 하되 귀찮은 계산은 컴퓨터에게”라던 원전의 분업은 계획 담당자가 지연 예상 오더와 자재 제약을 확인하고 시나리오를 비교해 채택하는 운용으로 이어진다. 특히 What-if 시뮬레이션 — “야간 조를 추가하면”, “이 오더를 외주로 돌리면” — 은 원전의 감독자가 머릿속으로 하던 통제(작업 재배분, 내외작 전환, 잔업 명령)의 계산 부분을 기계화한 것이다. 수주 변경 즉응의 세 박자 중 ’빠른 피드백’의 계산 시간이 시간 단위에서 분 단위로 줄어드는 것, 이것이 APS 도입의 실질이다. 소일정계획의 현장 주도 원칙은 디지털에서도 존중되어야 한다. frePPLe가 뽑은 일정은 중일정의 틀이고, 당일의 착수 순서와 인원 배치라는 마지막 조정은 감독자가 태블릿의 작업 대기열 위에서 행한다. 중앙 최적화가 현장의 재량을 완전히 대체할 수 있다는 믿음은, 다품종소량 현장에서는 언제나 배신당해 왔다.

중간재고관리부문의 사상은 두 가지 장치로 이식된다. 하나는 재주문 규칙(reordering rule)이다. 품목별 최소·최대 재고를 정해 두면 시스템이 자동으로 보충 제안을 생성하는 이 장치는, 원전의 “필요한 재고를 가지되 재고수를 제대로 제어한다”의 시스템화다. 표준화율이 높은 공통 부품·서브유닛에 재주문 규칙(추번적 세계)을, 고객 사양품에 MTO(수주 기반 보충, 제번적 세계)를 적용하고 그 경계를 품목 마스터의 라우트로 명시하는 것은, 원전의 조립=제번, 가공·중간재고=추번 혼합 구조의 직계 후손이다. 다른 하나는 제번의 계승이다. Odoo에서 제조 주문 번호와 로트/시리얼 번호, 그리고 프로젝트별 분석 계정이 제번의 세 기능 — 진척 추적, 이력 추적, 원가 집계 — 을 나누어 맡는다. 원전이 지적한 제번의 경직성(공통부품 유용 곤란, 가제번)은 품목 단위 MRP가 해소하되, 추적과 원가의 끈은 로트와 분석 계정이 이어 주므로, 두 방식의 장점이 한 시스템 안에서 공존한다. 특급품 처리는 긴급 오더의 우선순위 지정과 일정 재계산으로 지원되지만, 나는 컨설팅 현장에서 원전의 특별처리반이라는 조직적 장치를 함께 권한다. 시스템이 일정을 다시 짜 주어도, 준비 절차부터 일관 청부할 베테랑 다능공 팀이 없으면 특급은 여전히 전 공장을 흔든다.

## 4.7 계획 정확도의 데이터 조건, 그리고 넥 공정 탐지 예고

끝으로 냉정한 질문을 던져야 한다. 이 모든 계산 기계는 무엇을 먹고 사는가. MRP와 APS의 출력 품질은 입력 데이터 품질의 함수이며, 다품종소량·수주생산에서 그 조건은 다음 네 가지로 압축된다. 첫째, BOM 정확도다. 현물과 다른 BOM으로 돌린 MRP는 “자동화된 오류”만 생산한다(12장). 둘째, 재고 정확도다. 원전이 MRP 적용의 전제로 “재고관리와 수배 잔량 파악의 지극히 엄밀한 정확성”을 요구했듯, 정미소요량 계산은 재고 데이터가 현물과 일치할 때만 의미를 갖는다. 이것이 2장의 데이터 3정5S가 계획의 장 앞에 놓인 이유다. 셋째, 표준시간과 기준일정의 실측성이다. 능력·부하 계산식의 모든 항 — 표준시간, 절차교체 시간, 출동률, 고장률 — 은 측정값이며, 추정으로 채우면 공수계획은 정밀해 보이는 허구가 된다. 넷째, 실적 데이터의 축적이다. 원전은 기준일정의 첫 번째 산정법으로 과거 실적 조사를 들고, POP 도입 시 “지극히 정확한 실적 데이터를 풍부하게 이용할 수 있다”고 했다. 3장의 POP — 작업 현장 태블릿 — 가 쌓는 착수·완료·대기의 타임스탬프야말로 리드타임 분포의 원천이고, 이 분포에서 품목 그룹별 기준일정과 적정 여유(버퍼)가 갱신된다. 계획(4장)이 실행 데이터(3장)를 먹고 정확해지고, 정확해진 계획이 다시 실행을 안정시키는 이 순환이 5장에서 정식화할 DMAIC 데이터 루프의 제조 계획 버전이다.

여유에 대해 한 가지를 덧붙인다. 데이터가 쌓이면 여유는 일률에서 차등으로 진화한다. 원전은 감과 경험을 가미한 평균적 여유를 말했지만, 리드타임의 분산이 품목·공정별로 측정되면 변동이 큰 곳에 두텁게, 안정된 곳에 얇게 버퍼를 배분할 수 있다. 버퍼는 낭비가 아니라 불확실성의 가격이며, 데이터는 그 가격을 공정별로 정확히 매기게 해 준다.

넥 공정에 대해서는 예고로 갈음한다. 원전은 “생산계획을 보면 넥 공정이 어디인지 바로 알 수 있다”고 했지만, 이는 안정된 공정 구조에서의 이야기다. 다품종소량 현장의 병목은 제품 믹스가 바뀔 때마다 이동한다. frePPLe의 부하 분석이 이번 주의 병목을 보여 준다면, 온톨로지 지식그래프 위에서 품목-공정-워크센터의 흐름 네트워크에 그래프 중심성 분석을 적용하면 구조적 병목 — 어떤 믹스에서도 부하가 집중되는 결절점 — 을 식별할 수 있다. 병목의 발견이 통찰의 문제에서 계산의 문제로 바뀌는 이 전환, 그리고 그 해소를 공정편성의 재구축과 디지털 트윈 시뮬레이션으로 잇는 논의는 7장에서 완성된다.

한 세대 전의 과장은 지우개로 계획을 고치며 “지웠다는 걸 현장이 모르는 것”을 두려워했다. 오늘의 시스템에서 계획 수정은 수 분 안에 재계산되어 현장의 태블릿까지 전파된다. 그러나 부품표가 틀리고 재고가 맞지 않고 표준시간이 허수라면, 빨라진 것은 오류의 전파 속도뿐이다. 계획의 지능화는 언제나 데이터의 규율 위에서만 성립한다 — 이것이 이 장을 관통하는 단 하나의 결론이다.

## 핵심 요약

- 부품표는 서머리형·구조형·개량 서머리형으로 나뉘며, 구조형은 계층별 재고 공제로 정미소요량과 시기를 정확히 계산한다. 기반 데이터 정비(설계 BOM의 제조용 변환, 공정의 더미 대공정 재묶음, 볼트·너트류 제외)가 형식 선택보다 중요하다.

- 제번 방식은 일기통관의 추적성이 장점이나 공통부품 유용 곤란과 가제번의 경직성이 단점이고, 추번 방식은 품목별 누계 관리로 유연하나 반복 생산이 조건이다. 원전의 해법은 혼합이다. 조립=제번, 가공·중간재고=추번, 충당 시점에 끈을 잇는다.

- 중간재고관리부문(공정관리센터)은 가공과 조립을 분리하고 그 사이의 결합점을 재고와 전담 조직으로 명시화한다. “필요한 재고는 가지되 수를 제어한다.” 부품 표준화(사례 70%)가 이 구조의 지렛대다.

- 일정계획은 대(예측·선행수배)·중(납기 역산의 중심 계획)·소(현장 주도의 1~3일 계획) 3층이며, 중일정의 조잡함은 ’언제라도 수정 OK’의 유연성과 전파 속도로 커버한다. 기준일정은 정체를 포함한 일수 척도로, 여유(버퍼)는 불확실성에 대한 필수 비용이다.

- 공수계획 없는 일정계획은 그림의 떡이다. 능력·부하 계산과 공수산적표는 넥 공정 중심의 중점주의로 운용하며, 특급품(5~10%)은 예측 틀 선반영과 베테랑 다능공 특별처리반으로 흡수한다.

- Odoo 매핑: 구조형 부품표=다단계 BOM, 부품전개=MRP, 대일정=MPS, 중일정·공수계획=frePPLe 유한능력 APS(What-if 포함), 중간재고=재주문 규칙과 MTS/MTO 라우트, 제번=제조 주문·로트·분석 계정. Odoo 단독 스케줄러는 무한능력 가정이라는 한계가 있어 계획 부스터 보강이 필수다.

- 계획 정확도의 데이터 조건은 BOM 정확도, 재고 정확도, 표준시간·기준일정의 실측성, POP 실적의 축적이다. 실행 데이터가 계획을 갱신하는 순환은 5장의 DMAIC 루프로, 구조적 넥 공정의 그래프 탐지는 7장으로 이어진다.

## 이 장의 참고문헌

- 일본 생산관리 고전, 『다품종소량·수주생산의 생산관리』 (저자 소장 번역본). 특히 VI부(생산계획 편성: 부품표·소요량계산·기준일정·공수계획·케이스 스터디), IV부(소일정계획과 통제, 특급품 처리).

- 후쿠시마 요시야스, 『동기ERP』 — 전사 계획과 현장 풀의 역할 분담(1장 참조).

- Orlicky, J. (1975). Material Requirements Planning. McGraw-Hill.

- Goldratt, E. M. & Cox, J. (1984). The Goal: A Process of Ongoing Improvement. North River Press. — 제약이론과 병목 관리.

- frePPLe (2023). “Five things Odoo MRP doesn’t do… and the consequences”. https://frepple.com/blog/five_things_odoo_mrp_doesnt_do/

- frePPLe, “Odoo integration” 공식 문서. https://frepple.com/docs/current/erp-integration/odoo-connector/

- Odoo 공식 소개자료 (2026). 『Odoo 모듈 소개』 세미나 자료, 제조 관리 모듈.

- 이 책 12장 「제조 관리」, 15장 「확장 부스터」 — Odoo MRP·MPS의 상세와 frePPLe·지식그래프 아키텍처.

# 제5장. DMAIC 데이터 루프: 수집·학습·추론의 무한 사이클

“모든 모델은 틀렸다. 그러나 어떤 모델은 유용하다(All models are wrong, but some are useful).” — George E. P. Box (1979)

2000년대 초, 나는 한 대기업 계열 부품사의 6시그마 블랙벨트 프로젝트에 참여한 적이 있다. 석 달에 걸쳐 데이터를 모으고, 가설을 검정하고, 개선안을 실행해 도금 공정의 불량률을 절반으로 낮췄다. 최종 보고회에서 박수를 받았고, 관리 계획서(Control Plan)는 바인더에 철해져 품질보증팀 캐비닛에 들어갔다. 2년 뒤 같은 공장을 다시 방문했을 때, 불량률은 개선 전 수준으로 되돌아가 있었다. 관리도는 몇 달째 갱신되지 않았고, 프로젝트를 이끌던 블랙벨트는 다른 부서로 이동한 뒤였다. 방법론이 틀린 것이 아니었다. 사이클을 돌리는 동력이 사람의 한시적 열의뿐이었다는 것 — 그것이 문제였다. 사람은 분기 단위로, 프로젝트 단위로만 사이클을 돌릴 수 있다. 그 사이클이 멈추는 순간 공정은 원래의 관성으로 되돌아간다. 이 장은 그 오래된 좌절에 대한 우리 시대의 답을 다룬다. 개선 사이클의 원리는 그대로 두고, 사이클을 돌리는 주체를 사람의 열의에서 데이터의 루프로 바꾸는 것이다.

프롤로그에서 선언한 관통 철학 — “개선의 QC 스토리는 6시그마 DMAIC로, 사람이 분기마다 돌리던 개선은 LLM이 상시로 돌리는 무한 루프로” — 를 방법론의 수준으로 구체화하는 것이 이 장의 과제다. 앞의 2장이 데이터의 품질(디지털 3정5S)을, 3장이 데이터의 수집(데이터로 보는 관리)을, 4장이 데이터의 계획 활용(부품전개와 일정계획)을 다뤘다면, 이 장은 그 모든 것을 하나의 회전 운동으로 묶는다. 정의하고(Define), 측정하고(Measure), 분석하고(Analyze), 개선하고(Improve), 관리한다(Control). 그리고 다시 정의한다. 이 회전이 멈추지 않을 때, ERP는 기록 시스템을 넘어 스스로 정확해지는 예측 플랫폼이 된다.

## 5.1 개선 사이클의 계보: PDCA, QC 스토리, 그리고 DMAIC

### 슈하트의 원, 데밍의 바퀴

모든 개선 사이클의 조상은 통계적 품질관리의 창시자 월터 슈하트(Walter A. Shewhart)다. 슈하트는 1920~30년대 벨 연구소에서 관리도(control chart)를 고안하며, 생산을 ’규격 설정 → 생산 → 검사’의 직선이 아니라 원환으로 보아야 한다고 주장했다(Shewhart, 1939). 이 원환을 일본에 전한 것이 에드워즈 데밍(W. Edwards Deming)이다. 1950년 일본과학기술연맹(JUSE) 초청 강연에서 데밍이 소개한 사이클은 일본 산업계에서 Plan-Do-Check-Act, 즉 PDCA로 정식화되었고, ’데밍 사이클’이라는 이름으로 전 세계 품질관리의 공용어가 되었다(Deming, 1986). 계획하고, 실행하고, 결과를 확인하고, 표준화하거나 재계획한다 — 이 단순한 회전이 일본 제조업 품질 신화의 방법론적 뼈대였다.

일본의 현장은 PDCA를 문제해결의 표준 서사로 다듬었다. QC 서클 활동에서 정형화된 ‘QC 스토리’가 그것이다. 테마 선정 → 현상 파악 → 목표 설정 → 원인 분석 → 대책 입안 → 실행 → 효과 확인 → 표준화와 재발 방지 → 반성과 향후 과제. 이 책이 계승하는 일본 생산관리 고전(『다품종소량·수주생산의 생산관리』, 이하 ’생산관리 고전’)도 품질개선의 순서를 정확히 이 구조로 요약한다.

① 개선테마를 결정한다 → ② 현장을 파악한다 → ③ 개선목표를 결정한다 → ④ 개선계획을 세운다 → ⑤ 원인을 찾아 확실하게 한다 → ⑥ 원인제거의 대책을 입안한다 → ⑦ 대책을 실행한다 → ⑧ 개선의 효과를 확인한다 → ⑨ 개선책을 표준화하고 재발방지의 억제로 한다 → ⑩ 개선경과를 반성하고 앞으로의 과제를 전망한다. — 생산관리 고전

주목할 것은 마지막 두 단계다. 표준화(⑨)와 반성·전망(⑩)은 사이클을 닫는 동시에 다음 사이클을 여는 단계다. QC 스토리는 처음부터 일회성 프로젝트가 아니라 나선형 반복으로 설계되어 있었다. 다만 그 나선을 돌리는 동력이 사람 — QC 서클의 회합, 관리자의 독려, 발표대회의 긴장 — 이었을 뿐이다.

### 모토로라의 발명, GE의 완성

6시그마는 이 계보의 미국식 재발명이다. 1986년 모토로라의 엔지니어 빌 스미스(Bill Smith)는 출하 후 초기 고장이 공정 내 재작업 이력과 강하게 상관된다는 분석에서 출발해, 공정 산포 자체를 규격 한계의 6분의 1 이하로 줄이자는 품질 목표를 제안했고, CEO 밥 갤빈(Bob Galvin)이 이를 전사 운동으로 채택했다. 시그마(σ)는 공정 산포의 표준편차이며, 공정 평균에서 규격 한계까지 표준편차 여섯 개 분량의 여유를 확보하면 — 장기적 평균 이동 1.5σ를 감안할 때 — 백만 기회당 결함 3.4개(3.4 DPMO)라는 수준에 도달한다는 것이 6시그마라는 이름의 산술적 내용이다(Harry & Schroeder, 2000). 모토로라는 1988년 제1회 말콤 볼드리지 국가품질상을 수상하며 이 방법론의 간판이 되었고, 1995년 GE의 잭 웰치(Jack Welch)가 6시그마를 전사 전략으로 선언하면서 방법론은 제조 품질을 넘어 경영 전반의 프로젝트 수행 체계로 확장되었다. 오늘날 표준이 된 Define-Measure-Analyze-Improve-Control의 5단계 정식화도 이 확장기에 완성된 것으로, 모토로라 초기의 MAIC에 ‘정의(Define)’ 단계 — 무엇이 고객과 경영에 중요한 문제인지를 먼저 확정하는 단계 — 가 앞머리에 더해진 형태다.

학술적으로 DMAIC는 과학적 방법의 경영 버전으로 해석된다. 슈뢰더 등은 6시그마의 본질을 “조직화된 병행 구조(블랙벨트라는 전담 개선 조직)를 통해 개선 프로젝트를 과학적 방법으로 수행하는 것”으로 정의했고(Schroeder, Linderman, Liedtke & Choo, 2008), 데 마스트와 로커볼은 DMAIC를 문제해결 이론의 관점에서 분석해 ’탐색적 가설 생성과 확증적 가설 검정의 교대’라는 구조를 밝혀냈다(De Mast & Lokkerbol, 2012). 요컨대 DMAIC는 PDCA·QC 스토리와 다른 종(種)이 아니다. 같은 회전 운동에 통계적 엄밀성 — 측정 시스템의 검증, 가설의 통계적 검정, 관리도에 의한 유지 — 을 장착한 것이다. 그리고 바로 그 통계적 엄밀성 때문에, DMAIC는 세 계보 중에서 기계가 이어받기에 가장 적합한 사이클이다. 각 단계의 입력과 출력이 데이터로 정의되어 있기 때문이다.

### 다섯 단계를 데이터 방법론으로 다시 쓰기

이 장의 나머지가 수행할 작업을 미리 한 장의 표로 요약한다. DMAIC의 각 단계를 ’사람의 활동’이 아니라 ’데이터의 처리’로 다시 정의하는 것이다.

| 단계 | 고전적 활동 | 데이터 방법론으로의 번역 | 주된 도구 |
| --- | --- | --- | --- |
| Define | 프로젝트 헌장, VOC | 경영 질문 정의, CTQ→KPI 트리, 이상 감지 | KGI/KPI 체계, 관리도 알람 |
| Measure | 데이터 수집 계획, MSA | 3원천 상시 수집(트랜잭션·POP·암묵지), 측정 신뢰성 검증 | Odoo, 바코드·IoT, n8n |
| Analyze | 특성요인도, 가설 검정 | 통계·ML·그래프 분석, 원인 후보의 추론과 검정 | 통계 검정, ML, Neo4j 경로 분석 |
| Improve | 대책 입안, 파일럿 | 예측 모델, What-if 시뮬레이션, 개선안 생성·비교 | frePPLe, 디지털 트윈, LLM |
| Control | 표준화, 관리 계획 | Odoo 마스터·규칙 환류, 관리도 상시 감시 | Odoo 액션, 자동화 규칙, 대시보드 |

## 5.2 Define — 경영 질문을 CTQ와 KPI로 번역한다

### 문제는 발견되는 것이 아니라 정의되는 것이다

DMAIC의 첫 단계가 측정이 아니라 정의라는 사실은 깊은 함의를 갖는다. 데이터가 아무리 많아도, 무엇이 문제인지에 대한 합의가 없으면 분석은 표류한다. 6시그마에서 이 합의의 도구가 CTQ(Critical to Quality)다. 고객의 소리(VOC, Voice of Customer)라는 모호한 언어 — “납기가 안 지켜진다”, “품질이 들쑥날쑥하다” — 를 측정 가능한 특성으로 번역하는 것이다. “납기가 안 지켜진다”는 ’수주 확정 납기 대비 실제 출하일의 지연 일수’로, “품질이 들쑥날쑥하다”는 ’로트별 치수 산포’로 번역될 때 비로소 개선의 대상이 된다.

지능형 ERP에서 Define 단계는 두 방향으로 작동한다. 하향식으로는 경영 질문에서 출발한다. 경영자의 질문 — “왜 이익이 줄었는가”, “왜 클레임이 늘었는가” — 을 KGI(핵심목표지표)로 놓고, 그것을 움직이는 CTQ들을 KPI(핵심성과지표)로 분해하며, 각 KPI가 어떤 데이터에서 계산되는지까지 내려가는 지표 트리를 만든다. 이 목표지향 분해는 6장에서 다룰 AX 로드맵의 설계 원리(KGI→KPI→데이터→모델)와 같은 것으로, DMAIC의 Define은 그 분해를 ’이번 회전에서 다룰 문제 하나’로 좁히는 행위다. 상향식으로는 데이터의 이상에서 출발한다. 관리도가 이상 신호를 내고, 예측 모델의 오차가 급증하고, 현장 POP에서 대기 시간이 임계를 넘을 때, 시스템이 “여기에 정의할 문제가 있다”고 후보를 올리는 것이다. 사람이 돌리는 DMAIC에서 Define은 회의실에서 시작되지만, 데이터 루프의 DMAIC에서 Define은 관리도의 알람에서 시작될 수 있다. 이 차이가 5.7절에서 다룰 무한 루프의 입구다.

Define의 산출물은 세 가지다. 첫째, 문제 정의문 — 무엇이(CTQ), 어디서, 언제부터, 얼마나(현재 수준과 목표 수준). 둘째, 범위 — 이번 회전에서 다루는 공정·품목·기간의 경계. 셋째, 판정 기준 — 개선이 성공했다고 판정할 통계적 기준. 이 세 가지가 데이터로 기술될 수 있다는 것, 그것이 Define을 자동화 가능한 단계로 만든다.

## 5.3 Measure — 3원천 수집과 측정 시스템의 신뢰성

### 세 개의 원천: 트랜잭션, 현장, 암묵지

측정 단계의 방법론은 이 책의 데이터 수집론 전체를 계승한다. 서드브레인에 흘러드는 데이터의 원천은 셋이다. 제1원천은 트랜잭션이다. Odoo 같은 통합 플랫폼에서는 업무 수행 자체가 데이터 생산이다. 견적·수주·발주·입고·작업지시·실적·전표가 단일 데이터베이스에 쌓이며, 별도의 ’수집 활동’을 요구하지 않는다. 제2원천은 현장이다. 3장에서 상술했듯, 바코드 작업표와 POP(생산시점관리) 단말, IoT 센서, 음성·사진 입력이 물리적 현장의 사건 — 착수, 완료, 정체, 이상 — 을 발생 시점에 포착한다. 수집 설계의 원칙은 하나, 기록이 작업의 일부가 되게 하는 것이다. 제3원천은 암묵지다. 베테랑의 노트와 구조화 인터뷰에서 LLM이 판단 규칙의 후보를 추출하되, 본인 승인·익명화·온디바이스의 원칙 위에서만 공유 자산이 된다(Polanyi, 1966; Nonaka, 1994). 폴라니가 말한 “말할 수 있는 것보다 많이 아는” 지식의 층은 DMAIC의 언어로는 ’측정되지 않던 X인자’다. 납기지연의 원인 중 어떤 것은 트랜잭션에도 센서에도 없고, “그 거래처 도면은 늘 두 번 바뀐다”는 베테랑의 경험칙 속에만 있다.

### 측정 시스템 분석: 자를 먼저 검사하라

6시그마가 다른 개선 방법론과 구별되는 결정적 규율이 측정 단계에 있다. 데이터를 분석하기 전에 데이터를 만든 측정 시스템 자체를 검증하라는 것 — 측정 시스템 분석(MSA, Measurement System Analysis)이다. 같은 부품을 같은 사람이 두 번 재면 같은 값이 나오는가(반복성), 다른 사람이 재면 같은 값이 나오는가(재현성)를 Gage R&R 같은 실험으로 확인하고, 측정 산포가 공정 산포에 비해 충분히 작을 때만 그 데이터를 분석에 쓴다(AIAG, 2010). 관측된 산포는 공정의 산포와 측정의 산포가 합쳐진 것이므로, 자(尺)가 흔들리면 공정 개선의 모든 결론이 흔들리기 때문이다.

이 규율을 데이터 루프에 이식하면 ’데이터 품질의 상시 검증’이 된다. 트랜잭션 데이터에 대해서는 2장의 디지털 3정5S가 확립한 검증 규칙 — 유효성, 완전성, 일관성, 유일성(Wang & Strong, 1996) — 이 파이프라인 안에서 자동으로 작동한다. 현장 데이터에 대해서는 측정 채널의 신뢰성 — 스캐너 누락률, 센서 드리프트, 수기 보정 빈도 — 자체가 관측 대상 지표가 된다. 암묵지 데이터에 대해서는 추출된 규칙이 실제 사례에서 맞은 비율이 신뢰도 점수로 관리된다. 요컨대 Measure 단계의 데이터 방법론은 “무엇을 잴 것인가”와 “재는 자를 믿을 수 있는가”의 두 질문에 상시적으로 답하는 체계이며, 후자를 생략한 AI는 흔들리는 자로 잰 데이터를 학습한 모델 — 정밀하게 틀리는 모델 — 을 낳는다.

## 5.4 Analyze — 통계에서 그래프까지, 원인을 추론한다

### 가설 생성과 가설 검정의 교대

분석 단계의 본질은 결과(Y)와 원인 후보(X)들 사이의 관계를 확정하는 것이다. 데 마스트와 로커볼이 밝혔듯 DMAIC의 분석은 두 국면의 교대다(De Mast & Lokkerbol, 2012). 탐색 국면에서는 원인 후보를 넓게 벌린다 — 고전적 도구로는 특성요인도(이시카와 다이어그램)와 브레인스토밍, 데이터 도구로는 층별(stratification)과 상관 탐색. 확증 국면에서는 후보를 통계적으로 검정한다 — 두 집단의 평균 차이가 우연인지(t검정), 요인과 결과가 독립인지(카이제곱 검정), 어떤 X가 Y를 얼마나 설명하는지(회귀분석). 탐색 없는 확증은 좁고, 확증 없는 탐색은 위험하다. 생산관리 고전도 다품종소량 환경의 분석에 대해 균형 잡힌 조언을 남긴다. 동일 품목의 연속 데이터가 부족한 현장에서는 “무리하게 통계적 수법에 구애받지 말고” 특성요인도 같은 정성적 수법을 다용하라는 것이다. 데이터가 얇은 곳에서는 사람의 경험적 가설이, 데이터가 두터운 곳에서는 통계적 검정이 주도한다 — 이 상보성은 AI 시대에도 그대로 유효하다.

지능형 ERP의 분석은 여기에 두 개의 엔진을 더한다. 하나는 머신러닝이다. 수백 개의 X인자와 비선형 상호작용이 얽힌 문제 — 수요예측, 리드타임 예측, 불량 예측 — 에서 ML은 사람이 세울 수 없는 규모의 가설 공간을 탐색한다. M5 예측 대회에서 ML 기법이 최고 통계 벤치마크 대비 22.4% 더 정확했다는 실증(Makridakis, Spiliotis & Assimakopoulos, 2022)은, 데이터가 충분할 때 패턴 학습이 예측 문제의 표준 도구가 되었음을 보여준다. 다른 하나는 그래프 분석이다. “왜”라는 질문의 상당수는 통계가 아니라 경로의 문제다. 이 불량 로트는 어떤 공정을 지났고, 그 공정의 설비는 언제 정비되었으며, 투입 자재는 어느 공급업체에서 왔는가 — 이 역추적은 온톨로지 지식그래프 위의 경로 탐색으로 답해지고, 어느 공정이 가장 많은 제품 경로가 지나는 병목인가는 중심성 분석으로 답해진다. 통계·ML이 ’패턴으로서의 원인’을 찾는다면 그래프는 ’구조로서의 원인’을 찾으며, LLM은 그 위에서 일반 지식을 배경으로 원인 가설의 후보를 생성하고 분석 결과를 서사로 종합한다. 네 방법론 — 규칙, 그래프, 통계·ML, LLM — 이 온톨로지라는 공통 어휘 위에서 분업하는 구조는 이 책의 추론 아키텍처의 핵심이며, 7장에서 그 무대인 지식그래프를 다시 만난다.

한 가지 원칙을 분석 단계에 새겨 둔다. 상관은 원인이 아니다. ML이 찾아낸 패턴은 ’함께 움직인다’는 사실이지 ’움직이게 한다’는 사실이 아니며, 개입의 근거가 되려면 도메인 지식에 의한 인과 서사와, 가능하다면 실험적 확인 — 파일럿 적용, A/B 비교 — 이 필요하다. 자동화된 분석일수록 이 원칙은 안전장치(5.8절)로서 시스템에 내장되어야 한다.

## 5.5 Improve — 예측과 What-if로 개선안을 만든다

개선 단계는 확정된 원인에 대해 대책을 설계하고, 실행 전에 그 효과를 평가하는 단계다. 고전적 6시그마에서 이 평가의 도구는 실험계획법(DOE)과 파일럿 런이었다. 실제 공정에 통제된 변화를 주고 반응을 관측하는 것이다. 지능형 ERP는 여기에 가상의 실험장을 더한다. 예측 모델과 디지털 트윈 위의 What-if 시뮬레이션이다. 대책 후보 — 병목 공정에 교대를 추가한다, 로트 사이즈를 절반으로 줄인다, 특정 자재의 안전재고를 올린다, 일부 공정을 외주로 돌린다 — 각각에 대해, 4장에서 다룬 frePPLe의 유한능력 계획 엔진이 부하와 납기의 변화를 계산하고, 지식그래프가 파급 경로 — 이 변경이 어느 고객, 어느 품목에 미치는가 — 를 추적한다. 회의실의 짐작으로 하나의 대책을 고르는 것이 아니라, 가상 분신 위에서 여러 대책을 실험하고 성적표로 비교하는 것이다.

LLM은 이 단계에서 개선안 생성기의 역할을 맡는다. 분석 단계가 확정한 원인 구조와, 회사의 제약 조건 — 설비, 인력, 예산, 납기 정책 — 을 컨텍스트로 받아, 실행 가능한 대책 후보의 목록을 초안한다. 여기에는 회사 안의 선례(과거 유사 문제의 개선 이력)와 회사 밖의 일반 지식(업계의 통상적 대책)이 함께 동원된다. 중요한 것은 역할의 경계다. LLM은 후보를 넓히고 서사를 만들며, 시뮬레이션은 후보를 정량 평가하고, 선택은 — 다음 절과 5.8절에서 논하듯 — 사람의 승인을 거친다. 생성은 기계가, 검증은 모델이, 결정은 사람이 한다는 이 삼분법이 Improve 단계의 안전 설계다.

## 5.6 Control — 표준화하고, 환류하고, 감시한다

### 개선의 결과는 시스템의 상태로 저장되어야 한다

내가 20년 전 목격한 실패 — 바인더 속에서 잠자는 관리 계획서 — 의 교훈은 명확하다. 표준화가 문서의 형태로 저장되면 소멸하고, 시스템의 상태로 저장되면 지속된다. Control 단계의 데이터 방법론은 개선의 결과를 Odoo의 실행 계층으로 되돌려 심는 것이다. 안전재고 개선안은 재주문 규칙의 파라미터 변경으로, 검사 강화안은 품질검사 포인트의 추가로, 공정 순서 변경안은 라우팅(공정 경로) 마스터의 개정으로, 승인 절차 개선안은 워크플로 규칙의 변경으로 반영된다. 이렇게 환류된 표준은 다음 트랜잭션부터 즉시 작동하며, 지키는 데 별도의 의지가 필요 없다. 이것이 이 책이 말하는 환류 루프 — 데이터는 위로, 판단은 아래로 — 의 Control 단계 버전이다.

두 번째 요소는 상시 감시다. 슈하트 관리도의 본령은 개선 프로젝트의 도구가 아니라 유지의 도구다. 공정이 우연 원인만으로 움직이는 관리 상태에 있는지, 이상 원인이 개입했는지를 통계적 한계선으로 상시 판별하는 것이다(Shewhart, 1939; Montgomery, 2020). 전통적 현장에서 관리도의 약점은 사람이 그것을 계속 봐야 한다는 데 있었다. 데이터 루프에서는 CTQ마다 관리도가 자동으로 갱신되고, 이상 신호 — 한계선 이탈, 연속 상승, 주기성 — 가 감지되면 그것이 새로운 Define의 입력이 된다. 즉 Control은 사이클의 끝이 아니라 다음 사이클의 센서다. 개선으로 낮아진 새 수준이 새 기준선이 되고, 그 기준선으로부터의 이탈이 다음 회전을 점화한다. 여기서 사이클은 닫힌 원이 아니라 나선이 된다.

## 5.7 LLM 무한 루프: 분기의 사이클에서 상시의 사이클로

### 왜 사람의 DMAIC는 분기 단위인가

전통적 6시그마 프로젝트의 표준 기간은 3~6개월이다. 이 기간은 문제의 난이도보다 사람의 제약이 결정한다. 블랙벨트는 소수이고, 데이터 수집과 정리에 시간이 걸리고, 회의는 일정을 맞춰야 하고, 보고는 분기 리듬을 탄다. 그 결과 한 기업이 1년에 돌릴 수 있는 개선 사이클의 수는 프로젝트 몇 개 분에 그치며, 프로젝트로 선정되지 못한 무수한 작은 이상 — 특정 거래처의 미세한 납기 악화, 특정 설비의 완만한 성능 저하 — 은 어느 사이클에도 올라타지 못한 채 방치된다. 사이클의 원리가 아니라 사이클의 회전수가 병목이었던 것이다.

LLM 에이전트가 바꾸는 것이 정확히 이 회전수다. 앞의 다섯 절이 보였듯 DMAIC의 각 단계는 이미 데이터의 입출력으로 정의될 수 있다. Define의 입력은 관리도 이상과 경영 질문이고, Measure는 3원천 파이프라인이 상시 공급하며, Analyze는 통계·ML·그래프 도구의 호출이고, Improve는 시뮬레이션의 실행이며, Control은 Odoo 파라미터의 변경과 관리도의 재설정이다. LLM 에이전트는 이 단계들을 잇는 오케스트레이터 — 각 단계의 산출을 읽고, 다음 단계의 도구를 호출하고, 전체를 서사로 기록하는 존재 — 가 될 수 있다. 사람이 분기 단위로 돌리던 사이클을, 에이전트는 문제의 크기에 따라 하루, 한 시간 단위로 돌린다.

┌─────────────────────────────────────────┐
                        │            LLM 에이전트 오케스트레이터        │
                        └─────────────────────────────────────────┘
                                          │ 상시 반복
     ┌────────────────────────────────────▼───────────────────────────────┐
     │                                                                    │
     │   [Define]      관리도 이상·경영 질문 → 문제 정의문·CTQ·판정 기준       │
     │      │                                                             │
     │   [Measure]     3원천 수집(트랜잭션·POP·암묵지) + 측정 신뢰성 검증      │
     │      │                                                             │
     │   [Analyze]     통계 검정 × ML 패턴 × 그래프 역추적 → 원인 확정        │
     │      │                                                             │
     │   [Improve]     개선안 생성(LLM) → What-if 시뮬레이션(트윈) → 비교     │
     │      │                                                             │
     │   ── 승인 게이트: Human-in-the-Loop (승인 │ 수정 │ 반려 + 이유) ──     │
     │      │                                                             │
     │   [Control]     Odoo 환류(마스터·규칙 개정) + 관리도 재설정·상시 감시    │
     │      │                                                             │
     └──────┴──── 결과 관측 → 예측 오차·개입 기록이 다음 회전의 학습 데이터 ────┘

### 루프 1회전마다 예측은 정확해진다

이 루프의 가장 중요한 성질은 회전할수록 좋아진다는 것이다. 논리는 다음과 같다. 첫째, 매 회전은 라벨이 붙은 학습 사례를 남긴다. Improve 단계의 예측(“이 대책이면 지연이 이만큼 줄 것이다”)과 Control 단계의 실측(“실제로 이만큼 줄었다”)의 차이 — 예측 오차 — 가 기록되고, 이 오차가 예측 모델의 재학습 재료가 된다. 예측 연구가 일관되게 보여주듯, 관련 사례를 축적해 함께 학습하는 접근은 데이터가 쌓일수록 정확해진다(Salinas et al., 2020; Makridakis et al., 2022). 둘째, 매 회전은 온톨로지를 두텁게 한다. 분석에서 확정된 원인 관계 — 이 자재와 이 불량, 이 거래처와 이 지연 — 가 그래프의 새 관계로 적재되어 다음 회전의 역추적을 빠르게 한다. 셋째, 매 회전은 사람의 개입 기록을 남긴다. 승인 게이트에서의 수정과 반려, 그리고 그 이유는 모델이 모르던 맥락의 표출 — 일상 업무에 심긴 암묵지의 형식지화 — 이며, 다음 제안의 정확도를 올린다(Nonaka, 1994). 학습 곡선의 언어로 말하면, 루프의 누적 회전수가 경험량이고 예측 오차가 단위 비용이다. 사람의 DMAIC가 연간 몇 회의 경험을 쌓을 때 데이터 루프는 수백 회의 경험을 쌓는다 — 같은 곡선 위에서 진행 속도가 다른 것이다.

물론 이 논리에는 전제가 있다. 쌓이는 데이터의 품질이 유지되어야 하고(2장의 3정5S가 무너지면 루프는 오차를 학습한다), 환경이 급변하면 과거의 학습이 오히려 부채가 될 수 있으며(학습 분포 밖의 상황), 루프가 스스로 만든 개입의 효과와 외부 요인의 효과를 혼동하지 않도록 통계적 규율이 필요하다. 무한 루프는 자동 지혜 기계가 아니다. 프리케의 경고 — 데이터에서 지혜로의 자동 증류는 없다(Frické, 2009) — 는 루프의 시대에도 유효하며, 그래서 다음 절의 안전장치가 방법론의 일부다.

## 5.8 루프의 안전장치: 승인 게이트, 검정, 폭주 방지

첫 번째 안전장치는 Human-in-the-Loop 승인 게이트다. 루프의 Improve와 Control 사이에는 반드시 사람의 관문이 선다. 발주, 일정 확정, 마스터 개정, 고객 커뮤니케이션처럼 되돌리기 어려운 행동은 AI가 제안하고 사람이 승인·수정·반려한다. 관문의 폭은 고정이 아니다. 특정 유형의 제안에서 수정 없는 승인율이 충분히 높아지고 결과가 검증되면 그 유형에 한해 사후 보고형 자동 실행으로 전환하고, 성과가 흔들리면 관문을 다시 세운다. 자동화의 범위는 이념이 아니라 축적된 성적표가 결정한다.

두 번째 안전장치는 통계적 검정이다. 루프가 “개선되었다”고 선언하려면 전후 차이가 우연 변동을 넘는다는 검정을 통과해야 하고, “이것이 원인이다”라고 확정하려면 상관을 넘는 근거 — 층별 재현, 파일럿 확인 — 를 제시해야 한다. LLM의 서사는 설득력이 있기 때문에 더욱 위험할 수 있다. 그럴듯한 설명이 통계적 근거를 대체하지 못하도록, 검정 통과를 단계 전환의 형식 요건으로 시스템에 강제하는 것이다.

세 번째 안전장치는 폭주 방지와 감사 가능성이다. 루프에는 회전 한도와 변경 한도가 설정된다 — 같은 문제에 대한 재시도 횟수 제한, 한 회전이 바꿀 수 있는 파라미터 범위의 상한, 누적 변경이 임계를 넘으면 강제로 사람을 호출하는 서킷 브레이커. 그리고 모든 회전은 감사 로그를 남긴다. 어떤 데이터에서 어떤 분석으로 어떤 제안이 나왔고, 누가 승인했으며, 결과가 어땠는지가 재구성 가능한 형태로 기록된다. 이것은 규제 대응의 요건이기 이전에 학습의 요건이다 — 로그가 없는 루프는 반성할 수 없고, 반성하지 못하는 루프는 개선되지 않는다. QC 스토리의 마지막 단계 ⑩ “개선경과를 반성하고 앞으로의 과제를 전망한다”가, 데이터 루프에서는 감사 로그의 회고 분석으로 계승되는 것이다.

## 5.9 사례 시나리오: 납기지연 문제, 2주의 기록

이 장의 방법론이 실제로 어떻게 도는지를, 가상의 중소 부품가공기업 — 다품종소량·수주생산, Odoo 기반 지능형 ERP를 4장까지의 수준으로 구축한 상태 — 의 2주 일지로 재구성한다. 등장하는 수치는 시나리오의 예시다.

사례 — 납기지연 DMAIC 루프 일지

1일차(월), Define. 납기준수율 관리도가 이상 신호를 낸다. 최근 4주 준수율이 96%→91%로, 연속 하강 패턴이 통계적 한계를 벗어났다. 루프가 문제 정의문을 초안한다. “CTQ: 수주 확정 납기 대비 출하 지연. 범위: 최근 8주 출하 오더 812건. 현재 수준 91%, 회복 목표 96% 이상, 판정 기준: 4주 이동 준수율의 관리 상태 복귀.” 공장장이 정의문을 승인한다 — 첫 번째 승인 게이트.

2~4일차, Measure. 새 수집은 거의 필요 없다. 트랜잭션(수주·작업지시·출하)과 POP 실적(공정별 착수·완료·대기)이 이미 그래프에 적재되어 있다. 루프는 측정 신뢰성부터 점검한다. 한 공정의 완료 스캔 누락률이 7%로 높아 해당 구간 데이터에 신뢰도 플래그를 붙이고, 반장에게 스캐너 위치 개선을 제안한다. 지연 오더 73건에 지연 사유 코드가 없는 건이 41건 — 3장에서 정비한 사유 코드체계로 소급 태깅을 담당자에게 요청한다.

5~7일차, Analyze. 층별 분석: 지연의 68%가 특정 품목군(정밀 브래킷 계열)에 집중된다. 그래프 역추적: 해당 품목군의 공정 경로가 모두 열처리 외주 공정을 지난다 — 경로 중심성 분석에서 이 외주 공정이 최근 8주 병목 1위. 통계 검정: 외주처 A의 납품 리드타임이 평균 4.2일에서 6.9일로 늘었고(t검정 유의), 다른 외주처는 변화가 없다. LLM이 암묵지 계층을 조회하자, 구매 담당의 승인된 노트에서 “A사는 성수기에 대형 고객 물량을 우선한다”는 경험칙이 검색된다. 원인 가설이 확정된다. “외주처 A의 계절적 능력 부족이 열처리 공정을 병목화하여 특정 품목군의 납기를 지연시킨다.”

8~10일차, Improve. LLM이 대책 후보 4안을 생성한다. ①외주처 A와 주간 물량 예약 계약, ②외주처 B로 30% 물량 이관, ③열처리 선행 발주(수주 확정 전 예측 발주), ④문제 품목군의 로트 분할로 흐름화. frePPLe 시뮬레이션 결과: ②는 준수율 +3.1%p이나 단가 상승, ③은 +4.4%p이나 예측 오차 시 재고 위험, ②+④ 조합이 +4.8%p로 최적. 그래프가 파급을 확인한다 — B사 이관 물량에 포함된 2개 품목은 B사 미승인 공정이 있어 제외해야 함. 루프가 수정안을 만들어 근거·시뮬레이션 성적표와 함께 상신한다.

11일차, 승인 게이트. 공장장이 ②+④ 조합을 승인하되 한 가지를 수정한다 — B사 이관 비율을 30%에서 20%로. 수정 이유 입력: “B사 품질 이력을 한 분기 더 보고 확대.” 이 수정과 이유가 기록된다. 다음 유사 제안에서 루프는 신규 외주처 이관에 보수적 램프업을 기본값으로 반영할 것이다.

12~14일차, Control. 승인안이 Odoo로 환류된다. 열처리 외주 라우팅에 B사가 대체 공정으로 등록되고 배분 규칙이 설정되며, 문제 품목군의 표준 로트 사이즈가 절반으로 개정되고, 외주처별 납품 리드타임 관리도가 신설되어 상시 감시에 들어간다. 2주차 말, 루프는 회고 로그를 남긴다. “예측 개선폭 +4.8%p(20% 이관 조정 반영 시 +4.1%p), 실측은 4주 후 판정 예정. 잔여 과제: 외주 능력의 계절성을 예측 모델의 특징으로 추가할 것.” — 이 잔여 과제가 다음 회전의 Define 후보로 등록되며, 사이클은 닫히지 않고 이어진다.

이 2주에서 사람이 한 일은 세 번의 판단 — 정의 승인, 대책 수정 승인, 그리고 현장 지식의 제공 — 이다. 나머지 수집·분석·시뮬레이션·환류·감시는 루프가 수행했다. 전통적 6시그마라면 석 달짜리 프로젝트였을 문제가 2주에 한 회전을 돌았고, 그 과정 전체가 다음 회전의 학습 데이터로 남았다. 이것이 “사람이 분기마다 돌리던 개선을 LLM이 상시로 돌린다”는 명제의 실체다. 그리고 이 루프가 다루는 문제 가운데 가장 크고 구조적인 것 — 공정편성 그 자체의 재구축 — 이 남아 있다. 그것이 1부의 마지막 장, 7장의 주제다. 그 전에 6장에서는 이 모든 방법론을 실제 프로젝트로 실행하는 컨설팅 5단계 로드맵을 다룬다.

## 핵심 요약

- 개선 사이클의 계보는 슈하트의 원과 데밍의 PDCA, 일본 현장의 QC 스토리를 거쳐, 통계적 엄밀성을 장착한 6시그마 DMAIC(모토로라 1986, GE 1995)로 이어진다. DMAIC는 각 단계의 입출력이 데이터로 정의되어 있어 기계가 이어받기에 가장 적합한 사이클이다.

- Define은 경영 질문과 관리도 이상을 CTQ→KPI와 판정 기준으로 번역하는 단계이며, 데이터 루프에서는 관리도의 알람이 새 사이클의 입구가 된다.

- Measure는 3원천(트랜잭션·현장 POP·암묵지) 상시 수집에 측정 시스템의 신뢰성 검증(MSA의 계승)을 결합한다. 자를 검증하지 않은 데이터는 정밀하게 틀리는 모델을 낳는다.

- Analyze는 탐색(가설 생성)과 확증(통계적 검정)의 교대이며, 통계·ML의 패턴 분석과 지식그래프의 경로·중심성 분석, LLM의 가설 생성이 온톨로지 위에서 분업한다. 상관은 원인이 아니다.

- Improve는 LLM의 개선안 생성과 디지털 트윈·frePPLe의 What-if 시뮬레이션으로 대책을 실행 전에 비교 평가하고, Control은 결과를 문서가 아니라 Odoo의 마스터·규칙으로 환류하며 관리도로 상시 감시한다.

- LLM 무한 루프는 사람이 분기 단위로 돌리던 DMAIC를 에이전트가 상시 반복하는 구조다. 매 회전이 예측 오차·원인 관계·개입 기록을 학습 데이터로 남기므로, 루프는 회전할수록 정확해진다.

- 루프의 안전장치는 Human-in-the-Loop 승인 게이트, 단계 전환의 형식 요건으로서의 통계적 검정, 회전·변경 한도와 서킷 브레이커, 그리고 모든 회전의 감사 로그다. 로그 없는 루프는 반성할 수 없고, 반성하지 못하는 루프는 개선되지 않는다.

## 이 장의 참고문헌

- AIAG (2010). Measurement Systems Analysis Reference Manual (4th ed.). Automotive Industry Action Group.

- Box, G. E. P. (1979). Robustness in the Strategy of Scientific Model Building. In Robustness in Statistics. Academic Press.

- De Mast, J., & Lokkerbol, J. (2012). An Analysis of the Six Sigma DMAIC Method from the Perspective of Problem Solving. International Journal of Production Economics, 139(2), 604–614.

- Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. MIT Center for Advanced Engineering Study.

- Frické, M. (2009). The Knowledge Pyramid: A Critique of the DIKW Hierarchy. Journal of Information Science, 35(2), 131–142.

- Harry, M., & Schroeder, R. (2000). Six Sigma: The Breakthrough Management Strategy Revolutionizing the World’s Top Corporations. Doubleday.

- Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2022). M5 Accuracy Competition: Results, Findings, and Conclusions. International Journal of Forecasting, 38(4).

- Montgomery, D. C. (2020). Introduction to Statistical Quality Control (8th ed.). Wiley.

- Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, 5(1), 14–37.

- Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. Routledge & Kegan Paul.

- Salinas, D., Flunkert, V., Gasthaus, J., & Januschowski, T. (2020). DeepAR: Probabilistic Forecasting with Autoregressive Recurrent Networks. International Journal of Forecasting, 36(3), 1181–1191.

- Schroeder, R. G., Linderman, K., Liedtke, C., & Choo, A. S. (2008). Six Sigma: Definition and Underlying Theory. Journal of Operations Management, 26(4), 536–554.

- Shewhart, W. A. (1939). Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control. The Graduate School, U.S. Department of Agriculture.

- Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers. Journal of Management Information Systems, 12(4), 5–33.

- 일본 생산관리 고전. 『다품종소량·수주생산의 생산관리』 (본서 연구자료).

# 제6장. AX 컨설팅 5단계 로드맵: 진단에서 환류까지

“먼저 실행하고 게다가 철저하게 하고, 끈덕지게 계속하고, 이것이 성공의 키 포인트입니다.” — 생산관리 고전(『다품종소량·수주생산의 생산관리』)

나는 새 고객사와의 첫 만남을 언제나 회의실이 아니라 공장 바닥에서 시작한다. 몇 해 전 수도권의 한 판금 가공업체를 처음 방문했을 때의 일이다. 사장은 회의실에 노트북을 펼쳐 놓고 AI 도입 상담을 원했지만, 나는 양해를 구하고 먼저 현장을 한 바퀴 돌자고 청했다. 자재 창고에는 몇 년째 손대지 않은 듯한 부재가 통로까지 밀려 나와 있었고, 공정 게시판의 일정표는 석 달 전 날짜에 멈춰 있었으며, 사무실 구석의 ERP 단말기에는 먼지가 앉아 있었다. 나는 회의실로 돌아와 이렇게 말했다. “AI 이야기는 석 달 뒤에 하시지요. 지금 도입하면 이 창고의 혼돈을 학습한 AI가 나올 뿐입니다.” 사장은 불쾌한 기색이 역력했지만, 석 달 뒤 5S와 데이터 정비를 마친 그 공장에서 우리는 전혀 다른 수준의 대화를 시작할 수 있었다. 30년의 컨설팅에서 배운 것이 하나 있다면, 진단 없는 처방은 의료에서만 위험한 것이 아니라는 사실이다.

앞의 다섯 개 장에서 우리는 지능형 ERP의 철학(1장), 데이터 품질의 원점인 디지털 3정5S(2장), 데이터로 보는 관리(3장), 부품전개와 일정계획(4장), DMAIC 데이터 루프(5장)를 다루었다. 이 장은 그 모든 것을 실행 순서 위에 배열한다. 이 장의 야심은 분명하다. AX(AI 전환) 컨설턴트가 이 장 하나만으로 컨설팅 제안서와 프로젝트 계획서를 쓸 수 있어야 하고, 기업의 실무 책임자가 이 장 하나만으로 외부 컨설턴트의 제안을 검증할 수 있어야 한다는 것이다. 이를 위해 먼저 AX 프로젝트가 통상의 IT 프로젝트와 어떻게 다르며 왜 어려운지를 정면으로 다루고(6.1), 어려움을 돌파하는 설계 원리로 목표지향 역방향 설계를 제시한 뒤(6.2), 진단–기반–적재–지능화–환류의 5단계 로드맵을 단계별로 목적·실행 항목·현장 활동·산출물·성공 판정·기간과 체제의 여섯 관점에서 상술한다(6.3~6.8). 이어 성패를 실제로 가르는 거버넌스와 변화관리(6.9), 실패 요인 10항(6.10), 초소형 기업을 위한 3주 경량 모델(6.11), 그리고 컨설팅 제안서 목차 템플릿(6.12)으로 마무리한다.

## 6.1 왜 AX 프로젝트는 어려운가

생성형 AI의 대중화 이후, 프롬프트 몇 줄로 그럴듯한 업무 에이전트를 만들어 보이는 데모가 넘쳐난다. 여기서 첫 번째 착시가 생긴다. 데모가 쉬우니 도입도 쉬우리라는 착각이다. 현실은 정반대다. LLM 프롬프트에서 자동 생성되는 에이전트는 결국 부품에 불과하며, 전체 운영 구도는 사람이 설계해야 한다(정인호, 2026). 자동차에 비유하면 에이전트는 엔진 부품 하나다. 부품이 아무리 좋아도 차대(車臺) — 어떤 업무가 어떤 데이터를 근거로 어떤 판단을 거쳐 어떤 액션으로 이어지는지의 전체 구도 — 를 설계하지 않으면 차는 굴러가지 않는다. 그리고 이 차대 설계는 프롬프트 엔지니어링이 아니라 업무 분석이고, 데이터 아키텍처이며, 조직 설계다. 컨설턴트의 일은 바로 이 차대를 세우는 것이다.

두 번째 난점은 AI-인간 소통 프로토콜의 부재다. 사람 간의 업무 지시는 방대한 공유 맥락 위에서 이루어진다. “그 건 어떻게 됐어?”라는 한마디가 통하는 것은 ’그 건’이 무엇인지에 대한 암묵적 합의가 있기 때문이다. AI에게는 이 공유 맥락이 없다. 프롬프트 이전에 판단 기준의 좌표, 업무 메타데이터, 용어의 정의 — AI와 사람이 공명할 수 있는 소통 프로토콜 — 가 미리 깔려 있어야 하며(정인호, 2026), 이것이 7장에서 상술할 온톨로지(ontology) 지식그래프의 실무적 정체다. AX의 본질은 모델의 도입이 아니라 의미 체계의 구축이다.

세 번째 난점은 편익 증명의 문제다. DX의 편익은 비교적 자명하다. 수기 전표가 사라지고 마감이 빨라지는 것은 눈에 보인다. 반면 AX의 편익 — 더 나은 판단 — 은 반사실(counterfactual)과의 비교를 요구한다. AI의 발주 제안이 사람의 감보다 나았다는 것을 어떻게 증명하는가. 이 물음에 답하지 못한 AX 프로젝트는 흥미로운 PoC(개념검증)를 무한 반복하다 좌초한다. 답은 하나뿐이다. 편익을 사후에 찾지 말고, 사전에 정의하라. 프로젝트가 개선할 경영지표를 착수 전에 특정하고, 기준선(baseline)을 측정해 두고, 개선 폭으로 판정하는 것 — 이것이 다음 절의 목표지향 설계다.

덧붙여, AX 프로젝트는 ERP 프로젝트의 어려움을 상속한다. Davenport(1998)가 지적했듯 전사 시스템 도입의 최대 위험은 기술이 아니라 시스템의 논리와 비즈니스의 논리 간 충돌이며, Umble 등(2003)이 정리했듯 많은 ERP 프로젝트가 예산·기간 초과와 목표 미달로 실패한다. AX는 이 위에 데이터 품질, 모델 불확실성, 조직의 AI 수용성이라는 새 변수를 얹는다. 어려움의 목록이 길어진 만큼, 방법론 없이 뛰어드는 것은 무모하다.

## 6.2 목표지향 설계: KGI에서 모델까지의 역방향 설계

이 방법론의 기둥은 소프트웨어 공학의 고전인 GQM(Goal-Question-Metric) 접근법을 경영 시스템에 원용하는 것이다. Basili와 Weiss가 NASA 소프트웨어공학연구소에서 개발한 GQM은, 측정 프로그램을 설계할 때 목표(Goal)를 먼저 개념 수준에서 정의하고, 그 달성 여부를 판별할 질문(Question)을 도출한 뒤, 각 질문에 답하는 데 필요한 지표(Metric)를 정의하는 하향식 3계층 구조다(Basili & Weiss, 1984; Basili, Caldiera & Rombach, 1994). 데이터를 먼저 쌓아 놓고 쓸모를 찾는 상향식 접근이 실패한다는 통찰은, “일단 AI를 도입하고 활용처를 찾자”는 오늘날의 AX 접근이 왜 실패하는지를 40년 전에 예언한 셈이다.

이를 AX 프로젝트에 옮기면 KGI→KPI→데이터→모델의 역방향 설계가 된다.

[순방향: 실행의 흐름]   데이터 수집 → 모델·그래프 → 지표 산출 → 목표 달성
[역방향: 설계의 흐름]   KGI(경영목표) → 경영 질문 → KPI(판정지표) → 필요 데이터 → 모델·온톨로지

KGI(Key Goal Indicator)는 경영자가 책임지는 결과 지표로, “2년 내 영업이익률 3%p 개선”, “납기준수율 95% 달성”처럼 금액·비율·기한이 명시되어야 한다. 경영 질문은 KGI를 달성하려면 답해야 하는 질문들 — “어느 제품·거래처에서 이익이 새는가”, “납기 지연의 주된 원인 공정은 어디인가” — 이며, 이 질문 목록이 프로젝트의 진짜 요구사항 명세다. 온톨로지 공학의 역량 질문(competency question) 기법(Grüninger & Fox, 1995)과 정확히 같은 역할이고, 실제로 4단계에서 온톨로지 스키마 설계의 입력이 된다. KPI는 각 질문의 답을 정량화하는 지표이고, 데이터는 그 KPI를 산출하는 원천이며, 모델은 언제나 마지막에 선택된다. 단순 집계로 충분한 질문에 예측 모델을 들이대는 것은 설계가 아니라 장식이다.

이 역방향 설계의 실무 효과는 세 가지다. 첫째, 범위가 통제된다. 수집할 데이터와 만들 모델이 질문 목록에서 연역되므로 “이것도 저것도”의 범위 폭주가 구조적으로 차단된다. 둘째, 편익이 사전에 정의된다. 6.1절의 편익 증명 문제는 KGI 기준선 대비 개선 폭 측정으로 환원된다. 셋째, 우선순위가 자명해진다. 질문마다 ‘답의 가치(개선 여지 금액)’와 ’답의 비용(데이터·모델 난이도)’을 평가하면 착수 순서가 도출된다. 첫 과제는 언제나 가치가 크고 비용이 작은 질문이어야 한다. 컨설턴트에게 이 설계는 제안서의 뼈대이기도 하다. 제안서의 ’기대 효과’ 절이 공허한 미사여구가 되지 않으려면, KGI-질문-KPI 트리가 그 자리에 있어야 한다.

## 6.3 5단계 로드맵 개관

5단계 로드맵 — 진단·기반·적재·지능화·환류 — 은 프롤로그의 관통 철학을 시간 축 위에 펼친 것이다. 1단계는 질문을 정의하고 현장과 데이터의 현재 위치를 진단하며(설계도), 2단계는 기업의 기록이 쌓일 단일 플랫폼과 코드체계를 세우고(2nd Brain의 골조), 3단계는 그 위에 트랜잭션·지식문서·암묵지를 적재하며(1st Brain의 이식), 4단계는 온톨로지·예측 모델·에이전트로 판단 능력을 세우고(3rd Brain), 5단계는 판단을 현장으로 되돌리는 환류 루프를 닫는다. 각 단계의 기간은 50인 이하 제조기업 기준의 경험적 추정치로, 데이터 성숙도에 따라 절반으로 줄거나 두 배로 늘 수 있다.

| 단계 | 기간 | 핵심 활동 | 주요 산출물 | 성공 판정 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 진단 | 2~4주 | 경영 질문 정의, 데이터 성숙도·현장 5S 진단 | KGI-질문-KPI 트리, 진단보고서, 프로젝트 헌장 | 경영자가 질문 목록·KGI 기준선에 서명 |
| 2. 기반 | 2~3개월 | Odoo 단일 플랫폼 구축, 코드체계 정비 | 운영 개시된 Odoo, 코드체계 정의서 | 단일 코드로 전 부서 입력, 이중 입력 제거, 시스템 월 마감 |
| 3. 적재 | 2~3개월(이후 상시) | 트랜잭션 축적, 지식문서화, 암묵지 구조화 | 3개월 연속 마감 DB, 지식센터, 지식 카드 | 질문별 데이터 충족도 개선, 재고 정확도 95%+ |
| 4. 지능화 | 3~6개월 | 온톨로지, GraphRAG, 에이전트, DMAIC 루프 가동 | 스키마 정의서, 질의 서비스, 예측 모델 | 질문 응답 커버리지 70%+, 근거 추적 가능 |
| 5. 환류 | 상시 | 브리핑·초안·액션 환류, 학습 루프 운영 | 승인 워크플로, 월간 성과 리뷰 | KGI 기준선 대비 개선 |

전체 기간은 표준 시나리오에서 약 9~15개월이다. 단, 단계는 폭포수가 아니다. 3단계 적재와 4단계 지능화는 첫 질문에 대해 얇게 완주한 뒤 다음 질문으로 넓혀 가는 나선형 반복이 바람직하며, 경영자가 AI의 판단을 처음 현장에서 목격하는 ’첫 환류’까지의 시간을 6개월 이내로 당기는 것이, 길고 조용한 구축 끝의 거대한 공개보다 언제나 낫다. 이제 각 단계를 컨설턴트의 실행 매뉴얼 수준으로 내려가 보자.

## 6.4 1단계 진단: 경영 질문·데이터 성숙도·현장 5S의 3중 진단

### 목적

진단 단계의 목적은 세 가지 물음에 답하는 것이다. 이 회사는 무엇을 알고 싶은가(경영 질문), 그 답을 만들 데이터는 어디에 어떤 상태로 있는가(데이터 성숙도), 그리고 그 데이터가 태어나는 현장은 관리되고 있는가(현장 5S). 셋째 물음이 이 방법론의 고유한 축이다. 데이터는 현장의 그림자다. 창고가 혼돈이면 재고 데이터도 혼돈이고, 공정이 보이지 않으면 실적 데이터도 보이지 않는다. 그래서 진단은 회의실 인터뷰만으로 끝나지 않고 반드시 공장 바닥을 걷는다.

### 컨설턴트의 실행 항목

진단 단계에서 컨설턴트가 수행할 활동은 다음과 같다.

- 착수 워크숍(반나절): 경영자·핵심 현업과 KGI 후보를 도출하고, 각 KGI를 경영 질문 10개 내외로 분해한다. 질문이 서른 개면 우선순위가 없는 것이고, 세 개면 아직 충분히 파고들지 않은 것이다.

- 질문별 현행 답변 방식 조사: 각 질문에 대해 ‘지금 어떻게 답하고 있는가’(감, 엑셀, 회의)와 ‘답이 정확해지면 무엇이 달라지는가’(금액 추정)를 기록한다. 금액 추정이 조잡하더라도 반드시 한다. 그것이 투자 대비 효과 논리의 뼈대다.

- 시스템 인벤토리: 데이터가 발생·보관되는 모든 장소(기존 패키지, 엑셀, 수기 대장, 메신저)를 목록화한다.

- 마스터 정합성 점검: 품목·거래처·BOM 마스터의 시스템 간 일치 여부, 중복·미사용 코드 비율을 표본 조사한다. 2장에서 본 ’같은 볼트가 세 개의 코드’인 상태가 어느 정도인지 수치로 만든다.

- 기록 관행 점검: 실적·불량·수리 이력이 실제로 기록되는가, 기록과 실물의 차이(재고 실사 일치율)는 얼마인가.

- 현장 5S·눈으로 보는 관리 진단: 아래 ‘현장 활동’ 참조.

- 3색 지도 작성: 경영 질문별로 “지금 답할 수 있다 / 데이터를 보완하면 답할 수 있다 / 새로 수집해야 한다”의 3색으로 판정한다.

- 프로젝트 헌장 작성과 경영자 서명: 범위·단계·기간·역할·판정 기준을 한 문서로 묶는다.

### 현장 활동 — 물리 5S와 눈으로 보는 관리의 진단

이 방법론의 진단이 통상의 IT 컨설팅과 갈라지는 지점이 여기다. 컨설턴트는 데이터 이전에 현장을 진단한다. 진단 항목은 두 축이다. 첫째, 물리 5S — 불용품이 방치되어 있는가(정리), 자재·공구의 위치가 번지와 표찰로 명시되어 있는가(정돈), 설비와 바닥의 상태(청소), 규정의 실효성(청결), 그리고 규율의 정착(습관화). 둘째, 눈으로 보는 관리 — 수주 잔량이 한눈에 보이는가, 공정 진척이 한눈에 보이는가, 트러블과 착수 순서가 한눈에 보이는가. 생산관리 고전은 이 상태를 만드는 것이 모든 개선의 기초 공사라 단언한다.

“5S, 즉 정리·정돈·청소·청결·예절의 실행은 개선의 기초 공사입니다. 견고한 기초를 굳히고 비로소 건물이 생깁니다. … 지식으로서 참고로 하는 것이 아니라, 실행 과제로서 받아 주세요. 먼저 실행하고 게다가 철저하게 하고, 끈덕지게 계속하고, 이것이 성공의 키 포인트입니다.” — 생산관리 고전

원전이 경계하는 것은 형해화(形骸化)다. “5S를 추진하자”는 선전물이 누렇게 바래고 그 아래 찢어진 종이상자가 방치된 광경 — 이것은 5S의 부재보다 나쁘다. 실태와 어긋난 슬로건과 규정은 “기업을, 그리고 인간을 썩히는 독”이기 때문이다. 컨설턴트는 진단에서 이 형해화의 징후를 데이터 영역까지 확장해 읽어야 한다. 아무도 갱신하지 않는 ERP 화면, 입력만 되고 아무도 보지 않는 작업일보는 디지털 형해화다. 원전이 “회수한 작업일보를 진지하게 이용하고 있지 않는 공장이 많은 것은 정말로 유감”이라 탄식한 그 상태가, 시스템만 바뀐 채 반복되고 있는지를 보라.

현장 진단의 구체 수법으로 나는 원전의 ’공장장 주체의 직장진단 실시요령’을 그대로 쓴다. 공장장이 과장·계장·반장을 오전에 소집해 당일 진단 대상 직장을 발표하고, 멤버별로 테마(5S 실시 상황, 절차 작업, 부품 운반 등)를 골라 약 1시간 현장을 진단한 뒤, 재소집해 1인당 10~20건씩 발표하고, 해당 직장의 책임자가 “언제까지, 어떻게”를 그 자리에서 명언하는 방식이다. 소요 시간 2시간 남짓의 이 형식을 프로젝트 착수 주간에 컨설턴트 입회로 1회 실시하면, 진단 데이터와 함께 더 중요한 것 — 경영진이 현장 개선에 진심인지, 현장이 그것을 믿는지 — 이 드러난다. 진단 항목은 물리 5S 점검표와 데이터 5S 점검표를 나란히 놓은 매트릭스(2장)로 기록해, 물리적 혼돈과 데이터 혼돈의 상관을 경영자에게 보인다.

### 산출물

①KGI-질문-KPI 트리 ②데이터 성숙도 진단보고서(시스템 인벤토리, 마스터 정합성 수치, 3색 지도 포함) ③현장 5S·눈으로 보는 관리 진단서(사진 대장 포함 — 진단 시점의 현장 사진은 훗날 개선 전후 비교의 기준선이 된다) ④프로젝트 헌장(범위·단계·기간·역할·판정 기준·거버넌스).

### 성공 판정 기준

경영자가 질문 목록과 KGI 기준선에 서명했는가 — 이 하나다. 서명은 형식이 아니다. 6.9절에서 보듯 경영자 스폰서십은 ERP 계열 프로젝트의 제1 성공요인이며, 서명하지 않는 경영자의 프로젝트는 시작하지 않는 것이 낫다. 나는 서명을 미루는 경영자를 만나면 제안을 철회한다. 30년간 이 원칙으로 잃은 계약보다 지킨 신뢰가 크다.

### 기간·체제

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 2~4주 |
| 컨설턴트 투입 | PM급 1명(상주 50%), 데이터 분석가 1명(현장 방문 3~4회) |
| 고객 측 체제 | 경영자(워크숍·서명), 부문장 전원(인터뷰), 현장 안내자 1명 |
| 핵심 회의체 | 착수 워크숍, 직장진단 1회, 진단보고회(경영자 필참) |

## 6.5 2단계 기반: 단일 플랫폼과 코드체계 — 디지털 정돈

### 목적

기반 단계의 목적은 하나다. 기업의 모든 기록이 하나의 데이터베이스에 일관된 코드로 쌓이기 시작하게 만드는 것. 수단은 Odoo의 단일 PostgreSQL 위에 필요 최소 모듈을 구성하는 것이다. 코드체계 정비는 2장의 언어로 말하면 ‘데이터의 정돈’ — 모든 데이터에 정위치(번지)를 부여하는 작업 — 이며, 자재 창고의 선반에 번지와 품목명을 명시하던 원전의 정돈 순서를 데이터 세계에서 반복하는 것이다.

### 컨설턴트의 실행 항목

- 모듈 구성 설계: 경영 질문에 필요한 최소 모듈로 한정한다. 제조기업이라면 통상 판매·매입·재고 관리·제조 관리에 회계를 더한 구성이다. 인사·품질·PLM은 데이터가 흐르기 시작한 뒤에 붙여도 늦지 않다. 모듈을 아끼는 이유는 비용이 아니라 변화관리다. 현장이 소화할 수 있는 변화의 총량은 유한하다.

- 코드체계 설계 워크숍: 품목 코드에 품목군·재질·규격의 분류 논리를 심고, 공정·불량·설비·고장 코드를 현업 챔피언과 함께 설계한다. 코드는 온톨로지의 어휘다. 이 단계에서 설계된 코드가 4단계에서 그래프의 노드와 엣지로 승격된다.

- 빨간 패 작전의 데이터판: 기존 마스터에서 중복·불용 코드를 식별해 ’빨간 패’를 붙이고, 폐기·통합·유지의 판정 회의를 연다. 원전의 원칙 그대로 — “결단을 내리지 못하면 과감히 버린다”. 판정 회의는 반드시 경영자 또는 공장장이 주재한다.

- 데이터 이관 설계: ’전부’가 아니라 ’마스터 전체 + 미결 트랜잭션 + 필요한 이력’으로 한정한다.

- 입력 경로 설계: 바코드 스캔, 태블릿 터치, 음성 입력 등 현장의 손을 멈추지 않는 인터페이스를 업무별로 설계한다(3장의 바코드 작업표·POP 구축 순서를 따른다).

- 부서별 챔피언 교육: 챔피언이 먼저 손에 익힌 뒤 옆자리로 전파하는 구조를 만든다. Umble 등(2003)은 교육훈련 예산의 과소 책정을 ERP 실패의 상습 원인으로 꼽으며 도입 비용의 10~15%를 교육에 배정할 것을 권고했다.

### 현장 활동 — 물리 정돈과 디지털 정돈의 동시 추진

기반 단계의 현장 활동은 물리 5S의 정리·정돈을 데이터 정비와 한 몸으로 추진하는 것이다. 자재 두는 곳을 정하고 번지를 붙이는 물리 정돈과, 품목 코드를 정비하는 디지털 정돈을 같은 주간에 같은 품목군에 대해 실시하면, 현장은 “선반의 번지 = 시스템의 코드”라는 대응을 몸으로 익힌다. 재고 실사도 이 단계에서 한 번 완전하게 실시해 시스템 개통 시점의 재고 데이터를 실물과 일치시킨다. 원전의 사장 일화 — 이른 아침 홀로 변소 청소를 1년간 계속해 “호순환으로 이르는 입구”를 연 인쇄업 사장 — 는 이 단계에서 인용할 가치가 있다. 종업원은 항상 사장과 공장장의 본심을 살피고 있으며, 경영자가 코드 판정 회의에 앉아 있는 모습 자체가 가장 강력한 변화관리다.

### 산출물

①운영 개시된 Odoo 인스턴스 ②코드체계 정의서(신규 코드 승인 절차 포함) ③업무별 표준 절차서(입력 책임자 명시) ④데이터 이관 검증 보고서 ⑤챔피언 교육 이수 기록.

### 성공 판정 기준

①전 부서가 동일한 품목·거래처 코드로 거래를 입력하고 있는가 ②이중 입력(시스템+엑셀 병행)이 제거되었는가 ③월 마감이 시스템 데이터만으로 이루어지는가. 셋째 기준이 특히 중요하다. 마감이 시스템 밖에서 이루어진다는 것은 데이터가 아직 신뢰받지 못한다는 뜻이다.

### 기간·체제

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 2~3개월 |
| 컨설턴트 투입 | PM 1명(50%), Odoo 기능 컨설턴트 1~2명, 개발자 0.5명(연동·커스텀 최소화) |
| 고객 측 체제 | 부문별 챔피언(업무의 20~30% 할애 공식화), 데이터 오너 지정 |
| 핵심 회의체 | 주간 실무 회의, 코드 판정 회의(경영자 주재), 개통 판정 회의 |

## 6.6 3단계 적재: 데이터·지식·암묵지의 축적

### 목적

기반 위에 내용물을 쌓는 단계다. 적재 대상은 세 층 — 트랜잭션 데이터, 지식문서, 그리고 이 방법론의 고유한 층인 암묵지다. 이 단계의 목적은 축적의 양이 아니라 품질과 습관이다. 부정확한 데이터를 시스템에 넣는 순간 사용자는 시스템을 불신하고 병행 장부로 돌아가며(Umble et al., 2003), 한 번 무너진 신뢰는 기술로 복구되지 않는다.

### 컨설턴트의 실행 항목

- 데이터 품질 운영 리듬 설계: 순환 재고 실사, 실적 입력의 현장 검증, 예외 트랜잭션의 주간 리뷰를 정례화한다.

- 지식센터 문서 체계 구축: 작업표준, 설비 매뉴얼, 검사 기준, 거래처 히스토리, 회의록을 Odoo 지식센터(Knowledge)로 이관하고 분류 체계를 세운다. 이것이 4단계 GraphRAG의 말뭉치가 된다.

- 베테랑 인터뷰 프로그램: 반구조화 인터뷰(설비별 고장 징후, 거래처별 유의사항, 계절·조건별 노하우)를 녹음하고, LLM으로 전사·구조화해 “조건 → 판단 → 근거” 형태의 지식 카드로 추출한 뒤, 반드시 본인 검수·승인을 거쳐 코드체계에 연결해 적재한다. 본인 승인과 익명화는 기술 문제가 아니라 신뢰 문제다. 이 신뢰가 무너지면 이후 어떤 지식도 수집되지 않는다(이형근, 2026).

- 데이터 충족도 재채점: 1단계의 3색 지도를 월 단위로 다시 채점해 경영자 리뷰에 보고한다.

### 현장 활동 — 습관화의 단계

이 단계의 현장 키워드는 5S의 마지막 스텝, 습관화다. 원전이 자재 정돈에서 가르친 원칙 — “수입 즉 결정된 장소로 격납, 지출 즉 잔량의 되돌려 넣는 격납” — 은 데이터에서 “발생 즉 입력, 입력 즉 검증”으로 번역된다. 작업 완료와 동시에 바코드를 찍는 것, 불량 발견과 동시에 코드를 선택하는 것이 몸에 배는 데는 통상 두세 달이 걸리며, 이 기간에 감독자와 챔피언이 매일 현장에서 입력 지연·누락을 그 자리에서 교정하는 것이 컨설턴트가 설계해야 할 운영의 실체다. 진도관리의 원칙도 이때 병행 점검한다. 원전이 경고한 ‘너무 만들기’와 네 가지 ’기다림’(로트·가공·조립·운반)이 현장에 남아 있으면 실적 데이터에 그대로 나타나므로, 데이터 품질 리뷰는 곧 현장 개선 리뷰가 된다.

### 산출물

①3개월 연속 시스템 월 마감이 완결된 트랜잭션 데이터베이스 ②지식센터 문서 체계 ③승인된 지식 카드 묶음(코드 연결 완료) ④데이터 품질 월간 리포트.

### 성공 판정 기준

1단계 3색 지도의 재채점 결과 — 경영 질문의 몇 %가 ’지금 답할 수 있음’으로 바뀌었는가. 함께 재고 정확도(실사 일치율 95% 이상 권장), 실적 입력 지연(24시간 이내), 지식 카드 승인 건수를 판정한다.

### 기간·체제

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 2~3개월(이후 상시 운영으로 전환) |
| 컨설턴트 투입 | PM 1명(30%), 데이터 품질 담당 1명, 인터뷰·구조화 담당 1명 |
| 고객 측 체제 | 챔피언(품질 리뷰 주관), 베테랑(인터뷰 협조), 데이터 오너(마스터 승인) |
| 핵심 회의체 | 주간 데이터 품질 리뷰, 월간 스폰서 리뷰 |

## 6.7 4단계 지능화: 온톨로지·예측 모델·에이전트·DMAIC 루프의 가동

### 목적

이제 3rd Brain을 세운다. 목적은 축적된 데이터와 지식이 경영 질문에 근거를 갖추어 답하게 만드는 것, 그리고 그 답변 능력이 스스로 개선되는 루프를 가동하는 것이다. 이 단계는 5장과 7장의 기술 내용이 프로젝트 일정 위에서 만나는 접점이다.

### 컨설턴트의 실행 항목

작업 순서가 곧 아키텍처다. 첫째, 온톨로지 스키마 설계 — 1단계의 경영 질문을 역량 질문 삼아, 답에 필요한 노드(품목, 거래처, 설비, 공정, 로트, 불량, 사람)와 관계(공급한다, 투입된다, 발생시킨다)를 정의한다. Odoo의 관계형 스키마가 출발점이므로 백지 설계가 아니다. 상세 방법론은 7장에서 다루므로, 프로젝트 계획에는 7장의 구축 절차를 이 단계의 작업 패키지로 편성한다. 둘째, ETL 파이프라인 — n8n 워크플로로 Odoo(PostgreSQL)의 마스터·트랜잭션을 Neo4j 그래프로 적재·동기화한다. 셋째, GraphRAG — 지식센터 문서와 지식 카드를 그래프에 연결해 다중 홉 질의와 전역 요약을 가능케 한다(Edge et al., 2024). 넷째, 에이전트·예측 모델 — 자연어 질의·보고 에이전트를 구성하고, 질문이 요구하는 경우 수요·리드타임 예측 모델과 frePPLe 계획 엔진(4장)을 붙인다. 다섯째, DMAIC 루프 가동 — 5장에서 상술한 LLM 무한 루프(Define-Measure-Analyze-Improve-Control)를 첫 경영 질문 하나에 대해 시범 가동한다. 사람이 분기마다 돌리던 개선 사이클을 LLM이 상시 반복하는 이 루프가, 4단계와 5단계를 잇는 엔진이다.

지능화는 단번에 완성되지 않으며, 완성을 목표로 해서도 안 된다. 안내선은 분석 성숙도의 사다리 — 기술적(무엇이 일어났나) → 진단적(왜 일어났나) → 예측적(무엇이 일어날 것인가) → 처방적(무엇을 해야 하는가) — 다. 첫 배치에서는 기술적·진단적 질의를 안정화하고, 데이터가 쌓인 영역부터 예측과 처방으로 올라간다. 집계도 안 되는 데이터로 예측 모델부터 만드는 것 — 사다리 건너뛰기 — 이 이 단계 실패의 전형이다.

### 현장 활동 — 루프에 현장을 태우는 일

지능화 단계의 현장 활동은 시연과 검증이다. 매 2주 스프린트 말에 현장 챔피언과 베테랑 앞에서 에이전트의 답변을 시연하고, “이 답은 맞는가, 근거가 납득되는가, 현장 용어로 말하는가”를 채점받는다. 베테랑이 AI의 오답을 잡아내는 순간이 실은 가장 생산적인 순간이다. 그 교정이 지식 카드로 적재되어 다음 루프의 정확도를 올리기 때문이다. 원전의 자율협조 사상 — 필요한 정보를 신속히 공급하되 수행은 담당자의 자율에 맡기고 관리자는 엄하게 평가한다 — 은 여기서 사람과 AI의 협업 규칙으로 되살아난다.

### 산출물

①온톨로지 스키마 정의서 ②가동 중인 ETL 파이프라인 ③자연어 질의 서비스 ④(해당 시) 예측 모델·계획 보드 ⑤DMAIC 루프 시범 가동 보고서(1회전 기록 포함).

### 성공 판정 기준

①경영 질문 응답 커버리지(예: 10개 중 7개 이상에 근거를 갖춘 답 제시) ②답변의 근거 추적 가능성(어느 데이터·문서·지식 카드에서 왔는지 제시되는가) ③예측 모델의 기준선 대비 개선(담당자 감 또는 이동평균 대비 예측오차 감소). 특히 ②가 중요하다. 근거를 제시하지 못하는 AI의 답은 현장에서 채택되지 않으며, 채택되지 않는 판단은 5단계로 갈 수 없다.

### 기간·체제

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 3~6개월(2주 스프린트 반복) |
| 컨설턴트 투입 | PM 1명(30%), 데이터 엔지니어 1명, 온톨로지·AI 담당 1명 |
| 고객 측 체제 | 챔피언·베테랑(스프린트 리뷰 채점), 데이터 오너(스키마 승인) |
| 핵심 회의체 | 격주 스프린트 리뷰, 월간 스폰서 리뷰 |

## 6.8 5단계 환류: 판단의 현장 환류와 학습 루프

### 목적

마지막 단계는 판단을 다시 현장으로 흘려보내고, 그 결과가 다시 판단을 개선하게 만드는 것이다. 데이터는 위로, 판단은 아래로 흐르는 환류 루프가 닫히는 순간, 시스템은 도구에서 동료로 바뀐다.

### 컨설턴트의 실행 항목

- 환류 채널 구축: ①브리핑 — 아침의 자연어 브리핑(“오늘 납기 위험 주문 2건, 원자재 결품 임박 1건”)이 사람의 하루를 재배열한다. ②초안 — AI가 발주서·작업지시·CS 답변의 초안을 생성하고 사람이 승인한다. ③액션 — 승인된 판단이 Odoo의 트랜잭션으로 기록된다.

- Human-in-the-Loop 규칙 설계: 사람의 승인·수정·기각이 모두 기록되어 다음 판단의 학습 데이터가 되게 한다. 승인율이 높아지는 영역은 자동화 수준을 올리고(제안→자동 실행+사후 보고), 기각이 반복되는 영역은 모델·규칙을 재검토한다 — 점진적 위임의 사다리를 명시적으로 운영한다.

- 성과 평가 체계 가동: 1단계 KGI 기준선 대비 개선 폭을 월간 리뷰에서 측정·보고하고, 분기마다 질문 목록을 갱신한다(답이 끝난 질문은 내리고 새 질문을 올린다).

- 이관 계획: 컨설턴트의 상주를 줄이고 내부 운영 체제(챔피언+AX 리드)로 운영을 이관한다. 이관의 완료 조건은 분기 질문 갱신 회의를 내부 인력만으로 운영할 수 있는가이다.

### 현장 활동 — 계획 대 실적을 현장이 스스로 본다

원전의 진도관리가 가르치듯, 계획 대 실적 대비표를 만들어 바라보는 것만으로는 개선되지 않는다. 정체를 없애는 방향으로 액션을 일으켜야 한다. 환류 단계의 현장 활동은 브리핑이 지목한 위험 — 병목 공정, 납기 위험 로트 — 앞에서 감독자가 원전의 늦음 회복 수순(우선순위 재점검, 작업자 재배치, 로트 분할, 응원 요청)을 실행하고, 그 결과를 시스템이 다시 학습하는 순환을 정착시키는 것이다. 석 달쯤 지나면 “병목 부하 110% 초과 시 외주 전환의 납기 방어 성공률 91%” 같은 통계가 쌓이고, 검증된 판단은 자동 실행으로 위임된다. 판단이 기록되고, 기록이 다음 판단을 개선하는 것 — 이것이 환류 루프의 실체다.

### 산출물

①운영 중인 브리핑·승인 워크플로 ②월간 성과 리뷰 리포트 ③분기 질문 갱신 기록 ④운영 이관 완료 보고서.

### 성공 판정 기준

궁극적으로 하나 — 1단계에서 서명한 KGI가 기준선 대비 개선되었는가. 선행지표로 제안 수용률(예: 60% 이상), 판단 소요시간 단축, 환류 액션의 실행률을 관리한다.

### 기간·체제

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 상시(컨설턴트 이관까지 2~3개월) |
| 컨설턴트 투입 | PM 1명(20%→10%로 축소), 운영 지원 0.5명 |
| 고객 측 체제 | AX 리드(내부 겸직+외부 파트너), 챔피언, 경영자(월간 리뷰) |
| 핵심 회의체 | 주간 운영 회의, 월간 스폰서 리뷰, 분기 질문 갱신 회의 |

## 6.9 거버넌스와 변화관리: 열의, 그리고 의식개혁

ERP 핵심성공요인(CSF) 연구의 30년 축적은 일관된 결론을 가리킨다. 실패의 주된 원인은 소프트웨어가 아니라 조직이다. Umble, Haft와 Umble(2003)은 명확한 전략적 목표, 최고경영진의 몰입, 프로젝트 관리, 조직 변화관리, 구현팀 역량, 데이터 정확성, 교육훈련, 성과측정을 CSF로 제시했고, Holland와 Light(1999)는 이를 전략적 요인과 전술적 요인의 2계층으로 구조화했다. Davenport(1998)는 도입 결정 자체가 기술진이 아니라 경영진의 비즈니스 판단이어야 함을 역설했다. 그런데 흥미로운 것은, 이 학술 연구들이 정식화한 결론을 생산관리 고전이 이미 현장의 언어로 말하고 있었다는 점이다. 원전은 5S 추진 프로젝트를 논하면서 이렇게 못 박는다.

“사장 혹은 공장장은 프로젝트 추진의 열의를 계속 가지고, 실행과정과 성과를 확고히 평가해 주세요. 이것이 5S를 잘 잊어버리지 않게 하기 위한 중요한 점입니다.” — 생산관리 고전

열의를 ‘계속’ 가지라는 것, 그리고 평가를 ‘확고히’ 하라는 것 — 착수식의 축사가 아니라 실행 과정에의 지속적 관여가 요체라는 이 통찰은, CSF 연구의 ’최고경영진 몰입(top management commitment)’의 현장 번역문이다. 이 책은 네 역할의 정립을 최소 거버넌스로 제안한다. 첫째, 경영자 스폰서 — 역할은 예산 승인이 아니라 세 가지 실질 행위, 즉 KGI에 서명하고(1단계), 월간 리뷰에 직접 참석하며(전 단계), 부서 간 이해 충돌을 재정(裁定)하는 것이다. 이 재정 권한은 위임 불가능하다. 둘째, 현업 챔피언 — 각 부문에서 업무를 알면서 시스템에 우호적인 실무자를 지정해 코드 결정·입력 정착·피드백 수집의 접점으로 삼는다. 챔피언 없는 부문의 데이터는 반드시 부실해진다. 셋째, 데이터 오너 — 마스터 데이터마다 정합성의 최종 책임자를 명시한다. “모두의 데이터”는 “누구의 데이터도 아님”의 동의어다. 넷째, AX 리드 — IT 전담 0~1명 기업에서는 외부 파트너와 내부 겸직자의 조합이 현실적이다. 단, 구축은 외주할 수 있어도 질문과 판단 기준의 소유는 외주할 수 없다.

변화관리의 심층에는 의식개혁이 있다. 원전은 다품종소량 시대의 생산방식 개혁을 논하며, 정보 시스템과 공정편성의 개혁만으로는 부족하고 의식개혁이 동반되어야 한다고 결론짓는다.

“안이한 사고방식적 타자의존에서 자기책임·자율인간으로의 탈피 등 의식개혁을 재촉하는 것이 필요합니다.” — 생산관리 고전

이것은 AX 변화관리의 핵심을 찌른다. AI가 답을 주는 시대의 최대 위험은 역설적으로 새로운 타자의존 — “AI가 그렇게 말했으니까”라는 책임 회피 — 이다. 원전이 말하는 자율이란 “한 사람 한 사람이 주체적으로 필요한 정보를 모으고, 자신의 머리로 판단하고, 계획하고, 실행하고, 그 프로세스를 셀프 컨트롤하는 것”이다. 환류 단계의 Human-in-the-Loop 설계는 기술 안전장치이기 이전에 이 자기책임 원칙의 제도화다. 승인 버튼을 누르는 사람이 판단의 주인으로 남는 구조, 기각과 수정이 존중되고 학습되는 구조가, 현장을 AI의 하청이 아니라 AI의 상사로 세운다. 실무적으로는 90일 변화관리 리듬 — 첫 30일은 ‘덜어주는 기능’(자동 초안·요약)부터 보여주고, 승인·근거·격리를 눈에 보이게 해 신뢰를 쌓고, 저항을 문제가 아니라 데이터로 다루는 것(무엇이 불편한지가 곧 개선 목록이다) — 을 권한다.

## 6.10 실패 요인 10항과 리스크 대응

방법론의 마지막 장은 언제나 실패의 목록이어야 한다. AX 프로젝트의 주요 리스크를 원인–징후–대응으로 정리한다.

| 실패 요인 | 전형적 징후 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 기술 주도의 함정 | “일단 AI 도입” 후 활용처 탐색, 데모는 화려하나 KPI 무관 | 1단계 회귀: 경영 질문·KGI 서명 없이는 착수 금지 |
| PoC 무한루프 | 검증만 반복되고 운영 전환이 없음 | PoC마다 운영 전환 판정 기준·기한을 사전 명시 |
| 데이터 품질 붕괴 | 재고 불일치, 병행 엑셀 부활, 마감 지연 | 데이터 오너 지정, 품질 지표 주간 관리, 입력 부담의 자동화 |
| 코드체계 부실 | 임의 코드 남발, 시스템 간 매핑표 증식 | 2단계에서 코드체계 정의서 확정, 신규 코드 승인 절차 |
| 경영자 스폰서십 부재 | 월간 리뷰 불참, 부서 간 충돌 방치 | 서명·리뷰 참석을 계약 조건화, 부재 시 중단 권고 |
| 챔피언 소진·이탈 | 특정 개인에게 업무 집중, 퇴사 시 공백 | 부문별 복수 챔피언, 챔피언 지식의 지식 카드화 |
| 범위 폭주 | 질문 목록 외 요구 누적, 일정 지연 | 분기 질문 갱신 절차로만 범위 변경 허용 |
| LLM 환각·과신 | 근거 없는 답변의 무비판적 수용 | 근거 추적 가능성을 4단계 판정 기준화, 승인 워크플로 유지 |
| 편익 증명 실패 | “좋아진 것 같은데” 수준의 정성 평가 | 착수 전 기준선 측정, KGI 개선 폭으로만 성공 선언 |
| 형해화 | 입력은 되나 아무도 보지 않음, 5S 슬로건화 | 형해화 징후의 정기 점검, 죽은 규정·리포트의 과감한 폐기 |

두 항목은 부연할 가치가 있다. 먼저 챔피언 소진이다. 소기업의 AX는 필연적으로 소수의 열의 있는 개인에게 얹히는데, 그 개인이 겸직에 지치거나 이직하면 프로젝트 전체가 멈춘다. 대응의 핵심은 역설적이게도 이 방법론 자체다. 챔피언이 아는 것 — 코드의 의미, 예외 처리의 요령, 판단의 기준 — 을 지식 카드로 형식지화해 두는 것은 베테랑의 암묵지를 지키는 것과 정확히 같은 작업이다. 다음으로 형해화다. 원전이 “죽어 있는 규정이라든가 작업 표준 등도 처분의 대상”이라며 빨간 패의 대상을 물품 너머로 확장했듯, 컨설턴트는 아무도 보지 않는 리포트와 지키지 않는 입력 규정을 정기적으로 색출해 폐기해야 한다. 실태와 어긋난 규정을 방치하는 것은 “규칙 경시라는 독을 퍼뜨리는” 일이기 때문이다.

이 목록을 관통하는 공통 구조가 있다. 실패는 대부분 4단계(지능화)의 기술에서 오지 않고, 1단계(질문)와 2~3단계(데이터), 그리고 거버넌스(사람)에서 온다. 실패는 기술 실패가 아니라 경영 실패라는 ERP 연구 30년의 결론(Davenport, 1998; Umble et al., 2003)은 AI 시대에 기각되지 않았다. 오히려 강화되었다. AI는 좋은 질문과 좋은 데이터를 증폭하는 만큼, 질문의 부재와 데이터의 부실도 증폭하기 때문이다.

## 6.11 경량 모델: 초소형 기업의 3주 로드맵

5단계 로드맵이 부담스러운 규모의 기업 — 1인 온라인 판매자, 5인 미만 제조 소공인 — 을 위한 경량 경로가 있다. 원리는 같고 실행만 압축한 모델이다. 구축 작업 전체를 서비스 제공자가 대행하고 사업자는 노하우 제공과 검증만 담당하는 역할 분담 위에서 성립한다(이형근, 2026).

| 주차 | 제공자 측 작업 | 사업자 측 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1주. 온보딩 | 테넌트 개설, LLM·운영 앱 배치, 마켓·택배 등 외부 연동 | 기준정보(품목·거래처) 확인 |
| 2주. 지식적재 | 상품·FAQ·작업표준·거래처 지식베이스 적재, 자동화 구성 | 노하우·자료 제공(대화·음성 포함) |
| 3주. 현장적용 | 모바일 앱 배치, 시나리오 리허설, 미세조정 | 하루 시범 운영과 피드백 |

세 가지 설계 선택이 이 압축을 가능케 한다. 첫째, 표준화 — 세그먼트별 검증된 구성을 배치하므로 5단계의 1~2단계가 표준 템플릿으로 선반영되어 있다. 둘째, 비용 구조 — 라이선스 0원의 월 구독제로 초기 투자가 제거된다. 초소형 사업자의 AI 도입을 막는 최대 장벽이 초기 비용이라는 조사(중소기업중앙회, 2024)를 겨냥한 구조다. 셋째, 하이브리드 보안 — 공통 지식은 공동 계층에서, 매출·고객·원가 등 민감 데이터는 고객별 격리 계층에서 처리한다. 경량 모델은 5단계 방법론의 부정이 아니라 축약이다. 경영 질문은 세그먼트 표준 질문으로 대체되고 환류는 첫날부터 모바일 브리핑으로 작동하며, 사업이 자라면 같은 플랫폼 위에서 정식 방법론으로 무중단 이행한다.

## 6.12 부록: 컨설팅 제안서 목차 템플릿

이 장의 내용을 제안서 형식으로 조립하면 다음과 같다. 각 항목 뒤의 괄호는 근거가 되는 절이다.

- 경영 환경과 문제 인식 — 고객사 업종의 과제와 AX의 기회(1~3장 논거 요약)

- 진단 결과 요약 — 현장 5S·눈으로 보는 관리 진단, 데이터 성숙도 3색 지도(6.4; 제안 전 간이 진단을 수행한 경우)

- 목표 체계 — KGI-질문-KPI 트리와 기준선, 기대 효과의 금액 추정(6.2)

- 추진 방법론 — 5단계 로드맵과 단계별 산출물·성공 판정 기준(6.3~6.8)

- 이행 일정 — 단계별 기간, 나선형 반복 계획, 첫 환류 목표 시점(6개월 이내)

- 추진 체제 — 컨설턴트 투입 계획과 고객 측 4역할(스폰서·챔피언·데이터 오너·AX 리드)의 책임(6.9)

- 변화관리 계획 — 챔피언 교육, 90일 정착 리듬, 의식개혁 프로그램(6.9)

- 리스크 관리 — 실패 요인 10항 기반의 리스크 등록부와 대응 계획(6.10)

- 성공 판정과 검수 조건 — 단계별 관문 기준, KGI 기준선 대비 최종 판정(6.8)

- 투자 계획 — 단계별 비용, 교육 예산(도입 비용의 10~15%), 구독·운영 비용

컨설턴트에게 한 가지만 당부한다. 4번(방법론)을 화려하게 쓰는 제안서는 많다. 그러나 계약을 성사시키고 프로젝트를 성공시키는 것은 2번(진단)과 3번(목표 체계)의 구체성이다. 진단 없이 쓴 제안서는 어느 회사에나 보낼 수 있는 제안서이고, 어느 회사에나 보낼 수 있는 제안서는 어느 회사도 움직이지 못한다.

## 핵심 요약

- AX 프로젝트가 어려운 이유는 셋이다. 에이전트는 부품일 뿐 전체 운영 구도는 사람이 설계해야 하고, 프롬프트 이전에 AI-인간 소통 프로토콜(온톨로지)이 필요하며, AX의 편익은 사전 정의 없이 증명되지 않는다.

- 설계는 역방향으로 한다. KGI → 경영 질문 → KPI → 데이터 → 모델(GQM의 원용). 범위 통제·편익 사전 정의·우선순위 도출이 동시에 해결되며, 이 트리가 제안서의 뼈대다.

- 5단계 로드맵의 각 단계는 목적·실행 항목·현장 활동·산출물·성공 판정·기간과 체제로 정의된다. 1단계 진단은 경영 질문·데이터 성숙도에 물리 5S·눈으로 보는 관리 진단을 더한 3중 진단이며, 경영자의 서명이 관문이다.

- 현장의 지혜는 단계마다 접목된다. 진단에는 공장장 주체의 직장진단, 기반에는 빨간 패 작전의 데이터판, 적재에는 습관화, 지능화에는 자율협조, 환류에는 늦음 회복의 수순. “먼저 실행하고 철저하게 하고 끈덕지게 계속하는 것”이 성공의 키 포인트다.

- 4단계 지능화는 7장의 온톨로지 구축과 5장의 DMAIC LLM 루프를 프로젝트 일정 위에 배치하는 단계이며, 분석 성숙도의 사다리를 건너뛰지 않는다.

- 거버넌스의 최소 구성은 경영자 스폰서·현업 챔피언·데이터 오너·AX 리드다. 사장·공장장의 지속적 열의와 확고한 평가(원전), 그리고 타자의존에서 자기책임·자율인간으로의 의식개혁이 변화관리의 심층이다.

- 실패는 기술이 아니라 질문의 부재, 데이터의 부실, 거버넌스의 공백, 그리고 형해화에서 온다. 초소형 기업은 3주 경량 모델로 시작해 같은 플랫폼 위에서 정식 방법론으로 확장한다.

## 이 장의 참고문헌

- 일본 생산관리 고전. 『다품종소량·수주생산의 생산관리』. (본서에서 ’생산관리 고전’으로 인용)

- 정인호 (2026). 『경영 사각지대 가시화 AX: Enterprise Mission Critical Agent 구축 모델링(JEDAIX)』. i7 세미나 자료, AX & 하이퍼오토메이션 코리아 2026-Spring.

- 중소기업중앙회 (2024). 『중소기업 AI 활용의향 실태조사』.

- 이형근 (2026). 『오픈브레인 시스템 제안: 중소기업 지식경영 프로젝트』 및 『OpenBrain Cloud: 초소형기업 AI 운영체제』. OpenBrain OS 제안서.

- Basili, V. R. & Weiss, D. M. (1984). “A Methodology for Collecting Valid Software Engineering Data.” IEEE Transactions on Software Engineering, SE-10(6), 728–738.

- Basili, V. R., Caldiera, G. & Rombach, H. D. (1994). “The Goal Question Metric Approach.” In Encyclopedia of Software Engineering. Wiley.

- Davenport, T. H. (1998). “Putting the Enterprise into the Enterprise System.” Harvard Business Review, 76(4), 121–131.

- Edge, D., Trinh, H., Cheng, N., Bradley, J., Chao, A., Mody, A., Truitt, S., Metropolitansky, D., Ness, R. O. & Larson, J. (2024). “From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization.” arXiv:2404.16130.

- Grüninger, M. & Fox, M. S. (1995). “Methodology for the Design and Evaluation of Ontologies.” IJCAI-95 Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing.

- Holland, C. P. & Light, B. (1999). “A Critical Success Factors Model for ERP Implementation.” IEEE Software, 16(3), 30–36.

- Umble, E. J., Haft, R. R. & Umble, M. M. (2003). “Enterprise Resource Planning: Implementation Procedures and Critical Success Factors.” European Journal of Operational Research, 146(2), 241–257.

# 제7장. 공정편성의 재구축과 예측 플랫폼의 완성

“공장전체의 리드타임은 Neck 공정이 하나로도 있으면, 그것에 의해 결정됩니다.” — 일본 생산관리 고전(『다품종소량·수주생산의 생산관리』)

컨설턴트 생활에서 가장 기억에 남는 장면 하나를 꼽으라면, 어느 판금가공 회사의 공장장이 레이아웃 도면을 앞에 두고 한참을 침묵하던 순간이다. 우리는 석 달간 5S를 다지고, 작업표를 바코드화하고, 일정계획을 세웠다. 성과는 분명했지만 어느 선에서 멈췄다. 데이터가 가리키는 결론은 하나였다 — 문제는 개별 작업이 아니라 공정의 편성 그 자체, 즉 30년 전 설비를 들여올 때의 배치가 지금의 제품 구성과 맞지 않는다는 것이었다. 공장장의 침묵은 무지의 침묵이 아니라 두려움의 침묵이었다. 편성을 건드리는 것은 기계를 옮기고, 사람의 역할을 바꾸고, 몇 주의 생산을 걸고 하는 도박이었기 때문이다. 그때 우리에게 없었던 것은 용기가 아니라 실험장이었다. 편성 대안을 실물 공장에 손대지 않고 시험해 볼 수 있는 장소 — 이 장은 생산관리 고전이 개선의 최종 단계로 제시한 공정편성의 재구축을 해설하고, 그 무거운 의사결정을 디지털 트윈이라는 실험장 위에서 수행하는 방법을 다룬다. 그리고 그 실험장을 포함한 예측 플랫폼의 전체 아키텍처로 1부를 결산한다.

## 7.1 개별 개선의 한계: 왜 편성을 다시 보아야 하는가

생산관리 고전은 개선의 노정을 명확한 순서로 배열한다. 5S와 눈으로 보는 관리(2~3장에서 계승), 일정계획과 공수계획(4장에서 계승), 그리고 개별 작업 개선의 축적. 그러나 고전은 이 축적의 끝에서 정직하게 한계를 선언한다. “개별개선의 겹침은 존중해야만 하지만, 그 만큼으로는 한계가 있다.” 품질도 원가도 리드타임도 상당 부분이 개별 작업이 아니라 프로세스의 구조 — 공정이 어떻게 편성되고 물건이 어떻게 흐르는가 — 에서 이미 결정되어 있기 때문이다. 그래서 고전의 마지막 스텝은 “공정편성을 근본부터 다시 본다”이며, 그 지향점을 “개별의 작업개선의 한계를 깨고, 깜짝 놀랄 만한 비약적 성과”라 명시한다.

한계의 산술적 근거도 고전에 있다. 다품종소량 공장에서 정미 가공·조립 시간의 5~10배가 정체 — 공정 사이의 기다림 — 로 소비된다는 관찰이다. 개별 공정의 가공 시간을 아무리 단축해도 전체 리드타임의 10~20%를 다투는 것에 불과하고, 나머지 80~90%는 공정 사이의 이어짐, 즉 편성의 문제다. 고전은 이를 “개별 기계 신예화에 의해 리드타임이 단축된 반짝이는 사례는 유감스럽게도 그다지 발견할 수 없다”는 실무 증언으로 못박는다. 한 공정만 회전수가 돌출해도 차공정과의 사이에 체류품의 산이 생길 뿐이라는 것 — 부분 최적의 함정에 대한 이보다 간명한 서술은 드물다.

## 7.2 편성 재구축의 방법론: PQ 분석에서 좋은 리듬까지

### PQ 분석과 그룹 테크놀로지: 섞여 있는 것을 나눈다

편성 재구축의 첫 도구는 PQ 분석이다. 제품(Product)별 생산량(Quantity)을 조사해 막대그래프로 늘어놓는 단순한 분석이지만, 그것이 드러내는 사실은 단순하지 않다. 고전의 관찰을 그대로 옮긴다.

다품종소량생산도 실태를 조사해 보면, 결코 (적지 않은) 중량 계속 생산품도 만들고 있는 것이 있습니다. 이들이 진정한 다품종소량생산품과 뒤섞여 있고, 공정이 어색해 있는 것입니다. …… 이것을 PQ 분석이라고 말합니다. 이것에 의해 중량생산품과 소량생산품을 그룹으로 나눠서, 각자 적당한 공정편성과 레이아웃을 입안합니다. — 생산관리 고전

’다품종소량 공장’이라는 자기 인식 아래 실제로는 성격이 다른 두 개의 공장 — 반복 생산에 가까운 다량품의 공장과 진정한 소량품의 공장 — 이 한 지붕 아래 뒤섞여, 서로의 흐름을 방해하고 있다는 것이다. 다량품은 흐름 생산(라인화)에 적합한 편성을, 소량품은 유연한 기능별 편성 혹은 그룹별 편성을 주면 각자가 살아난다. 나누기 전에는 어느 쪽에도 맞지 않는 어정쩡한 편성이 전체의 리드타임을 갉아먹는다.

소량품 쪽의 처방이 그룹 테크놀로지(group technology)다. 고전은 이를 “유사부품을 하나의 그룹에 정리해서, 될 수 있는 한 표준화를 진행하는 것에 의해 공정편성, 로트 편성, 작업 스케줄 편성을 합리화하고, 양산공장에 지지 않는 효율을 실현하자”는 사고방식으로 요약한다. 형태·치수·공정·작업 방법의 유사성으로 부품을 분류하고(고전은 분류코드 체계로 KC-2식을 소개하는데, 이는 2장에서 논한 코드체계 — 데이터의 정위치 — 가 공정편성의 도구이기도 함을 보여준다), 유사 그룹 단위로 작업을 표준화하며 — 다품종소량에서는 미세한 동작 수준이 아니라 ‘단위작업’ 수준에서 — 그룹별 표준시간 테이블을 만들어 일정계획·공수계획의 기초로 삼는다. 개별 품목으로는 소량이라 표준화가 불가능해 보이던 것이, 그룹으로 묶는 순간 반복성이 생기고 계획 가능해진다. 그룹 테크놀로지는 다품종소량 공장이 규모의 경제 대신 유사성의 경제를 얻는 방법이다.

### 흐름화와 Neck 공정: 리드타임은 병목 하나가 결정한다

편성 재구축의 목적 함수는 흐름이다. 고전이 공정관리의 급소로 못박은 “사물을 저장하지 않고 흘린다”를 편성의 수준에서 실현하는 것이다. 소로트화는 그 직접 수단이다 — 로트를 3분의 1로 줄이면 공정 기다림을 무시할 때 리드타임도 3분의 1이 되고, 극한인 ’1개 흐름’에서는 로트 기다림 자체가 소멸한다. 그리고 흐름의 최대의 적이 Neck(병목) 공정이다. 이 장의 제사(題詞)로 삼은 고전의 명제 — 공장 전체의 리드타임은 Neck 공정이 하나만 있어도 그것에 의해 결정된다 — 는, 대양 건너에서 골드랫이 제약이론(TOC)으로 정식화한 통찰 — 시스템의 산출은 제약이 결정하며, 병목에서 잃은 한 시간은 시스템 전체가 잃은 한 시간이다 — 과 정확히 공명한다(Goldratt & Cox, 1984). 주목할 것은 고전이 Neck 해소를 누구의 일로 규정하는가다. “개별 직장의 노력으로는 손이 미치지 않는다. 생산기술과 공정관리 스태프, 제조부장, 공장장(혹은 사장)은 Neck 공정의 존재에 사방을 살피고, 신속하게 해소의 수를 쓰는 것이 중요한 임무”라는 것 — 병목은 구조의 문제이므로 구조를 바꿀 권한을 가진 사람의 문제라는 선언이다. 4장에서 예고했던 그래프 중심성 분석 — 어느 공정 노드에 가장 많은 제품 경로가 집중되는가 — 은 이 임무의 데이터 버전으로, 경험과 순시(巡視)로 찾던 Neck을 그래프가 계산으로 찾아낸다.

### 절차 개선과 좋은 리듬: SMED의 지혜

소로트화에는 대가가 있다. 로트가 잘게 나뉠수록 절차(단취, 段取り — 작업 전환 준비) 횟수가 늘어난다는 것이다. 고전은 이 대가를 절차 시간 자체의 단축으로 상쇄하라 하며, 그 방법을 명료한 순서로 제시한다. 기계를 세워야만 할 수 있는 작업을 ‘내(內) 절차’, 기계를 돌리면서 병행할 수 있는 작업을 ‘외(外) 절차’로 나누고, ①내 절차를 최대한 외 절차로 옮기고, ②남은 내 절차를 개선해 단축하고, ③외 절차도 개선하고, ④이를 반복해 ’싱글 절차’ — 10분 미만, 한 자리 수 분(分)의 절차 — 를 지향한다는 것이다. 이것은 신고 시게오(新鄕重夫)가 도요타 등의 현장에서 체계화한 SMED(Single-Minute Exchange of Die)와 동일한 방법론이며(Shingo, 1985), 고전이 “외 절차의 개선에서 효과가 있는 것은 뭐라 해도 5S와 눈으로 보는 관리의 철저”라고 덧붙이는 대목에서, 이 책 2~3장의 기초가 최종 단계의 기법과 어떻게 이어지는지가 드러난다. 절차 개선 없는 소로트화는 능률 저하로 되돌아오고, 절차 개선이 뒷받침된 소로트화는 리드타임과 재고를 동시에 무너뜨린다.

편성 재구축의 마지막 요소는 정량화하기 어렵지만 고전이 “공장운영에서 가장 중요한 것”이라 부른 좋은 리듬이다. “좋은 리듬은 작업이 정연하게 진행되고, 그들이 정체하는 것이 아니라 이어져 흐르는 것에 의해 창출된다.” 리듬을 파괴하는 것은 트러블의 발생과 돌발적인 예정 변경, 그리고 “다음에 무엇을 하면 좋을지 판단하기 어려운” 정보 부족이다. 고전의 처방은 정보의 공유 — POP/LAN에 의한 ‘공장의 공명정대화’, 즉 트러블·예정·변경을 사전에, 빠르게, 정확하게 공정 전체에 알리는 것이다. 3장에서 ’보이는 공장에서 말하는 공장으로’라 부른 실시간 수집·브리핑 구조가 바로 이 공명정대화의 현대적 실장이며, 좋은 리듬이란 결국 정보가 물건보다 먼저 흐르는 상태다.

### BPR: 백지에서 프로세스를 다시 그린다

고전은 편성 재구축의 사상적 상한선으로 리엔지니어링을 소개한다. “일련의 업무처리 프로세스를, 종래의 조직·제도에 휩쓸리지 말고 백지부터 다시 봐야만 하고, 거기에서 발본적인 개혁이 시작된다”는 마이클 해머의 주장이다. 해머는 “자동화하지 말고 말소하라(Don’t Automate, Obliterate)”는 도발적 논문(Hammer, 1990)과 챔피와의 공저(Hammer & Champy, 1993)에서, 분업의 관리 비용이 분업의 이익을 상쇄하기 시작했다며 세분화된 작업을 ‘일련의 정리되는 일’로 재통합해 개인 또는 소수 그룹에 통째로 맡기자고 주장했다. 고전은 이를 다품종소량의 현장 언어로 번역한다. 기능별로 나뉜 ’가로 분할’(선반은 선반 일만, 구매는 구매 일만)에서 소재부터 완성품까지의 프로세스를 단위로 하는 ’세로 분할’로, 나아가 8~12인의 그룹이 품질·수량·가동·납기·가격의 다섯 임무를 공동 책임지는 그룹 생산방식(고전은 메르세데스-벤츠 라슈타트 공장의 사례를 든다)과, 단락 좋은 완성도까지 수미일관 가공하는 단위로 공정을 묶는 모듈 생산방식으로. 그리고 그 필요조건으로 다능공화, 정보 시스템에 의한 정보 공유, 자율협조로의 의식개혁 세 가지를 든다. 공정편성의 재구축은 기계 배치의 문제로 시작해 결국 조직과 사람의 문제에 닿는다 — 이 통찰은 6장의 변화관리 논의와 이 장을 잇는 다리다.

한편 고전은 재구축의 실무 절차도 남겼다. ‘공정 분해’ — 현장의 하는 방법을 일단 백지화하고 요소로 해체한 뒤, 공정의 목적(있어야 할 기능)을 추구하고, 개선 단면을 발견하고, 흐름을 구상하고, 새 레이아웃안을 만들고, 효과를 예상한다는 순서다. 이 절차의 마지막 두 걸음 — 새 레이아웃안 작성과 효과 예상 — 이 바로 다음 절의 주제다. 고전의 시대에 효과 예상은 계산 용지와 경험의 몫이었다. 지금 우리는 다른 도구를 갖고 있다.

## 7.3 편성 대안을 디지털 트윈에서 실험한다

### 온톨로지 지식그래프 요약: 실험장의 뼈대

디지털 트윈 실험장의 뼈대가 되는 개념 장치를 압축해 되짚는다(이 주제의 상세는 구판 6장 및 본서의 전작 논의를 잇는 것으로, 여기서는 편성 재구축에 필요한 골자만 취한다). 온톨로지(ontology)란 “개념화의 명시적 명세”(Gruber, 1993) — 우리 기업의 세계에 어떤 개념들이 존재하고 서로 어떤 관계를 맺는지에 대한, 사람과 기계가 함께 읽을 수 있는 합의다. 기업에서 그 합의의 물리적 형태가 코드체계이고, 그 위에 실제 데이터가 채워진 것이 지식그래프다. 고객-주문-품목-BOM-작업지시-공정-설비-로트-검사가 노드와 관계로 연결되어, “이 클레임의 원인 후보까지 역추적하라” 같은 질문이 한 번의 경로 탐색이 되는 구조다. LLM은 이 그래프와 상호 보완 관계에 있다. 그래프는 LLM의 환각을 억제하는 사실의 척추가 되고, LLM은 비정형 텍스트에서 그래프를 길어 올리며 자연어 질문을 그래프 질의로 번역한다(Edge et al., 2024; Pan et al., 2024) — 이것이 GraphRAG의 요지다. 그리고 디지털 트윈은 이 그래프에 두 능력이 더해진 상태다. 동기화 — 물리 세계의 사건이 지체 없이 그래프의 상태 변화로 반영되는 것(물리 대상-가상 모델-데이터 연결의 3요소; Grieves, 2014; Glaessgen & Stargel, 2012), 그리고 시뮬레이션 — 그래프의 현재 상태에 가상의 사건을 주입해 파급을 계산하는 것. 데이터 흐름이 양방향 자동일 때만 트윈이라 부를 수 있다는 구분(Kritzinger et al., 2018)은 이 책의 환류 루프와 정확히 겹친다.

### What-if: 편성 재구축이라는 최고난도 질문

이 실험장이 진가를 발휘하는 곳이 공정편성 재구축이다. 편성 변경은 일상 운영의 What-if(이 주문을 수락하면 납기는?)보다 한 차원 무거운 구조의 What-if이기 때문이다. 편성 대안은 그래프의 언어로 자연스럽게 기술된다. PQ 분석으로 나눈 다량품 그룹을 전용 흐름 라인으로 분리하는 안은 해당 품목군의 라우팅(공정 경로) 관계를 새 설비 노드 집합으로 옮겨 붙이는 것이고, 그룹 테크놀로지 셀 편성안은 유사부품 그룹과 설비 군집의 새로운 연결이며, 외주 전환안은 공정 노드를 사내 설비에서 외주처 노드로 재연결하는 것이다. 대안이 그래프 위의 변경으로 표현되는 순간, 효과 예상은 시뮬레이션의 일이 된다.

구체적으로 세 층의 계산이 돈다. 첫째, 라인 밸런싱 — frePPLe의 유한능력 엔진이 대안별로 공정 부하의 산적을 다시 계산해, 편성 후 각 공정의 가동률과 대기 행렬을 보여준다. 둘째, Neck 검증 — 중심성 분석과 부하 계산을 겹쳐, 현재의 병목이 해소되는지, 그리고 병목이 어디로 이동하는지를 확인한다. 병목 해소의 철칙은 ’해소’가 아니라 ’이동’이라는 것 — 하나를 풀면 다음 병목이 나타난다 — 이므로, 대안 평가는 반드시 차기 병목의 위치와 여유까지 계산해야 한다. 셋째, 경제성 비교 — 설비 증설안과 외주 전환안, 교대 추가안을 리드타임·납기준수율·재고·원가의 성적표로 나란히 놓는다. 5장의 사례에서 본 개선안 비교와 같은 구조이되, 대상이 파라미터가 아니라 편성 그 자체인 것이다.

사례 서두의 판금가공 회사로 돌아가 보자. 오늘의 도구로 그 침묵의 순간을 다시 구성하면 이렇게 된다. PQ 분석이 상위 12품목(품목 수 8%, 물량 61%)의 반복 생산성을 드러내고, LLM이 세 개의 편성 대안 — ①상위 품목 전용 라인 분리, ②그룹 테크놀로지 셀 2개 신설, ③현행 유지+병목 공정 설비 1대 증설 — 을 그래프 위의 변경안으로 작성한다. 시뮬레이션 성적표: ①은 리드타임 -38%이나 소량품 쪽 유연성 저하, ③은 투자 대비 개선 -9%에 그침(병목이 후공정으로 이동), ②가 리드타임 -31%, 납기준수율 +5.2%p로 균형 최적. 공장장은 여전히 결정의 무게를 진다 — 그러나 이제 도박이 아니라 실험 결과 위에서 진다. 결정이 승인되면 새 라우팅과 작업구역(Work Center) 마스터가 Odoo로 환류되고, 이행 기간의 관리도가 신설되어 예상과 실측의 차이가 다음 학습으로 남는다. 편성 재구축조차 DMAIC 루프의 한 회전이 되는 것이다.

## 7.4 예측 플랫폼의 완성: 아키텍처 총괄과 성숙도

### 1부의 결론 그림

이제 1부가 쌓아 온 모든 층을 하나의 그림으로 포갠다. 프롤로그의 철학 — 3정5S에서 데이터의 3정5S로, 눈으로 보는 관리에서 데이터로 보는 관리로, QC 스토리에서 DMAIC 루프로 — 이 도구의 배치로 실체화된 모습이다.

┌───────────────────────────────────────────────┐
                 │   LLM 에이전트 루프 (Dify: 에이전트·지식 워크플로)   │
                 │   D→M→A→I→C 상시 반복 │ 자연어 브리핑 │ 개선안 생성  │
                 └────────△──────────────────────────△───────────┘
                    근거·질의(GraphRAG)         What-if 결과
                 ┌────────▽──────────┐    ┌────────▽───────────┐
                 │ Neo4j 온톨로지 지식그래프│◀──▶│ frePPLe APS         │
                 │ = 디지털 트윈(동기화+   │    │ 유한능력 일정·시뮬레이션 │
                 │   시뮬레이션의 무대)     │    └────────────────────┘
                 └───△───────────┬───┘
              ETL·어휘 통일    파급 계산·이상 감지
                 ┌───┴───────────▽───────────────┐
                 │        n8n 파이프라인            │
                 │  상행: 수집·검증·적재 │ 하행: 액션·알림 │
                 └───△───────────┬───────────────┘
                     │           │ 환류(마스터·규칙·지시)
                 ┌───┴───────────▽───────────────┐
                 │  Odoo ERP — 단일 데이터 원천(SoR)  │
                 │  판매·구매·재고·제조·회계·품질        │
                 └───△───────────────────────────┘
                     │ 트랜잭션 │ 현장 POP·바코드·IoT │ 암묵지(승인분)
                  현장 (사람·설비·자재 — 3정5S와 눈으로 보는 관리의 세계)

읽는 방향은 아래에서 위로, 그리고 다시 아래로다. 현장의 3정5S(2장)가 데이터 품질의 원점을 만들고, 눈으로 보는 관리의 디지털 전환(3장)이 실시간 수집을 만들며, Odoo가 단일 원천으로 기록하고(1장), 부품전개와 일정계획(4장)이 frePPLe와 함께 계획을 만들고, n8n이 데이터를 그래프로 올리고 판단을 현장으로 내리며, 온톨로지 지식그래프 위의 디지털 트윈이 What-if의 실험장이 되고(7장), 그 전체를 LLM 에이전트의 DMAIC 루프(5장)가 상시로 돈다. 어느 층도 건너뛸 수 없다. 아래층의 품질이 위층의 지능의 상한이다.

### 성숙도 5단계: 어디까지 왔고 어디로 가는가

이 플랫폼에 오르는 사다리를 다섯 단계로 요약한다. 각 단계는 기술 도입의 순서이자 신뢰 축적의 순서다.

| 단계 | 이름 | 시스템이 하는 일 | 요구되는 기반 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기술(Descriptive) | 무엇이 일어났는지 정확히 보여준다 | 3정5S, 단일 원천, 실시간 수집 |
| 2 | 진단(Diagnostic) | 왜 일어났는지 경로로 역추적한다 | 온톨로지 지식그래프 |
| 3 | 예측(Predictive) | 무엇이 일어날지 확률로 제시한다 | ML 모델, 축적된 이력 |
| 4 | 처방(Prescriptive) | 무엇을 할지 시뮬레이션으로 비교·권고한다 | 디지털 트윈, APS, DMAIC 루프 |
| 5 | 자율(Autonomous) | 검증된 영역에서 실행하고 보고한다 | 승인 성적표, 안전장치, 감사 로그 |

단계를 건너뛸 수 없다는 것이 1부 전체의 반복된 논지다. 진단이 안 되는 시스템의 예측은 신뢰받지 못하고, 신뢰받지 못하는 권고는 실행되지 않으며, 실행되지 않는 시스템은 학습하지 못한다. 5단계의 ’자율’은 사람이 사라진 상태가 아니라, 승인 루프의 성적표가 쌓여 개입의 빈도가 낮아진 상태다 — 생산관리 고전이 최종 목표로 그린 “컴퓨터로 무장한 자율협조 생산방식”, 그리고 “상황 인식·판단·의사결정은 인간의 독무대이고, 인간과 컴퓨터는 절묘한 보완관계”라는 통찰의 우리 시대 버전이다.

### 1부의 결산, 2부의 예고

1부를 관통한 명제로 결산을 대신한다. 현장의 원칙은 변하지 않았다. 정위치·정품·정량은 데이터의 세계에서도 품질의 원점이고, 눈으로 보는 관리는 실시간 가시화와 추론으로 확장되었으며, QC 스토리의 나선은 LLM이 상시로 돌리는 DMAIC 루프가 되었고, 공정편성 재구축이라는 최고난도의 의사결정조차 온톨로지 그래프 위의 실험이 되었다. 원칙을 실행하는 주체가 사람의 눈에서 데이터의 루프로 확장되었을 뿐이다. 남은 질문은 실장(實裝)이다. 이 아키텍처의 토대인 Odoo는 실제로 어떤 모듈로 구성되어 있고, 각 모듈은 무엇을 잘하고 무엇이 부족하며, 어디를 어떻게 보완해야 예측 플랫폼의 부품이 되는가. 2부에서는 웹사이트 빌더와 이커머스, CRM, 판매, 매입, 재고 관리, 제조 관리, 회계, 그리고 AI와 지식센터까지 — Odoo를 모듈 단위로 해부한다.

## 핵심 요약

- 개별 작업 개선의 축적에는 한계가 있다. 다품종소량 공장 리드타임의 대부분은 정체(정미 시간의 5~10배)이며, 이는 편성의 문제이므로 생산관리 고전의 최종 스텝은 공정편성의 발본적 재구축이다.

- PQ 분석은 ’다품종소량’에 뒤섞인 다량품과 소량품을 분리해 각자에 맞는 편성을 주고, 그룹 테크놀로지는 유사부품의 그룹화로 소량품에 유사성의 경제 — 단위작업 수준의 표준화와 계획 가능성 — 를 부여한다.

- 공장 전체 리드타임은 Neck 공정 하나로 결정된다(고전; Goldratt의 TOC와 공명). 병목 해소는 개별 직장이 아니라 공장장·경영자의 임무이며, 그래프 중심성 분석이 그 데이터 도구다.

- 소로트화의 대가인 절차 횟수 증가는 내/외 절차 분리와 싱글 절차 지향(SMED)으로 상쇄하고, 정보가 물건보다 먼저 흐르는 ’공명정대화’가 좋은 리듬을 만든다. BPR은 가로 분할을 프로세스 중심의 세로 분할·그룹 생산방식으로 재편하는 사상적 상한선이다.

- 편성 대안은 온톨로지 지식그래프 위의 변경안으로 기술되고, 디지털 트윈(동기화+시뮬레이션)에서 라인 밸런싱·Neck 이동·경제성의 성적표로 비교된다. 편성 재구축조차 DMAIC 루프의 한 회전이 된다.

- 예측 플랫폼의 총괄 아키텍처는 현장(3정5S·POP) → Odoo(단일 원천) → n8n(상행 ETL·하행 환류) → Neo4j 그래프+frePPLe APS(트윈과 계획) → Dify 기반 LLM 루프의 층위 구조이며, 아래층의 품질이 위층의 지능의 상한이다.

- 성숙도는 기술→진단→예측→처방→자율의 5단계 사다리를 건너뛰지 않고 오른다. 자율은 사람의 소멸이 아니라 신뢰의 축적이며, 이는 고전이 그린 ’컴퓨터로 무장한 자율협조 생산방식’의 완성형이다.

## 이 장의 참고문헌

- Edge, D., Trinh, H., Cheng, N., Bradley, J., Chao, A., Mody, A., Truitt, S., Metropolitansky, D., Ness, R. O., & Larson, J. (2024). From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. arXiv:2404.16130.

- Glaessgen, E., & Stargel, D. (2012). The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U.S. Air Force Vehicles. 53rd AIAA Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, AIAA 2012-1818.

- Goldratt, E. M., & Cox, J. (1984). The Goal: A Process of Ongoing Improvement. North River Press.

- Grieves, M. (2014). Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication (White Paper).

- Gruber, T. R. (1993). A Translation Approach to Portable Ontology Specifications. Knowledge Acquisition, 5(2), 199–220.

- Hammer, M. (1990). Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate. Harvard Business Review, 68(4), 104–112.

- Hammer, M., & Champy, J. (1993). Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Harper Business.

- Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., & Sihn, W. (2018). Digital Twin in Manufacturing: A Categorical Literature Review and Classification. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 1016–1022.

- Pan, S., Luo, L., Wang, Y., Chen, C., Wang, J., & Wu, X. (2024). Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 36(7).

- Shingo, S. (1985). A Revolution in Manufacturing: The SMED System. Productivity Press.

- 일본 생산관리 고전. 『다품종소량·수주생산의 생산관리』 (본서 연구자료).