Odoo ERP 구축 1차 제안서

요구사항 정의서 포함

이카운트 ERP → Odoo 통합 전환 · 열관리·정밀장비 제조 맞춤

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 제안 대상 | 주식회사 코아콘 (COREcon) 귀중 |
| 사업 분야 | 열관리 솔루션·정밀장비 제조 및 연구개발 (오일쿨러·히트펌프·반도체 제조장비·산업용 에어컨·의료기기·센서 등) |
| 현행 시스템 | 이카운트(ECOUNT) ERP |
| 제안 범위 | Odoo ERP 도입 — 영업·구매·수출입·생산·재고·프로젝트·회계·성과(KPI) 통합 |
| 제안 일자 | 2026년 9월 |
| 제 안 사 | 에이에스씨(ASC) · AX 플랫폼 사업팀 · odooaierp.com · asclhg@gmail.com |

# 1. 제안 개요

본 제안서는 주식회사 코아콘이 현재 사용 중인 이카운트(ECOUNT) ERP를 Odoo 통합 ERP로 전환하기 위한 1차 제안 및 요구사항 정의를 담고 있습니다. 코아콘의 사업 특성인 ‘표준제품 판매 + 프로젝트형 장비 제조’ 2트랙 구조를 하나의 데이터 모델로 연결하여, 영업 기회부터 생산·프로젝트 손익·경영 성과(KPI)까지 단절 없이 관리하는 것을 목표로 합니다.

## ▎제안의 핵심

• 하나의 플랫폼 : 영업–구매–수출입–생산–재고–프로젝트–회계를 단일 데이터로 통합 (화면 분산·중복 입력 해소)

• 제조+프로젝트 동시 지원 : 오일쿨러·히트펌프 등 표준제품 판매와 반도체 제조장비·의료기기 등 프로젝트형 수주를 한 시스템에서

• 승인 기반 통제 : 구매·전표·수주에 Odoo 승인 Workflow 적용 — ‘문서’가 아니라 ‘시스템’이 규칙을 지킴

• 성과 가시화 : 프로젝트별 예상 손익 vs 실적 손익, 목표 대비 KPI 달성도를 실시간 대시보드로 제공

• 단계적 전환 : Agile 스프린트 방식으로 핵심부터 빠르게 가동하고, 확장(WMS/MES·품질·AI 성과관리)은 다음 단계로

# 2. 제안 배경 — 현황과 전환 필요성

코아콘은 열관리·정밀장비 제조와 연구개발을 함께 수행하는 첨단 기술기업으로, 표준제품의 반복 판매와 고객 맞춤형 장비 프로젝트가 혼합된 사업 구조를 가지고 있습니다. 현행 이카운트 ERP는 도입 이후 기본적인 회계·재고 관리에는 활용되고 있으나, 아래와 같은 구조적 한계가 확인됩니다.

## ▎현행(이카운트) 주요 한계 — 신청 내용 기반

| 구분 | 현행 이카운트의 한계 | Odoo 전환 시 개선 |
| --- | --- | --- |
| 화면·업무 분절 | 기능별 화면이 각각 분리되어 있어 업무 이동·중복 입력이 많음 | 영업기회 한 화면에서 견적·수주·배송·청구까지 연결 |
| 불필요 기능 | 실제로 쓰지 않는 기능이 많아 복잡하고 사용성이 떨어짐 | 필요한 모듈만 선택 구성 — 단순·직관 UI |
| 프로젝트 손익 | 프로젝트형 장비 사업의 예상/실적 손익 관리가 취약 | 프로젝트 단위 매입·생산·외주·인건비 연결 손익(P&L) |
| 생산·BOM | BOM 기반 생산계획·작업지시·시리얼 추적 관리 한계 | MPS→작업지시→실행, 시리얼/Lot 추적 표준 지원 |
| 성과·KPI | 목표 대비 성과를 자동으로 집계·가시화하기 어려움 | KPI 대시보드·프로젝트 진척·수익률 실시간 추적 |

## ▎전환 목표

• 영업–구매–생산–재고–프로젝트–회계를 하나의 데이터 모델로 제공

• 표준제품 판매와 프로젝트형 제조·설치 비즈니스를 동시 수용

• 향후 사업 확장(생산 고도화, 품질/서비스, WMS/MES 연계, AI 성과관리)을 고려한 장기 IT 기반 마련

# 3. Odoo 솔루션 개요

Odoo는 영업(기회) → 구매·수출입 → 생산·재고 → 프로젝트·설치 → 재무·경영까지 전 업무 흐름을 단일 플랫폼으로 통합 관리하는 End-to-End ERP입니다. 각 단계 관여자(영업·구매·생산·물류·프로젝트·재무·경영)는 역할 기반으로 참여하며, 데이터는 분절 없이 연계·누적됩니다.

## ▎코아콘 적용 모듈 맵

| 영역 | 핵심 기능 |
| --- | --- |
| 영업 관리(CRM/판매) | 상품·영업기회·고객·수익률·견적·주문·목표관리 — 표준제품+프로젝트 2트랙 |
| 구매·수출입 | 매입주문·매입청구서·수입(전자부품/센서)·공급자 관리·수출 문서 |
| 생산 관리 | BOM·생산계획(MPS)·작업장·작업지시·생산실행·자재명세 |
| 재고 관리 | 입·출고·재고조정·시리얼/Lot 추적·Location(WMS 기초) |
| 프로젝트 관리 | 고객 프로젝트·R&D 개발 프로젝트·태스크·진척·수익성(P&L) |
| 회계·재무 | AP/AR 승인·전표·외화·장부·거래처 원장·프로젝트 연계 |
| 성과·경영(KPI) | 목표 대비 달성도·프로젝트 손익·수익률 대시보드 |

특히 코아콘이 관심 모듈로 지정한 발주·회계 연동 · 생산계획 · 성과/KPI 관리는 Odoo 기본 기능과 승인 Workflow로 우선 구현이 가능합니다.

# 4. 요구사항 정의서 (코아콘 맞춤 1차)

아래는 코아콘의 사업 구조(열관리·정밀장비 제조 + R&D + 프로젝트형 수주)를 반영한 1차 요구사항 정의입니다. 세부 수치·프로세스는 착수 단계의 요구사항 분석(인터뷰·현행 문서 검토)에서 확정합니다. ‘협의’ 표시 항목은 분석 단계 재확인 대상입니다.

## ▎4-1. 회사 개요 · IT 전략

| No | 중분류 | 세부 | 요구사항 | 협의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 조직 규모 | 인원 | 약 30~80명 규모의 임직원이 사용하는 것을 전제로 설계한다. |  |
| 2 | 사업 구조 | 매출 구조 | 표준제품 판매(오일쿨러·히트펌프·산업용 에어컨 등)와 프로젝트형 장비(반도체 제조장비·의료기기 등)가 혼합된 2트랙 구조를 지원한다. |  |
| 3 | 제품/서비스 | 구성 | 하드웨어(HW), 제어 SW, 외주 매입 품목을 포함하는 사업 구조를 가진다. |  |
| 4 | 제품/서비스 | 수입 구조 | 전자부품·센서 등 일부 품목은 해외 수입 중심으로 조달한다. | 협의 |
| 5 | IT 전략 | ERP 중심 | ERP는 Odoo를 중심 시스템으로 사용하며 이카운트를 대체한다. |  |
| 6 | IT 전략 | 협업툴 | 기존 협업툴(있을 경우)은 병행 사용하되 ERP 대체 가능 영역은 단계적으로 통합을 고려한다. | 협의 |

## ▎4-2. 영업 · CRM

| No | 중분류 | 세부 | 요구사항 | 협의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 기본 구조 | 프로세스 | 영업 프로세스는 Lead → Opportunity → Quotation → Sales Order 단계로 관리되어야 한다. |  |
| 8 | 영업 유형 | 2트랙 | 표준제품 판매와 프로젝트형 장비의 2트랙 구조로 관리하되, 세부 운영 방식은 협의한다. | 협의 |
| 9 | 제품 구성 | Mixed Sale | 하나의 견적/주문 내에 장비·부품·외주·SW 라이선스를 혼합 구성할 수 있어야 한다. |  |
| 10 | 제품 구성 | 옵션 구조 | 표준제품(오일쿨러·히트펌프 등)은 사양·용량 옵션 구조로 관리한다. |  |
| 11 | 손익 관리 | 예상 손익 | 견적/영업기회 단계에서 예상 매출·원가·프로젝트 손익(P&L)을 확인할 수 있어야 한다. |  |
| 12 | 활동 관리 | 이력 | 각 영업기회의 미팅·통화·메모 등 Follow-up 이력이 기록·관리되어야 한다. |  |
| 13 | 영업 예측 | 매출 예측 | 품목·수량·예상 납기 기준의 매출 예측으로 선발주·재고·생산 준비 판단에 활용한다. |  |

## ▎4-3. 구매 · 수출입

| No | 중분류 | 세부 | 요구사항 | 협의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 매입 구조 | 구분 | 매입은 국내 매입과 해외 매입으로 구분 관리되어야 한다. |  |
| 15 | 매입 구조 | 연계 | 매입은 생산계획·작업지시 또는 영업/수주 기반으로 연결 관리되어야 한다. |  |
| 16 | 매입 유형 | 구분 | 매입 품목은 원자재·부품·소모품·외주·수리 등으로 구분 관리한다. |  |
| 17 | 수입 관리 | 문서 | 수입 부품(전자부품·센서 등)은 Invoice·Packing List·B/L 등 수입 문서를 관리한다. | 협의 |
| 18 | 승인 | 구매 승인 | 구매·발주·수주에 대해 Odoo 승인 Workflow가 적용되어야 한다. |  |

## ▎4-4. 제조 · 재고

| No | 중분류 | 세부 | 요구사항 | 협의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 생산 | BOM 기준 | 생산은 BOM 기준으로 관리되며, 단순 조립과 복합 장비 생산을 모두 지원해야 한다. |  |
| 20 | 원가 | 생산품 | 생산품은 표준원가(Standard Cost = 직접비 + 표준비용) 기준으로 관리한다. | 협의 |
| 21 | 계획 | 생산계획 | 수요예측·수주 기반으로 생산계획(MPS)→작업지시→작업실행을 관리한다. (관심 모듈) |  |
| 22 | 추적성 | 시리얼 | 장비 단위 Serial 관리 및 납품 이력 관리가 가능해야 한다. |  |
| 23 | 추적성 | Lot | 일부 부품·소모품에 대해 Lot 관리가 가능해야 한다. |  |
| 24 | 재고 | 위치 | 초기에는 Location/Bin 수준의 기본 재고 관리를 수행한다. (WMS는 확장) |  |

## ▎4-5. 회계 · 재무

| No | 중분류 | 세부 | 요구사항 | 협의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 기본 회계 | AP/AR | 매입채무(AP)·매출채권(AR)은 Odoo 내에서 관리되며, 전표 입력 시 승인 단계가 적용된다. |  |
| 26 | 외화 | 수입 거래 | 해외 수입 중심의 외화 거래를 관리하고, 환차손익을 계산·분개할 수 있어야 한다. | 협의 |
| 27 | 장부 | 원장 | 계정별·거래처별 원장, 합계잔액시산표, Aging Report를 제공해야 한다. |  |
| 28 | 관리 보고 | 프로젝트 손익 | 프로젝트별 손익 현황을 제공하며, AR/AP 입력 단계에서 프로젝트를 선택할 수 있어야 한다. |  |
| 29 | 마감 | 월 Closing | 월 마감 이후 수정이 필요한 경우 Closing을 Open하고 수정할 수 있어야 한다. |  |

## ▎4-6. 프로젝트 · 성과(KPI)

| No | 중분류 | 세부 | 요구사항 | 협의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 프로젝트 | 전환 | Opportunity를 Project로 전환하여 관리할 수 있어야 한다. |  |
| 31 | 프로젝트 | 유형 | 프로젝트는 고객(장비 납품) 프로젝트와 내부 R&D·개선 프로젝트로 구분 관리한다. |  |
| 32 | 비용/수익 | 연계 | 프로젝트 기준으로 매입·생산·외주·인건비·출고/설치 비용을 연결 관리한다. |  |
| 33 | 손익 분석 | 비교 | 프로젝트별 예상 손익과 실적 손익을 비교 분석할 수 있어야 한다. |  |
| 34 | 납품 이후 | 설치 이력 | 시리얼 기준으로 설치 이력 및 향후 유지보수/AS 관리로 확장 가능한 구조를 고려한다. | 협의 |
| 35 | 성과 | KPI 대시보드 | 목표(원가·납기·품질·수익률 등) 대비 실적 달성도를 대시보드로 제공한다. (관심 모듈) |  |

## ▎4-7. 통합(연동) 요구사항

| 연동 대상 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 이카운트 데이터 이관 | 거래처·품목·BOM·재고·미결 채권채무 등 기초 데이터 이관 | Phase 1 필수 |
| 국세청 홈택스 | 매출·매입 세금계산서 연동 | Odoo 본사 연동 개발 활용 |
| 기업은행/전자결재 | 자금·지출결의 연동 | API 범위 협의(견적 포함) |
| 모바일 | 모바일/외부 접속(재고 바코드 등) | Odoo 기본 앱 활용 |
| 관세청 Unipass | 수입면장·통관(해외 수입 시) | 해당 시 API 협의 |

# 5. 구축 방법론 · 일정

검증된 6단계 방법론(Discovery → Blueprint → Realization → Testing → Training → Go-Live)에 Agile 스프린트(3~4회)를 접목합니다. 각 스프린트 종료 시 코아콘 Key User의 리뷰·피드백을 반영해 요구사항과 실제 시스템 간의 갭(Gap)을 최소화합니다.

| 단계 | 기간(안) | 주요 활동·산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1. 분석 설계 | 1~2개월 | 요구사항 정의·As-Is 분석·통합 범위·WBS |
| 2. 설계(Blueprint) |  | To-Be 설계서·화면 흐름·커스터마이징 범위 확정(Sign-off) |
| 3. 개발·구축 | 2~4개월 | CRM·구매·생산·재고·회계 설정 + 이카운트 데이터 이관(스프린트 3회) |
| 4. 테스트 |  | 통합·사용자 인수 테스트(UAT)·이슈 개선 |
| 5. 교육·인수 |  | 업무별 교육·운영 가이드·Go-Live 체크리스트 |
| 6. Go-Live |  | 운영 적용 + 안정화(Hypercare) + 유지보수 전환 |

※ 표준 프로젝트 기준 약 6~9개월이며, 코아콘의 실제 범위·인력에 따라 착수 시 확정합니다. 미완 기능은 차기 Phase로 이관하여 Go-Live 일정을 지킵니다.

## ▎이카운트 → Odoo 데이터 이관 방안

1. 추출 : 이카운트에서 거래처·품목·BOM·재고·미결 채권채무를 엑셀로 추출

2. 정제·매핑 : Odoo 표준 필드로 매핑(품목코드·계정·거래처 코드 정규화)

3. 적재·검증 : 테스트 환경에 적재 후 잔액·수량 대사(對査), 오차 0 확인

4. 전환 : Go-Live 시점 기준일 재고·미결 잔액 이관 후 개시

# 6. 기대효과 & 사업관리

## ▎기대효과 (판정 KPI 예시)

| 기대효과 | 측정 지표 | 목표(협의) |
| --- | --- | --- |
| 업무 통합·중복입력 해소 | 중복 입력 건수·처리 리드타임 | 단축 |
| 프로젝트 손익 가시성 | 예상 vs 실적 손익 오차 | 관리 기준 확립 |
| 재고·생산 정확도 | 재고 정확도·계획 준수율 | 향상 |
| 구매·전표 통제 | 승인 Workflow 적용률 | 전 항목 적용 |
| 경영 성과 가시화 | KPI 달성도 대시보드 | 실시간 제공 |

## ▎리스크 관리 · 고객사 참여

• 요구사항 동결 : 분석 종료 시점 Requirements Freeze, 변경은 Change Request 절차로 관리

• 전담 체계 : 코아콘 전담 PM + 업무별 Key User(영업·구매·생산·회계·프로젝트) 지정 → 의사결정 지연 방지

• 데이터·현행 문서 제공 : 거래처·품목·BOM·프로젝트·회계 등 기존 데이터와 현행 프로세스 문서 제공

• 단계 검증 : 스프린트 리뷰마다 Key User 참여로 품질 확보·재개발 방지

# 7. 다음 단계 (Next Step)

1. 본 1차 제안·요구사항 정의서 검토 및 피드백

2. 현행(이카운트) 업무·데이터 기반 요구사항 분석 워크숍(업무별 1~3회)

3. To-Be 설계서·최종 범위·일정·견적 확정(Sign-off)

4. 파일럿(핵심 모듈) 우선 가동 → 단계적 전면 전환

제안·문의   에이에스씨(ASC) · AX 플랫폼 사업팀   ·   웹 odooaierp.com   ·   이메일 asclhg@gmail.com

본 제안서의 수치·일정·범위는 1차 제안 기준이며, 요구사항 분석 후 상호 협의하여 확정합니다.