AX PLATFORM

7단계 실행계획서

프로젝트·KPI 성과 루프 — 정의에서 대시보드, 개선 카드, 재측정까지

에이에스씨(ASC) · 이형근 · 2026. 9. 12

전제: 6단계 백로그 충족분 완결 · 핵심 지시 — '프로젝트 정의→KPI→대시보드→피드백의 무한 루프가 제일 중요한 임팩트'

# 1. 7단계가 만드는 것 — 한 문장

프로젝트를 정의하고(M0-P), 5대 지능화 요구사항에서 우리 회사에 맞는 모듈·알고리즘·KPI를 고르면, 대시보드가 성과를 차트로 보여주고, 미달 KPI에는 개선 제안 카드가 승인함으로 와서, 사람이 승인·조정하면 다음 측정이 자동으로 재판정하는 — 멈추지 않는 개선 루프입니다.

## 이미 구현되어 검증된 것 (P7-1~3, 2026-09-12)

| 블록 | 내용 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| P7-1 코어 | 프로젝트 정의·5대 영역 카탈로그(실물 모듈·알고리즘만)·KPI 자동 등재·목표 조정 이력·실측 엔진(측정 가능/측정 전 정직 구분) | 테스트 5건 |
| P7-2 화면 | /projects 위저드(영역 선택)와 KPI 대시보드 — 판정 색상·SVG 시계열 차트+목표선·목표 조정·지금 측정·피드백 이력 | 화면 E2E 테스트 |
| P7-3 루프 | 야간 자동 측정 → kpi_agent가 미달 KPI마다 개선 제안 카드(중복 방지) → 승인 시 피드백 기록 → 재측정 재판정 | 루프 E2E: 70%→카드→승인→95%→달성→침묵 |

전 구간 테스트 117+5skip(SQLite)/122(PG) 통과, prod 야간 사이클 '전 단계 정상'에 신규 단계(projects_measure·kpi_agent) 포함.

# 2. 표준 워크플로 — 화면 순서대로

| 단계 | 하는 일 | 화면/주체 | 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 프로젝트 정의 — 이름·경영 목표 한 줄 | /projects · 관리자 | 프로젝트당 1회 |
| ② | 요구사항 선택 — 5대 지능화 영역 체크(모듈 미리보기) | /projects · 관리자 | 1회 |
| ③ | KPI 자동 등재 확인 + 목표치·기준선 입력 | 대시보드 · 관리자 | 1회+조정 시 |
| ④ | 측정 — 야간 자동(또는 '지금 측정') | 야간 배치/대시보드 | 매일 |
| ⑤ | 대시보드 확인 — 판정 색상·차트·측정 전 사유 | 대시보드 · 전 역할 | 매일 5분 |
| ⑥ | 미달 KPI 개선 카드 처리 — 승인/반려(사유) | 승인함 · 승인자 | 카드 도착 시 |
| ⑦ | 조정 — 목표 상·하향(사유 이력) 또는 개선 활동 | 대시보드 · 관리자 | 필요 시 |
| ⑧ | 재측정·재판정 — 루프의 처음으로 | 야간 배치 자동 | 매일 |

# 3. 5대 요구사항 × KPI 카탈로그 — 측정 가능성의 정직한 현황

'측정 가능'은 지금 사실 테이블에서 계산되어 차트가 그려지는 지표, '측정 전'은 값을 지어내지 않고 필요한 데이터를 말하는 지표입니다. 측정 전 지표의 데이터 결선이 4장의 12주 계획입니다.

| 영역 | KPI | 상태 | 측정식 / 필요한 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수요예측 지능화 | 예측 오차(WAPE) | 측정 가능* | 최근 28일 홀드아웃 (*모델 학습 후) |
|  | 예측 편향 | 측정 전 | 서빙 예측 로그 대 실판매 대조 |
| 재고 최적화 | 폐기(스크랩)율 | 측정 가능 | 스크랩÷생산 완료 |
|  | 결품 일수 | 측정 전 | 재고 수준(stock_quant) 일 스냅샷 |
| 생산계획·작업지시 | 계획 준수율 | 측정 가능 | 완료÷계획 (MO) |
|  | 생산 리드타임 | 측정 전 | MO 착수·완료 시각 보존 |
| 설비·품질·안전 | 정비 평균 소요(분) | 측정 가능 | 고장 정비 이력 평균 |
|  | 월 고장 건수 | 측정 가능 | 최근 30일 corrective |
|  | 불량(스크랩)률 | 측정 가능 | 품질 대체 규약(Community) |
| 지식센터 지능화 | 승격 운영 규칙 수 | 측정 가능 | 확신도 루프 promoted |
|  | 주간 질문 활용 수 | 측정 전 | 질문 로그 집계 결선 |

# 4. 12주 실행계획

| 주차 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 파일럿 프로젝트 1호 정의 — 영역·KPI·목표치 확정(현장 합의) | 대시보드에 목표선 표시 |
| 2~3 | 측정 전 KPI 데이터 결선 ①: stock_quant 일 스냅샷 → 결품 일수 | 결품 KPI 차트 표시 |
| 4~5 | 결선 ②: 서빙 예측 로그 적재 → 예측 편향 · MO 착수시각 → 리드타임 | 두 KPI '측정 가능' 전환 |
| 6 | 결선 ③: 질문 로그 집계 → 지식 활용 KPI | 지식 KPI 차트 표시 |
| 7~8 | 루프 실운영 관찰 — 개선 카드 처리율·조정 이력 리뷰(주간 회의 편입) | 카드 처리 SLA 준수 |
| 9~10 | KPI 성과 리포트 자동화 — 월간 성과 요약을 브리핑·레포트에 편입 | 월간 리포트 1호 발행 |
| 11~12 | 2호 프로젝트(다른 영역 조합) + 카탈로그 확장(업종 2호 대비) | 2호 대시보드 가동 |

# 5. 대표님이 처리해야 할 목록

- A1. 파일럿 프로젝트 1호 정의 — 이름·경영 목표 한 줄·영역 선택(화면에서 10분).

- A2. KPI 목표치·기준선 입력 — 현장이 합의한 숫자만(모르면 비워 두기 — '목표 미설정'은 제안하지 않음).

- A3. 주간 루틴에 편입 — 대시보드 5분 확인 + 개선 카드 승인/반려를 기존 승인함 일과에 합류.

- A4. 조정 원칙 정하기 — 목표를 낮출 때는 사유 필수(이력에 남음), 2회 연속 미달 시 개선 활동 우선.

# 6. 위험과 안전판

- 지표 조작 유혹 — 목표 하향은 가능하되 사유가 이력에 남고, 측정식은 코드로 고정(화면에서 수정 불가).

- 카드 피로 — 같은 KPI 중복 카드 방지 내장. 카드가 계속 쌓이면 목표가 현실과 먼 신호 — 조정 회의.

- 측정 전 지표 방치 — 12주 계획의 결선 로드맵이 해소 경로. 결선 전에는 '측정 전+이유'로 정직 표기.

- 합성·실측 혼동 — 체험 테넌트 대시보드는 합성 데이터 워터마크가 유지된다.

에이에스씨(ASC) 이형근 | 근거: phase6-execution-log(P7-1~3) · projects.py 카탈로그 · 루프 E2E 테스트