AX PLATFORM — PHASE 2 EXECUTION REPORT

2단계 실행계획 실행 종합 레포트

무한반복 실행 결과 — 문제점 중심 보고

에이에스씨(ASC) · 2026. 9. 11 · 실행 환경: 클라우드 컨테이너(PG16 로컬, GPU 없음)

지시: "2단계 실행계획서를 8시간 동안 무한반복으로 전체 실행 · 문제점은 종합레포트로"

1. 한 페이지 요약

결과: 2단계 실행계획(Phase A 안정화 + Phase C 제품화)의 이 환경에서 실행 가능한 계획 항목 10건 전부 완료. 신규 코드 약 1,950줄(28개 파일), 테스트 27→43개(전부 SQLite·PostgreSQL 양쪽 통과), 신규 커밋 5건. 실행 중 발견한 문제 9건(P2-I1~I9)은 전부 수정·재발 방지까지 완료했고 4장에 상세 기록했다.

| 핵심 지표 | 이전 | 이후 |
| --- | --- | --- |
| 프로덕션 DB(PostgreSQL) 지원 | 문서만 (P-01, 미기동) | 실기동 — 테스트 43/43 · E2E 완주 exit 0 |
| PG 전 구간 완주 시간 | — (불가) | 206.6s → 접속 풀링 후 72.0s (SQLite 64s와 대등) |
| 수요예측 WAPE (합성) | 7.06% | 6.99% (명절 거리 특징 추가) |
| Odoo CDC prod (논리 복제) | SQL 문서만 (P-02) | 실구동 — 삽입 6행 즉시 복제·지연 모니터링 실측 |
| 실패 알림 | 테이블 기록뿐 | 채널 발신(게이트 검사 포함) + 야간 요약, 4테스트 |
| 백업/복구 | 스크립트만 (P-05) | 리허설 실측 dump 0.78s·restore 1.59s + 함정 1건 발견 |
| 승인 웹 UI | 데모용 단일 페이지 | 로그인·역할·격리 undo·근거 사다리 웹앱(클릭 검증) |
| Odoo 환류(쓰기) | 없음 — 사람이 수기 입력 | 승인 카드→발주 초안 자동(야간 17/17단계에서 실동작) |
| 회귀 방어 | 10선 | 30선 — 30/30 통과(환각 차단기 자체 검사 포함) |

이 보고서의 원칙 — 수치는 전부 이 실행에서 실측한 값이며, 합성 데이터 기준임을 유지한다. '완료'는 코드+테스트+실행 검증 3박자가 갖춰진 것만 표기했다.

2. 계획 대비 이행 현황

| 계획 항목 | 상태 | 실행 결과(실측) |
| --- | --- | --- |
| A1 PostgreSQL 전환 | 완료 | db.py 이중 백엔드 + SQLite 관용구 자동 변환 8종. 테스트 43/43 양쪽, E2E 72.0s 완주, WAPE 파리티(6.99%) |
| A2 Odoo CDC 검증 | 완료* | wal_level=logical + Odoo16 표준 스키마 시뮬레이터 → publication 2종·구독 실구동·복제 확인. *실 Odoo 아님(현장 확인 잔존) |
| A3 실패 알림 | 완료 | notify.py 4채널 + 반출 게이트 호스트 검사 + 야간 사이클 요약. common.alert·scheduler 연동 |
| A3 백업/복구 리허설 | 완료 | pg_dump/restore 실측(0.78s/1.59s, 59테이블) — 구독 포함 함정 발견(P2-I9) |
| A4 CI | 완료 | GitHub Actions 워크플로(PG 서비스 컨테이너, 양쪽 백엔드) — 저장소 Actions 활성화만 잔존 |
| C1 통합 웹앱 v1 | 완료 | 로그인(PBKDF2)·역할 4종 강제·승인/반려(사유 강제)·격리 확정+취소(undo)·근거 사다리·규칙·브리핑·War Room·감사. 테스트 5건 + Playwright 클릭 검증 |
| C2 Odoo 쓰기 커넥터 | 완료 | 승인 카드→구매발주 초안(멱등·감사 기록), demo 실동작 + prod XML-RPC. 야간 배치에 편입되어 초안 2건 실생성 |
| C3 M4 보강 4종 | 완료 | 정상 창 정식화(고장 전 14일 제외)·콜드스타트(전이 예측, 3테스트)·명절 거리 특징(WAPE 7.06→6.99%)·프로모션 특징(기존 확인) |
| C4 지식·방어 3종 | 완료 | 규칙 반증 강등 루프(2회 연속 반증→강등, 야간 편입)·회귀 30선(30/30)·PII 컬럼 반입 차단 |
| C5 GPU 서버 대응 | 완료* | OllamaBackend 실전화(원격 접속·게이트·재생성·폴백) + 2서버 배치 문서. *실 GPU 접속 검증은 현장 |

이 환경에서 실행 불가(계획서에 이미 명시): 실 Odoo 인스턴스 검증(P-02 잔여), Keycloak 실기동(P-04 — 웹앱 자체 로그인으로 파일럿 대체), Ollama 실구동(P-03 — GPU 필요), docker-compose 기동(P-01 — Docker 데몬 없음), 실 센서·태블릿. 전부 현장 서버 확보 후 1~2일 작업량이다.

3. 문제점 종합 — 이번 실행에서 발견·수정한 9건

전부 수정 완료·테스트로 고정. 공통 패턴: SQLite에서는 조용히 통과하던 코드가 PostgreSQL의 엄격성에서 드러났다 — '표준 SQL만 쓴다'는 규율은 두 번째 엔진을 돌리기 전까지 검증되지 않은 선언이었다.

| 번호 | 문제 | 원인 | 수정·재발 방지 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-I1 | 품질 게이트 결측 검사가 PG에서 형 오류 | REAL 컬럼에 ='' 비교(SQLite는 묵인) | CAST(col AS TEXT) 중립화 |
| P2-I2 | 중복 검사 쿼리 실패 | HAVING에서 SELECT 별칭 참조 | HAVING COUNT(*)>1 |
| P2-I3 | 동일 쿼리 2차 실패 | FROM 서브쿼리 별칭 생략 | 별칭 부여(…) d |
| P2-I4 | 메모 검색이 인코딩 오류로 사망 | 리터럴 %(LIKE '%야간%')를 psycopg가 플레이스홀더로 해석 | %s·%(name)s 보존하는 선택적 % 이스케이프 |
| P2-I5 | 그래프 기간 질의 실패 | json_extract는 SQLite 전용 | jsonb ->>/#>> 자동 변환 규칙 |
| P2-I6 | War Room 에이전트 집계 실패 | SUM(불리언) — PG 미지원 | SUM(CASE WHEN…) |
| P2-I7 | CDC 구독 생성이 무한 대기 | 같은 클러스터 CREATE SUBSCRIPTION의 슬롯 교착 | 슬롯 선생성+create_slot=false — runbook 절차화 |
| P2-I8 | 날짜 산술 함수 실패 | date(x,'-27 days')는 SQLite 관용구 | (x::date-27)::text 자동 변환 |
| P2-I9 | 복구 리허설에서 이중 구독 생성 | pg_dump 기본값이 구독 포함 → 복원 DB가 원장을 또 구독 | --no-subscriptions 표준화 — 운영 사고로 이어질 뻔한 최중요 발견 |

■ 사고로 이어질 수 있었던 것 — P2-I9 상세

복구 리허설 중 복원 DB가 원본 덤프에 포함된 구독 정의까지 물려받아, 같은 Odoo 발행을 두 DB가 동시에 구독하는 상태가 만들어졌다. 운영에서 이 상태로 복구했다면 원장 변경이 이중 반입되어 수량 집계가 오염된다. 백업 스크립트에 --no-subscriptions를 기본값으로 박았고, 복구 절차서에 '복원 후 구독 수 0 확인' 단계를 추가했다. 복구 리허설을 실제로 해보지 않았다면 첫 장애 때 발견했을 문제다 — 분기 복구 시험 원칙의 가치가 실증된 사례.

■ 남아 있는 문제 (미해결 — 현장·후속 확인 필요)

- 실 Odoo 편차(P-02 잔여) — 시뮬레이터는 표준 스키마다. 고객 Odoo의 버전·커스텀 필드·모듈 구성 차이는 2주차 버전 매트릭스에서 확인해야 한다.

- GitHub Actions 미활성 — CI 워크플로는 커밋되었지만 저장소 설정에서 Actions 활성화 여부를 확인하지 못했다(웹 설정 필요). 활성화 후 첫 실행 확인 요망.

- 웹앱 배포 형태 — uvicorn 단일 프로세스로 검증됨. 현장에서는 systemd 유닛 + Caddy 뒤 배치 필요(문서 있음, 실검증은 현장 서버).

- PG 동시성 심화 시험 — 접속 풀링은 스레드별 캐시 방식. 다중 사용자 부하(웹앱 동시 접속 수십 명)는 미시험 — 파일럿 규모(수 명)에는 충분하나 확장 시 psycopg_pool 도입 검토.

- 초기 비밀번호 정책 — 부트스트랩 계정이 공통 초기 비밀번호로 생성된다(변경 강제 경고는 표시). 설치 스크립트에서 무작위 생성·봉투 전달로 바꾸는 것이 다음 단계.

- 콜드스타트 실검증 — 합성 검증만 완료. 실제 신제품 출시 1건으로 4주 추적이 필요하다.

4. 이번 실행으로 늘어난 것

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 신규 모듈 5 | notify.py(알림) · webapp.py(통합 웹앱) · odoo_writeback.py(쓰기 커넥터) · coldstart.py(신제품) · odoo_sim_schema.sql(CDC 검증) |
| 핵심 개조 6 | db.py(PG 백엔드+풀링) · confidence.py(반증 강등) · anomaly.py(정상 창) · features.py(명절 거리) · regression.py(30선) · scheduler.py(신규 2단계) |
| 테스트 | 27개 → 43개 (+16) — 전부 SQLite·PostgreSQL 양쪽 green |
| 문서 | phase2-execution-log.md(이행 추적) · gpu-server.md(2서버 구성) · CI 워크플로 |
| 코드량 | 28개 파일, 약 +1,950줄 (커밋 5건, 전부 푸시됨) |

검증의 이동이라는 목표 기준으로: '합성→실데이터'는 현장 몫으로 남았지만, '데모 저장소→프로덕션 DB'와 '문서→실구동'(CDC 복제·백업 복구·알림)은 이번 실행으로 옮겨졌다. 진단 제안서의 프로덕션 준비도 최저 항목이던 M0(55%)·M7 승인함(55%)·운영도구(50%)가 이번 실행의 집중 대상이었다.

5. 남은 일 — 우선순위

| 순위 | 일 | 왜 지금 | 예상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 고객사 서버에 이 스택 설치(compose 기동 P-01) + Actions 활성화 | 이번 실행으로 전환 리스크가 코드 수준에서 제거됨 — 남은 건 인프라 | 1일 |
| 2 | 실 Odoo 버전 매트릭스(P-02 잔여) | 계약 즉시 착수 가능한 유일한 블로커 | 2일 |
| 3 | GPU 서버 Ollama 기동 + 회귀 30선 모델 비교(P-03) | gpu-server.md 절차대로 — 서버는 보유 | 반일 |
| 4 | 웹앱 systemd+Caddy 결선, 초기 비밀번호 무작위화 | 파일럿 사용자 투입 전 필수 | 반일 |
| 5 | psycopg_pool 도입(동시 사용자 확장 대비) | 파일럿 후 확장 시점 | 1일 |

에이에스씨(ASC)  이형근  |  근거: ax-platform/docs/phase2-execution-log.md · ISSUES.md · 커밋 08bbe09..00416ca