주식회사 태성당 귀중

AX(지능형 ERP) 프로젝트 착수 안내 및 자료 요청서

에이에스씨(ASC) · 2026. 9.

■ 무엇을 하는 프로젝트인가

귀사의 판매·생산·재고 데이터를 하나의 표준 체계로 모아, 내일 무엇을 얼마나 만들고 발주할지를 AI가 근거와 함께 제안하고 — 최종 결정은 언제나 귀사 담당자의 승인으로 이루어지는 지능형 운영 체계를 구축합니다. 1단계(12주)는 파이만쥬 수요예측·발주 한 가지에 집중하여, 결품과 폐기를 함께 줄이는 것을 목표로 합니다.

- 귀사 구조(초량 본점 · 별빛샌드 부산/대구 · 선물세트 납품 · 파이만쥬 주력)에 맞춘 시스템 구성과 사전 시험을 완료했습니다.

- 아래 자료가 연결되는 즉시 귀사 실제 데이터 기반으로 전환됩니다 — 특히 1·2번 두 가지만 먼저 주셔도 착수할 수 있습니다.

■ 요청 자료 8종

| # | 자료 | 형태 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odoo 접속 정보(읽기 전용 계정) 또는 판매/구매/재고 백업 1부 — 보안 약정 후 수령 | DB/백업 | 원장 연결 |
| 2 | 최근 24개월 매장별 일 판매 자료(POS 집계 가능) | 엑셀 | 수요예측 학습·검증 |
| 3 | 품목 마스터(정식 품명 · 단가 · 유통기한) | 엑셀 | 품목 기준정보 |
| 4 | 매장·거래처 목록(B2B 포함, 발주 마감 시각) | 엑셀 | 매장·발주 체계 |
| 5 | 생산일지·폐기 장부 양식 표본(최근 1개월 사본) | 스캔/사진 | 현장 장부 디지털화 |
| 6 | 설비 목록(오븐·포장기, 제어반 신호 취득 가능 여부) | 목록 | 설비 상태 감시 대상 선정 |
| 7 | 원부자재 공급사 및 최근 6개월 입고 내역(로트 표기 여부) | 엑셀 | 원료 로트 추적·품질 분석 |
| 8 | 명절 선물세트 구성 및 전년 실적 | 엑셀 | 명절 수요 반영 |

※ 1·2번(강조 표시)만으로 착수 가능 — 나머지는 진행하며 순차 준비해 주시면 됩니다. 자료의 형식은 지금 쓰시는 그대로면 충분합니다(정리해서 주실 필요 없습니다 — 받아서 정리하는 것이 저희 일입니다).

■ 자료 보안에 대한 약속 4가지

- 귀속 — 모든 자료와 이를 가공한 산출물(데이터셋·분석·모델·문서)은 태성당 자산으로 귀속됩니다.

- 통제 — 자료는 수령 즉시 자산 대장에 등록되며, 승인 없는 외부 반출이 시스템으로 차단되는 환경에서만 다룹니다.

- 약정 — 민감 자료(1번)는 비밀유지약정 및 데이터 관리 헌장(귀속·규격·보관·반환 4개 조항) 서명 후 수령합니다.

- 반환 — 프로젝트 종료 시 전체 자료의 반환과 운영 인수인계를 검수 절차로 보장합니다. 저희가 떠나도 시스템은 귀사 손으로 돌아갑니다.

■ 진행 절차 (1단계 12주)

| 단계 | 내용 | 귀사에서 하실 일 |
| --- | --- | --- |
| 준비(지금) | 자료 수령 · 용어 정리 워크숍(30분) · 착수 합의서(헌장) 서명 | 자료 송부, 담당자 2인 지정¹ |
| 1~6주 | 데이터 연결·표준화, 현장 장부의 태블릿 전환(1개 라인) | 주 2시간 실무 협의 |
| 7~10주 | 수요예측 모델 학습·검증 — 현행 발주 대비 정확도 비교 보고 | 결과 검토 회의 |
| 11~12주 | 발주 제안 카드 시범 운영 → 첫 실제 승인·반영, 완주 판정 | 제안 검토·승인 |

¹ 실무 창구(현장 사정에 밝은 분 1명, 주 2시간)와 제안 승인 담당자 1명 — 겸직 가능합니다.

자료는 이메일 첨부·USB·접속 계정 등 편하신 방법으로 주시면 되며, 준비 과정의 문의는 언제든 환영합니다. 필요하시면 방문하여 함께 정리해 드리겠습니다.

에이에스씨(ASC)  이형근  |  『AI ERP 혁명 — Odoo와 지능형 ERP』 저자  |  asclhg@gmail.com